SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/75/MGW/2014

znak sprawy

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP REOK |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Rodzaj: | Robota budowlana |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik ds. Ruchu Zakładu Roman Barton ………………………………………………………… podpis i pieczątka |

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………..…………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj.552,30 PLN i przekazania.

Data:02.01.2015.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie.

Zadanie składa się z dwóch następujących zakresów

Część nr I

Roboty obejmujące remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Część nr II

Roboty obejmujące remont ekspozycji znajdujących się w obiekcie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Wymagany minimalny okres gwarancji – 2 lata.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy 
ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna-podmioty publiczne.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, jest mowa 
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w dokumentacji przez projektanta.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45254100-3  	Roboty budowlane dla górnictwa

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

50530000-9 	Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

50532100-4 	Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

50800000-3 	Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

51100000-3 	Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51112000-0 	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

51120000-9 	Usługi instalowania urządzeń mechanicznych

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

1) co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej 
w podziemnym zakładzie górniczym, wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto,

2) co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń (z czego co najmniej jedna w zakresie kombajnów węglowych), gdzie wartość łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500.000,00 zł; brutto.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

1) Kierownik kontraktu - odpowiedzialny za całość zagadnień szczególnie w odniesieniu do koordynowania robót i prowadzenia Wykonawstwa w  przypadku konsorcjum firm  wspólnie realizujących kontrakt  i  związanych z reprezentacją Wykonawcy poprzez to stanowisko. Wymagane doświadczenie  w prowadzeniu  kontraktów - co najmniej   
2  zrealizowane  kontrakty w ostatnich 3 latach, z zakresu przebudowy i drążenia wyrobisk z doświadczeniem na poziomie co najmniej Kierownika  działu górniczego
 - 1 osoba.

Kierownikowi kontraktu  winne odpowiednio podlegać  niżej wymienione osoby:

2) osoba wykonująca czynności kierownika działu górniczego w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku  -1 osoba,

3) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności górniczej - z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku
– 1 osoba,

4) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności górniczej (w zakresie prowadzenia robót górniczych 
i wykonywania transportów maszyn i urządzeń przewidzianych do remontów) – posiadająca doświadczenie w specjalności górniczej, z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

5)	osoba wykonująca czynności kierownika działu energomechanicznego 
w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku - 1 osoba,

6) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

7) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności mechanicznej  maszyn i urządzeń dołowych – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku - 1 osoba,

8) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych -   z 3 letnim  doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

9) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych - z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku  – 1 osoba,

10)  mierniczy górniczy – 1 osoba,

11) osoba dozoru wyższego o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy – 1 osoba.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, 
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
500.000,00 PLN.

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN .

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6).

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 7).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 8.(1-n)).

- aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n)).

Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo  administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:

1) 	co najmniej 1 robotę polegającą na uzbrojeniu lub likwidacji ściany wydobywczej 
w podziemnym zakładzie górniczym, wraz z prowadzeniem prac transportowych. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto,

2) 	co najmniej 4 roboty polegające na budowie, remoncie lub naprawach górniczych maszyn i urządzeń (z czego co najmniej jedna w zakresie kombajnów węglowych), gdzie wartość łączna robót nie może być mniejsza niż 1 500.000,00 zł brutto.

z podaniem ich rodzaju, wartości,  daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) wraz 
z załączeniem dowodów dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (Załączniki nr 3.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

1) Kierownik kontraktu - odpowiedzialny za całość zagadnień szczególnie w odniesieniu do koordynowania robót i prowadzenia Wykonawstwa w  przypadku konsorcjum firm  wspólnie realizujących kontrakt  i  związanych z reprezentacją Wykonawcy poprzez to stanowisko. Wymagane doświadczenie  w prowadzeniu  kontraktów - co najmniej   
2  zrealizowane  kontrakty w ostatnich 3 latach, z zakresu przebudowy i drążenia wyrobisk z doświadczeniem na poziomie co najmniej Kierownika  działu górniczego
 - 1 osoba.

Kierownikowi kontraktu  winne odpowiednio podlegać  niżej wymienione osoby:

2) osoba wykonująca czynności kierownika działu górniczego w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku  -1 osoba,

3) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny o specjalności górniczej - z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku
– 1 osoba,

4) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności górniczej (w zakresie prowadzenia robót górniczych i wykonywania transportów maszyn i urządzeń przewidzianych do remontów) – posiadająca doświadczenie w specjalności górniczej, z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku

– 1 osoba,

5)	osoba wykonująca czynności kierownika działu energomechanicznego 
w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku - 1 osoba,

6) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

7) osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności mechanicznej  maszyn i urządzeń dołowych – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku - 1 osoba,

8) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych -   z 3 letnim  doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

9) osoba średniego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 
o specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych - z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku  – 1 osoba,

10)  mierniczy górniczy – 1 osoba,

11) osoba dozoru wyższego o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy –
 1 osoba.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

C) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

D)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Uwaga!

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 500.000,00 PLN  wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.b).

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c).

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (załącznik nr 2b’),

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2.c’);

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 11).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt C, D, E odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy),

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy,

- składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- mgr Sławomir Cieślik - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- mgr Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 PLN,

(słownie: sto tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 17.02.2015r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

- Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 5).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 6; 7; 8.(1-n); 9.(1-n); 10; 11 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, 4 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

- Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 5).

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 17.02.2015r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2015r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cena podana w ofercie ma charakter mieszany. W zakresie remontu wyrobiska oraz podstawowego remontu maszyn i urządzeń  cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 
Zakres dodatkowy (rozszerzony) remontu maszyn i urządzeń obejmie czynności,  jakie mogą wystąpić po rozebraniu maszyny lub urządzenia, które niezbędne będą do uruchomienia obiektu stanowiącego przedmiot remontu. Rozliczenie zakresu remontu dodatkowego (rozszerzonego) maszyn i urządzeń  dla każdej ekspozycji, odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych za poszczególne elementy podane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Oferty i umowy.

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe, muszą być wyrażone  w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

12.2.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są

| Lp. | KRYTERIUM: | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena – zakres podstawowy | 80 % |
| 2. | Cena – zakres dodatkowy (rozszerzony) | 15 % |
| 3. | Okres gwarancji jakości | 5 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA – zakres podstawowy:

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniał będzie cenę za zakres obejmujący część I – remont wyrobisk oraz zakres podstawowy remontu maszyn i urządzeń (część II).

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 80 %

cena badanej oferty brutto

- Kryterium nr 2 – CENA – zakres dodatkowy (rozszerzony):

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniał będzie cenę za zakres dodatkowy (rozszerzony) remontu maszyn i urządzeń (część II).

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

najniższa oferowana cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------------- x 100pkt x 15 %

cena badanej oferty brutto

3.    Kryterium nr 3 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata. |

Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium:

Suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów  = 
Cena – zakres podstawowy x 80% + cena – zakres rozszerzony – 15% + Okres gwarancji x 5%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej  w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

17.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

17.4. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3)	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie - Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Skarga do sądu.

1)	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

4)	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Główny przedmiot zamówienia:

45254100-3  	Roboty budowlane dla górnictwa

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

50530000-9 	Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

50532100-4 	Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

50800000-3 	Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

51100000-3 	Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

51112000-0 	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

51120000-9 	Usługi instalowania urządzeń mechanicznych

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

- Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi 
w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych lub remontowych 
w wyrobiskach, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione

- zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;

- utrudnień wynikających z równolegle prowadzonych prac przez Zamawiającego i podmioty zewnętrzne na terenie wyrobisk Skansenu, w tym między innymi w zakresie wykonywania robót z zakresu instalacji elektrycznych.

3.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie  warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  	wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ lub włączenie 	nowego podwykonawcy do realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn 
	o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem 	spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót 	górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego

- wymiany elementu ekspozycji lub eksponatu na nowy, tam gdzie przewidywano remont urządzenia, a gdzie zakres prac remontowych przekracza koszt zakupu elementu nowego.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część I

1. Remont wyrobisk podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w zakresie 
i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu wyrobisk” i „Suplement” do niniejszego opracowania, opracowane przez GIG a także na podstawie zapisów szczegółowych niniejszej specyfikacji, przy  zmniejszeniu zakresu robót górniczych w stosunku do zestawienia wyrobisk górniczych ujętych w opracowanej wcześniej dokumentacji, a które są wymienione w załącznikach niniejszej specyfikacji. Remontowi w ramach Zamówienia określonego w niniejszym SIWZ będą podlegać:

- Chodnik łamany- z uwagi na postępującą degradację obudowy chodnika  związaną z upływem czasu. Należy wykonać wymianę kompletnej obudowy odcinka 27 metrów chodnika łamanego. Istniejąca obudowa drewniana wykonana jest z 30 szt. odrzwi, gdzie każda stropnica podparta jest dwoma stojakami. Nowa obudowa powinna być o konstrukcji tożsamej, wykonana z drewna impregnowanego i zabezpieczanego przeciwogniowo w sposób odpowiedni dla IV klasy warunków użytkowania drewna,

- Przekop pochyły - wymiana  9  odrzwi  o wymiarach zbliżonych do przekroju odpowiadającemu obudowie ŁP2/V25/A,

- Chodnik pokazowy III /przodek kamienny/ -wymiana  8  odrzwi ŁP o przekroju odpowiadającemu obudowie ŁP4/V25/A,

- Chodnik łączący  pochylnie IV Z  z  pochylnią  III Z  na poziomie 254 m n.p.m.  Chodnik wykonać w obudowie łukowej ŁP5/V25/A  z opinką  z siatek stalowych lub  okładzin  żelbetowych. W części stropowej pełna wykładka betonitami. Zamawiający informuje, iż drążenie chodnika realizowane będzie w rejonie dawnej eksploatacji górniczej, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności prowadzenia robót po  śladzie starego chodnika.

- Chodnik główny, na poziomie II na odcinku od  chodnika pokazowego I, do chodnika pokazowego III (ok. 12 metrów). Wyżej wymieniony chodnik należy przebudować w obudowie ŁP2/V25/A, w podziałce odrzwi 1,0 metra .Strop i ociosy z wykładką żelbetową. Przebudowa  winna być wykonana włącznie z przebudową skrzyżowań z pochylnią  IV Z i chodnikiem pokazowym III.

- Chodnik łączący Skansen z szybem Wyzwolenie. Na odcinku obecnie występującej obudowy prostokątnej należy wykonać obudowę wewnętrzną z cegieł klinkierowych. Dodatkowo należy chodnik łączący udrożnić i przystosować do ruchu turystycznego (odcinek częściowo  zagruzowany) na odcinku od 10 m od szybu Wyzwolenie w kierunku do wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.

- Zajezdnia lokomotyw .Wymiana skorodowanej obudowy o przekroju ŁP7/V25/A na odcinku 16 metrów.

- Chodnik filarowy. Wymiana zbutwiałej obudowy drewnianej  na odcinku  ok. 25 metrów.

- Chodnik kierunkowy do szybu Wyzwolenie. Wymiana 35 kompletów odrzwi: z tego w chodniku zabudowane są 4 odrzwia obudowy typu ŁP o rozmiarach odpowiadających obudowie określanej w Poradniku Górnika jako ŁP-0, a nie ŁP-2 jak podano w dokumentacji GIG, oraz  31  odrzwi stalowych prostokątnych  ze stojakami SV25 a nie SV 29 jak podano w dokumentacji GIG.

Uwaga ogólna dotycząca wymienianych elementów obudowy drewnianej.

Wszystkie zabudowywane elementy powinny być zabezpieczone przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo 
w sposób odpowiedni dla IV klasy warunków użytkowania drewna.

Uwaga ogólna dotycząca wymiany obudowy odrzwiowej ŁP

Ze względu na nietypowy przekrój, kształt i stan techniczny istniejącej w wyrobiskach obudowy, zabudować (tam gdzie taka obudowa występuje) nową obudowę typu ŁP o rozmiarze niestandardowym, kształtowanym do profilu wpisanego w istniejący wyłom. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania elementów o przekroju korytkowym dopuszcza się zabudowę kształtownika  typu V .

2. Remont i przebudowa sanitariatów oraz pomieszczenia karczmy Guibald zlokalizowanych 
 w wyrobiskach w zakresie:

- skucie tynków glazury i innych materiałów ze wszystkich powierzchni sufitów ścian 
i podłóg;

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej bez białego montażu;

- wykonanie i podłączenie instalacji kanalizacyjnej;

- wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie założenia kabli i przewodów,

- przebudowa układu ścianek działowych;

- przygotowanie powierzchni sufitów ścian i podłóg poprzez zastosowanie substancji  gruntujących zapewniających prawidłową przyczepność tynków cementowo wapiennych i posadzek;

- wykonanie tynków cementowo wapiennych na powierzchniach sufitów i ścian oraz 
  zagruntowanie ich wodnym roztworem wapna gaszonego;

- wykonanie posadzek betonowych o jakości i stopniu wypoziomowania pozwalającym na pokrycie ich płytkami ceramicznymi.

3. Przebudowę instalacji przeciwpożarowych w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, 
w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalacji przeciwpożarowej w wyrobiskach”, przy uwzględnieniu następujących uwag:

- rurociągi wykonane zostaną jako skręcane z rur stalowych kołnierzowych co najmniej zewnętrznie cynkowanych;

- na odcinkach chodników podziemnych gdzie nie ma obudowy łukowej rurociągi należy podwiesić na wspornikach osadzonych w obmurzu w sposób jak najmniej ograniczający prześwit wyrobiska.

4. Przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej”. Instalacje zostaną podłączone do zasilania / odbioru w ramach odrębnego postępowania.

5. Likwidację barier architektonicznych dla umożliwienia dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo do następujących wyrobisk i pomieszczeń:

- upadowa wschodnia z powierzchni – zakup, dopuszczenie i montaż podnośnika (platformy transportowej)  dla osób niepełnosprawnych;

- chodnik Guibald;

- przekop zachodni;

- przekop pochyły;

- przekop równoległy;

- poczekalnia;

- przekop główny poziom I;

- chodnik podścianowy ściany N02

- wytyczna wschodnia.

6. Budowę instalacji sprężonego powietrza, w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” wykonać w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy budowy instalacji sprężonego powietrza dla Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, przy uwzględnieniu następujących uwag:

- instalację sprężonego powietrza należy wykonać w całości z materiałów odpornych na korozję przy zachowaniu średnic rurociągu nie mniejszych niż w projekcie;

- w ramach zadania w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni S/N przy ul. Sienkiewicza 43 zostanie zainstalowana i uruchomiona sprężarka elektryczna dostarczona przez Zamawiającego. Jest to kompresor o mocy ok 7kW zasilany napięciem 400V wyposażony w zbiornik powietrza oraz automatykę ciśnieniową. Warunkiem odbioru instalacji sprężonego powietrza jest uzyskanie pełnej szczelności układu potwierdzonej 24 godzinną próbą ciśnieniową.

Część II

Uruchomienie i nadanie cech eksponatu, urządzeniom o cechach maszyn przypisanych do danej  ekspozycji będzie poprzedzone wykonaniem ich remontu ( w oparciu o przegląd i ocenę rzeczywistego stanu technicznego wybranych maszyn i urządzeń), zapewniającego działanie urządzeń ekspozycji z co najmniej 2 letnią gwarancją, zgodnie z przedstawioną ofertą, od czasu przekazania urządzenia do eksploatacji. Potrzeby remontowe (maszyny i urządzenia przedstawione w tabeli poniżej w poz. od 1 do 5) będą określone na podstawie specjalnej procedury przywołanej  w Podstawowych Warunkach Zamówienia uwzględniającej Sprawozdania (załączniki nr XVII - XXIV ), wykonane wcześniej przez eksperta zatrudnionego przez Zamawiającego. Wspomniana procedura określa zakres remontu podstawowego uznanego za niezbędny do wykonania w niniejszym SIWZ, oraz zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego) w przypadku takiej konieczności  zawnioskowanej przez Wykonawcę  potwierdzonej przez eksperta działającego w tym zakresie  w imieniu Zamawiającego

| Ekspozycja nr | Maszyna/urządzenie górnicze | Oczekiwany zakres działania maszyny |
| --- | --- | --- |
| Ekspozycja Nr 1 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu bębnowego dwuorganowego KWB3RDU, umiejscowionej w ścianie N-04 | Kombajn KWB-3RDU | Uruchomienie urządzenia: możliwość demonstracji obracania się obydwu organów urabiających, ich ruchu w płaszczyźnie pionowej, posuwu kombajnu w zakresie ruchu jałowego bez urabiania na odcinku uzgodnionym / ok. 5 m./ z Zamawiającym. |
|  | Zespół pompowy wysokociśnieniowy T80/300 | Trwałe zabezpieczenie wszystkich sekcji obudowy zmechanizowanej przed samoczynnym opadaniem oraz możliwość demonstracji kroku obudowy z użyciem jednej wybranej sekcji. |
|  | Jedna wybrana sekcja obudowy ścianowej FAZOS 19/32 Oz |  |
| Ekspozycja nr 2 uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem struga węglowego umiejscowionej w ścianie N-03 | Głowica struga SWS-4 wraz z napędem | Zapewnienie ruchomości głowicy struga w zakresie ograniczonego ruchu jałowego,/ na długości ok. 10m./ bez urabiania |
|  | Przenośnik ścianowy Rybnik 72 na ścianie N0-3 | Zakres działania napędu przenośnika umożliwiający jałowy ruch głowicy strugowej |
| Ekspozycja nr 3 uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB3 umiejscowionej w ścianie N-02 | Kombajn KWB-3 | Uruchomienie eksponatu do pełnienia funkcji edukacyjnych z zapewnieniem możliwości demonstracji obracania się organu urabiającego i posuwu kombajnu /na długości ok. 3m/ w zakresie ruchu jałowego, bez urabiania. |
| Ekspozycja nr 4 Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem wrębiarki łańcuchowej umiejscowionej w ścianie N-01 | Wrębiarka o napędzie elektrycznym WŁE 40S | Zapewnienie możliwości demonstracji biegu łańcucha urabiającego wrębiarki we wrębie w zakresie ruchu jałowego bez urabiania. |
| Ekspozycja nr 5 uruchomienie ekspozycji i przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych ekspozycji ilustrującej podziemny transport poziomy | Lokomotywa Ldag 0,5 M (ładownia , prostownik, stół, rezerwowa bateria) | Zapewnienie możliwości poruszania się po torowisku lokomotywy z trzema wozami osobowymi dostosowanymi do przewozu turystów. |

1. Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu bębnowego dwuorganowego KWB-3RDU, umiejscowionych w ścianie N-04, w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS 19/32-Oz i kombajnu KWB-3RDU” i „Sprawozdania 
z oceny stanu technicznego nr 1, 2, 3” stanowiące Załączniki nr  XVII-XIX.

Wykonawcę obowiązuje zakres prac i robót wynikających ze Sprawozdań z oceny stanu technicznego nr 1, 2, 3 przy uwzględnieniu:

- wykonania oczyszczenia i konserwacji zastawek przenośnika ścianowego Rybnik, na ścianie NO-4 o długości 50 m,

- wykonania zabezpieczenia w układzie hydrauliki przed zniszczeniem stropu wyrobiska 
w trakcie  montażu siłowników oraz wstępnego rozpierania obudowy, a także podczas demonstracji ruchu wybranej  sekcji obudowy (układ blokad krańcowych układu hydraulicznego lub / i ograniczenie ciśnienia roboczego układu);

- oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego 62 sekcji obudowy Fazos, w stopniu możliwym do wykonania bez demontażu sekcji ze ściany i bez usuwania powłok galwanicznych 
z rdzenników siłowników, oraz zabezpieczenia przed złożeniem się stojaków za pomocą objemek mechanicznych

W ramach ekspozycji planowane jest odpowiednie przygotowanie do pokazowego ruchu:

- kombajnu KWB-3RDU

- 1 sekcji obudowy Fazos 19/32-Oz (drugiej od strony północnej), zasilanej zespołem pompowym T80/300

2.	Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji 
z użyciem struga węglowego SWS-4 umiejscowionej w ścianie N-03, w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu 
i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej 
z użyciem struga węglowego” i „Sprawozdania z oceny stanu technicznego” nr 4, 5 stanowiących Załączniki nr XX-XXI.

Wykonawcę obowiązuje zakres prac i robót wynikających ze Sprawozdań z oceny stanu technicznego nr 4,5 przy uwzględnieniu:

- oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego 54 sekcji obudowy OKA-1, w stopniu możliwym do wykonania bez demontażu sekcji ze ściany i bez usuwania powłok galwanicznych 
z rdzenników siłowników, oraz zabezpieczenia stojaków przed zsunięciem za pomocą objemek mechanicznych,

- oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego zastawek i siłowników hydraulicznych do przesuwania przenośnika ścianowego.

3.	Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji 
z użyciem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB3  umiejscowionej w ścianie N-02, 
w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB-3
i „Sprawozdanie z oceny stanu technicznego” nr 6 stanowiące Załącznik nr XXII .

Wykonawcę obowiązuje zakres prac i robót wynikających ze Sprawozdania z oceny stanu technicznego nr 6  przy uwzględnieniu:

- wykonania demontażu napędów, i rynien przenośnika ścianowego celem umożliwienia oczyszczenia, malowania konserwacyjnego oraz ponownego montażu w miejscu pierwotnej lokalizacji.

4.	Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji 
z użyciem wrębiarki łańcuchowej umiejscowionej w ścianie N-01, w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z użyciem wrębiarki łańcuchowej” i „Sprawozdania z oceny stanu technicznego” nr 7 stanowiące Załącznik nr XXIII.

Wykonawcę obowiązuje zakres prac i robót wynikających ze Sprawozdania z oceny stanu technicznego nr 7  przy uwzględnieniu:

- wykonania demontażu przenośnika zgrzebłowego, celem umożliwienia  oczyszczenia, malowania konserwacyjnego oraz ponownego montażu w miejscu pierwotnej lokalizacji;

- rozpięcie liny pociągowej wrębiarki z rolką w wyrobisku, zgodnie z zasadami pracy urządzenia;

5.	Uruchomienie ekspozycji i przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych  ilustrującej podziemny transport poziomy w zakresie i w oparciu o „Projekt techniczno-wykonawczy remontu 
i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej obieg wozów na poziomie wydobywczym kopalni w tym torowiska, sieć trakcyjną, wozy materiałowe, wozy osobowe, wozy do przewozu osób poszkodowanych, elektrowozy z napędem sieciowym i elektrowozy z napędem akumulatorowym” i „Sprawozdanie z oceny stanu technicznego” nr 11 stanowiące Załącznik nr XXIV.

6. Wykonawcę obowiązuje zakres prac i robót wynikających ze Sprawozdania z oceny stanu technicznego nr 11  przy uwzględnieniu:

    - remontu lokomotywy akumulatorowej LDAG 0,5 M.

7. Podstawowe warunki realizacji zamówienia

- Roboty drążeniowe wyrobisk, przebudowę wyrobisk, roboty demontażowe i montażowe oraz inne roboty górnicze należy prowadzić na podstawie dokumentacji załączonej do SIWZ uzupełnionej wg wymagań przepisów w zakresie własnym i na własny koszt. W szczególności należy opracować odpowiednie projekty techniczne i technologie wykonywania robót w sposób umożliwiający ich zatwierdzenie przez KRZ ZKWK Guido w Zabrzu.

- Nadzór nad Wykonawstwem części II w zakresie remontu maszyn i urządzeń wskazanych 
w sprawozdaniach z oceny stanu technicznego sprawować będzie ekspert zatrudniony przez Zamawiającego.

- Zakres podstawowy remontu obejmie czynności określone przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ jako niezbędne do wykonania, bez których remont nie będzie skuteczny, w stopniu możliwym do określenia bez wcześniejszego rozbierania maszyny lub urządzenia.

- Zakres dodatkowy (rozszerzony) remontu obejmie czynności, jakie mogą wystąpić po 
rozebraniu maszyny lub urządzenia, które niezbędne będą do uruchomienia obiektu
stanowiącego przedmiot remontu. Zgodę na realizację zakresu dodatkowego remontu wydawać będzie każdorazowo Zamawiający. Nad zakresem remontu dodatkowego nadzór sprawuje ekspert zatrudniony przez Zamawiającego, który zweryfikuje jego zasadność i zakres.

- Wstępny odbiór techniczny wyremontowanych maszyn i urządzeń wykazanych w części II przedmiotu zamówienia wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej dokonywanego remontu wskazanej w Sprawozdaniach z oceny stanu technicznego przeprowadzi ekspert zatrudniony przez Zamawiającego. w siedzibie Wykonawcy remontu.

- Odbiór końcowy wyremontowanych maszyn i urządzeń wraz z weryfikacją dokumentacji powykonawczej pełnego zakresu remontu – w zakresie ekspozycji przeprowadzi  wraz 
z Zamawiającym ekspert zatrudniony przez Zamawiającego na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zlecenia uzupełniającego w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu remontu podstawowego.

- Zamawiający rezerwuje sobie możliwość ograniczenia remontu z uwagi na koszty.

- Dla wyremontowanych maszyn i urządzeń należy opracować i dostarczyć dokumenty wykazane w Sprawozdaniach z oceny stanu technicznego (Załączniki XVII-XXIV)– właściwe dla każdego eksponatu.

- W czasie budowy nowej instalacji ppoż. i wodno-kanalizacyjnej utrzymywać w sprawności dotychczasowe instalacje, do czasu ich przełączenia.

- Zabezpieczyć niezbędne materiały i urządzenia potrzebne do realizacji zamówienia, w tym służące do transportowania demontowanych i przewożonych pod ziemią, na powierzchnię oraz do zakładów remontowych maszyn, podzespołów i materiałów, w ramach wykonywanego zadania.

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów, napraw i remontów urządzeń 
w wyrobiskach skansenu, bez prowadzenia prac transportowych, pod warunkiem uporządkowania i przywrócenia do stanu poprzedniego tych wyrobisk.

- Zabezpieczyć dostawę mediów (energia elektryczna i woda) na czas prowadzenia robót 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, o parametrach dostosowanych do wybranej przez Wykonawcę technologii oraz zastosowanych maszyn i urządzeń stacjonarnych - po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych.

Zamawiający gwarantuje możliwość odbioru energii elektrycznej z rozdzielni Trafo 6/0,5/0,4 kV zlokalizowanej przy budynku nadszybia szybu Wyzwolenie, o mocy max 100 kW.

- Zabezpieczyć  zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne z możliwością ich składowania 
i ładowania oraz wyposażyć osoby pracujące w wyrobiskach podziemnych w izolacyjne aparaty ucieczkowe.

- Zabezpieczyć  wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej i elementy BHP w tym ręczne wielogazowe przyrządy pomiarowe w ilości dostosowanej do sposobu wykonywania prac oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- W czasie realizacji zamówienia uwzględnić koszt zakupu lub najmu, dostawy i montażu  elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do wykonania prac, chyba 
że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

- Na bieżąco wywozić złom metalowy z terenu robót w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 2 km od miejsca wykonywania robót i przekazywać go nieodpłatnie Zamawiającemu przy potwierdzeniu ilości.

- Na bieżąco wywozić pozostałe odpady z terenu robót i zagospodarować je w sposób zgodny 
z obowiązującym prawem oraz każdorazowo po wywiezieniu odpadów porządkować rejon wyrobisk.

- Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie zbędne urządzenia, 
co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

- Na etapie wykonywania remontów maszyn i  urządzeń, należy opracować ich nowe instrukcje stanowiskowe (lub zaktualizować obecnie obowiązujące) w oparciu o DTR, jako eksponaty muzealne posiadające  niektóre cechy maszyny. Powyższe instrukcje stanowiskowe powinny uwzględniać nowy zakres ich stosowania i ewentualne ograniczenia niektórych funkcji roboczych do roli eksponatów ruchomych w ekspozycjach turystycznych oraz zawierać zasady ich obsługi, przeglądów i konserwacji, a także programy niezbędnych szkoleń dla przewodników oparte o nową ocenę ryzyka użytkowania tych ekspozycji.

- Po zakończeniu prac przy każdym urządzeniu mechanicznym należy wystawić Deklarację Wykonawcy posiadającego zdolność zakładu remontowego do wykonywania remontów, wydaną przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną (certyfikująca wyroby), że remont wykonany został w sposób gwarantujący bezpieczne uruchomienie urządzenia jako eksponatu muzealnego w ograniczonym zakresie oraz Deklarację zgodności, o ile jest ona wymagana.

Wyżej wymienione dokumenty powinny umożliwić Zamawiającemu wydanie zezwoleń na uruchomienie ruchomych ekspozycji w tym powyższych urządzeń przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, jako eksponatów muzealnych o cechach maszyn.

- W trakcie prowadzonych robót należy przestrzegać zasad wykonywania obudów obowiązujących w górnictwie w szczególności w zakresie prawidłowego klinowania elementów obudowy i wypełniania pustek pomiędzy elementami obudowy a istniejącym wyłomem.

- Wszystkie metalowe podzespoły i urządzenia opisane w SIWZ, dla których Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego, powinny zostać pomalowane farbami podkładowymi i nawierzchniowymi chlorokauczukowymi, lub innymi  zamiennymi w kolorach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

8.  Dodatkowe warunki realizacji zamówienia

1.	Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii prowadzenia robót, jednak technologie muszą spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- przed przystąpieniem do robót, technologia musi zostać zatwierdzona przez KRZ ZKWK Guido w Zabrzu;

- efekt finalny wykonanej pracy musi uwzględniać zamierzony efekt – tj. umożliwienie prezentacji  publicznej bezpiecznej ekspozycji: wyrobisk, eksponatów w nich zabudowanych i eksponatów zachowujących niektóre cechy maszyn, zgodnie z założeniami.

2.	W trakcie realizacji zadań Wykonawca powinien opierać się na dokumentacjach stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ, a w przypadku stwierdzenia braku części dokumentacji dopracować je we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.	Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne ekspozycje i eksponaty o cechach 	maszyn nie jest przedmiotem niniejszego postępowania

4.	W bezpośrednim sąsiedztwie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” trwają roboty budowlane 
	i górnicze w zakresie:

- budowy Parku 12C;

- budowy Kopalni Zabawkowej;

- remontu budynku wentylatorów Guibald oraz budynku nadszybia szybu Wyzwolenie

Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z innymi podmiotami – wykonawcami wyżej wymienionych prac budowlanych i górniczych, głównie do bezwzględnego przestrzegania uzgodnionego 
z Zamawiającym harmonogramu robót.

5.	Zamawiający oświadcza, iż  udostępni Wykonawcy drogę dla  transportu urządzeń wywożonych w czasie  remontu z podziemi oraz odstawy urobku przez Wyjście awaryjne z Przecznicy I, przy czym 	koszt zainstalowania  i wykonywania transportu przy użyciu dodatkowych urządzeń jak kołowrót lub dźwig ponosi Wykonawca.

Wykonawca może wykorzystać inna drogę transportu maszyn i urządzeń na powierzchnię, uzgodnioną z Zamawiającym, w oparciu o własne rozwiązania nie ujęte w SIWZ 
i przygotowaną dokumentację transportu, zatwierdzoną przez KRZ ZKWK Guido w Zabrzu.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom 	reprezentującym Zamawiającego.

7.	Projekty, dokumentacje techniczne wszelkich rozwiązań technicznych i konstrukcji przewidzianych w obiekcie, które nie występują w załączonych dokumentacjach do SIWZ, Wykonawca powinien 	doprecyzować w ramach  niniejszego zamówienia we własnym zakresie bez prawa do dodatkowej zapłaty. Powyższe nie dotyczy wykrytych błędów projektowych, których naprawy lub uzupełnienia Zamawiający będą mogli skutecznie żądać od autorów dokumentacji.

8.	W przypadku gdy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisano sposób wykonania poszczególnych elementów zamówienia w sposób inny niż w załącznikach do specyfikacji, przedmiot zamówienia należy wykonywać w sposób zgodny z zapisami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Powyższe dotyczy również terminów realizacji, warunków gwarancji oraz innych zasad i reguł opisanych w poszczególnych załącznikach.

9.	Wykonawca uwzględni w kosztach i będzie realizował serwis i naprawy gwarancyjne wszystkich maszyn i urządzeń, których adaptację lub remont przeprowadzał w ramach niniejszego zamówienia. 	Serwis gwarancyjny będzie realizowany na następujących zasadach:

- przeglądy i regulacje przeprowadzone w okresie gwarancji – bezpłatnie (płatne materiały   
   eksploatacyjne);

- naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne materiały eksploatacyjne, których      wymiana po  przeprowadzonej naprawie jest niezbędna);

- naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne odpłatne (jednak na pozostałych  zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

- przeglądy i regulacje prowadzone będą po powiadomieniu Zamawiającego niezwłocznie po 
   zaistnieniu potrzeby;

Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii.

10.	Zamawiający prowadzić będzie dziennik remontów tj. dokument, do którego przedstawiciele  Zamawiającego będą dokonywali wpisów dotyczących wszelkich istotnych okoliczności 
i zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Każdy wpis dokonany 
w dzienniku remontów musi zostać niezwłocznie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dziennik remontów będzie stanowił własność Zamawiającego. Warunkiem przeprowadzenia każdego odbioru jest komplet potwierdzeń ze strony Wykonawcy wszystkich zamieszczonych w nim wpisów.

Potwierdzenie wpisu nie musi oznaczać jego akceptacji. Jest to jedynie stwierdzenie, 
że Wykonawca zapoznał się z jego treścią.

Załączniki

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu wyrobisk

- Projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalacji przeciwpożarowej w wyrobiskach

- Projekt techniczno-wykonawczy przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

- Projekt techniczno-wykonawczy budowy instalacji sprężonego powietrza dla Skansenu   Górniczego „Królowa Luiza”

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu KWB-3RDU

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem struga węglowego

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem obudowy indywidualnej 
i kombajnu jednobębnowego KWB-3

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem wrębiarki łańcuchowej

- Projekt techniczno-wykonawczy remontu i adaptacji do celów obsługi ruchu turystycznego ekspozycji ilustrującej obieg wozów na poziomie kopalni w tym torowiska, sieć trakcyjną, wozy materiałowe, wozy osobowe, wozy do przewozu osób poszkodowanych, elektrowozy 
z napięciem sieciowym i elektrowóz z napędem akumulatorowym

- Opinia dotycząca wymogów prawnych związanych z remontem maszyn(eksponatów) pod kątem wykorzystania ich w na ekspozycjach w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”, wystawiona przez Jednostkę Certyfikującą GIG

- Suplement do opracowania „Projekt Techniczno-wykonawczy remontu wyrobisk”

- Projekt instalacji wod.kan. i wyposażenia sanitariatów oraz karczmy Guibald

- Karczma Guibald – projektowane wyposażenie

- Karczma Guibald – wytyczne budowlane

- Mapa wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”

- Mapa pokładu 509 ilustrująca dawne roboty górnicze w rejonie pochylni IIIz i Ivz

- Sprawozdanie nr 1 z oceny stanu technicznego kombajnu ścianowego KWB-3RDU

- Sprawozdanie nr 2 z oceny stanu technicznego zespołu pompowego T80/300

- Sprawozdanie nr 3 z oceny stanu technicznego sekcji obudowy osłonowej  FAZOS-19/32-Oz

- Sprawozdanie nr 4 z oceny stanu technicznego głowicy strugowej SWS-4 wraz z napędem

- Sprawozdanie nr 5 z oceny stanu technicznego przenośnika ścianowego Rybnik 73

- Sprawozdanie nr 6 z oceny stanu technicznego kombajnu KWB-3

- Sprawozdanie nr 7 z oceny stanu technicznego wrębiarki ścianowej łańcuchowej

- Sprawozdanie nr 11 z oceny stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej Ldag-05M

- Projekt instalacji elektrycznej Karczma Guibald

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr .......

ZP/75/MGW/2014/REOK

zawarta w dniu ………2015r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

1.	.............................................................................

2.	………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwaną dalej „Pzp”.

§ 1

Definicje

1.	Strony przyjmują, że poniżej zdefiniowane terminy używane w niniejszej umowie będą mieć następujące znaczenie:

  - Oferta - rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy - rozumie się przez to zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram realizacji umowy z podanym planem płatności częściowych złożony przez Wykonawcę. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

  - Projekt – rozumie się przez to dokumentację projektową opracowaną na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i inne niezbędne do realizacji dokumenty.

  - Dziennik remontów – rozumie się przez to dokument, do którego przedstawiciele  Zamawiającego będą dokonywali wpisów dotyczących wszelkich istotnych okoliczności 
i zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Każdy wpis dokonany 
w dzienniku remontów musi zostać niezwłocznie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dziennik remontów będzie stanowił własność Zamawiającego. Warunkiem przeprowadzenia dowolnego odbioru jest komplet potwierdzeń ze strony Wykonawcy wszystkich zamieszczonych w nim wpisów. Potwierdzenie wpisu nie musi oznaczać jego akceptacji. Jest to jedynie stwierdzenie, że Wykonawca zapoznał się z jego treścią.

  - Wykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wyłonionych 
w wyniku udzielonego zamówienia publicznego zobowiązanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Podwykonawcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, któremu za zgodą Zamawiającego Wykonawca powierzył na swoje ryzyko, wykonanie części Zadania inwestycyjnego lub prac.

§ 2

Przedmiot i zakres umowy

1.	Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pismo ……….……………. z dnia ………………... Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”

Część nr I

Roboty obejmujące remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

Część nr II

Roboty obejmujące remont ekspozycji znajdujących się w obiekcie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne

2.	Szczegółowy przedmiot umowy oraz zakres i warunki wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia określa:

- dokumentacja projektowa,

- SIWZ wraz z załącznikami,

- niniejsza umowa.

3.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa wyżej, i że są one kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

4.	Przedmiot umowy będzie realizowany w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza  w Zabrzu i obejmuje dwie części:

- Część I – górnicze roboty remontowe prowadzone w obiekcie podlegającym ustawie Prawo geologiczne i górnicze - w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu. Roboty będą obejmowały w szczególności:

- remont wyrobisk podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”;

- wykonanie połączenia pochylni IVz i IIIz na poziomie 254 m npm;

- przebudowę instalacji p.poż. i wodno-kanalizacyjnej;

- budowę instalacji sprężonego powietrza.

- Część II – roboty polegające na przebudowie maszyn i urządzeń zgromadzonych 
w podziemiach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu, składających się na ekspozycje tematyczne o cechach nieruchomych eksponatów, a częściowo eksponatów z zachowanymi niektórymi funkcjami maszyn.

5. 	Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

6.	Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych 
i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

7.	Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, utylizacją odpadów, wykonaniem badań, prób, sprawdzeń, uzyskaniem stosownych pozwoleń i decyzji,   koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, realizacji rozwiązań zamiennych wskazanych przez zamawiającego a służących poprawie parametrów użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, koszty związane z odbiorami wykonanych robót lub montażów, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, transportu maszyn i urządzeń, zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

§ 3
Podstawa realizacji

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

- warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

- uzgodnieniami szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej umowy;

- warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 4

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót 
i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli   podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

15.	Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

16.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….

17.	Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

18.	Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie …… od dnia zawarcia.

19.	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne 
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

20.	Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 5

Warunki realizacji

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem i realizacją przedmiotu umowy, koszty przeglądów gwarancyjnych, koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, utylizacją odpadów, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy 
i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

6. W przypadku korzystania z mediów na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem, Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy.

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże bezpłatnie komplet dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej.

3. Decyzja o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowana jest przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. Zamawiający będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Wykonawcę wpisem do książki raportowej.

4. Zamawiający prowadzić będzie dziennik remontów tj. dokument, do którego przedstawiciele  Zamawiającego będą dokonywali wpisów dotyczących wszelkich istotnych okoliczności 
i zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Każdy wpis dokonany 
w dzienniku remontów musi zostać niezwłocznie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dziennik remontów będzie stanowił własność Zamawiającego. Warunkiem przeprowadzenia dowolnego odbioru jest komplet potwierdzeń ze strony Wykonawcy wszystkich zamieszczonych w nim wpisów. Potwierdzenie wpisu nie musi oznaczać jego akceptacji. Jest to jedynie stwierdzenie, że Wykonawca zapoznał się z jego treścią.

5.  Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do umowy i uwzględniający podział zadania na części.

Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

- kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów;

- wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne;

- każdy etap robót każdego podwykonawcy;

- harmonogram płatności.

- Harmonogram musi być zatwierdzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny 
z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

- Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż w okresach miesięcznych ze skutkiem na koniec miesiąca. Każda aktualizacja harmonogramów wymaga oddzielnej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę raportową, która jest własnością Wykonawcy. Do protokołów odbioru częściowego niezbędne jest dołączenie kopii książki raportowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzony za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie 
z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia BHP swoich pracowników zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zapewni ciągłość badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią pracowników tam zatrudnionym. Szkolenie będzie potwierdzone w dostarczonych dokumentach.

- Wykonawca dostarczy imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami które muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

- Wykonawca dostarczy wycinkowy schemat struktury organizacyjno-osobowej Wykonawcy, który stanowić będzie załącznik nr 5 do umowy.

- Poszczególne służby Wykonawcy podlegają kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących 
u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

- Wykonawca co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia wynikające z postanowień umowy i przepisów.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień i wykonania wszelkich czynności wynikających z ustawy o odpadach i z innych przepisów zarówno w swoim imieniu jak i imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp na teren budowy. Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

- Wykonawca jest świadomy że w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle prace budowlane, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach.

- Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być pełnowartościowe posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom 
i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów i urządzeń potrzebnych do  realizacji zamówienia.

§ 8

Nadzór nad Wykonawstwem

- Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest: …………………………………………

- Nadzór nad częścią I sprawować będzie Zamawiający.

- Nadzór nad częścią II przedmiotu umowy w zakresie remontu maszyn i urządzeń wskazanych 
w sprawozdaniach z oceny stanu technicznego sprawować będzie ekspert zatrudniony przez Zamawiającego na zasadach ujętych w odrębnej umowie.

- Przedstawicielem  Wykonawcy jest: …………………………………………….……………………

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę i uprawnienia opisane w SIWZ.

§ 9

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 8 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia …………..………..

- Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

- Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek.

§ 10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ………………… zł (słownie: ……………………. zł). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 11

Wynagrodzenie

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

VAT ………………………PLN, tj. ………%

1.1.	W tym wynagrodzenie za Część I:

cena brutto ………PLN

słownie: …………

cena netto ………PLN

VAT ………………PLN, tj. ……….%

1.2.	W tym wynagrodzenie za Część II:

- Ekspozycja Nr 1 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu bębnowego dwuorganowego KWB3RDU, umiejscowionej w ścianie N-04

a.) Zakres remontu podstawowego:

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

b.) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego):

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

- Ekspozycja Nr 2 - uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem struga węglowego umiejscowionej w ścianie N-03

a.) Zakres remontu podstawowego:

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

b.) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego):

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

- Ekspozycja Nr 3 - uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB3  umiejscowionej w ścianie N-02

a.) Zakres remontu podstawowego:

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

b.) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego):

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

- Ekspozycja Nr 4 - Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem wrębiarki łańcuchowej umiejscowionej w ścianie N-01

a.) Zakres remontu podstawowego:

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

b.) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego):

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

- Ekspozycja Nr 5 - uruchomienie ekspozycji i przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych ekspozycji ilustrującej podziemny transport poziomy

a.) Zakres remontu podstawowego:

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

b.) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego):

cena brutto ……PLN

słownie: ……….

cena netto ……PLN

VAT ……………PLN, tj. …………%

1.2.1. 	Zakres podstawowy remontu maszyn i urządzeń w ramach części II zakresu umowy obejmie czynności niezbędne do wykonania, bez których remont nie będzie skuteczny, możliwe do określenia bez całkowitego rozbierania maszyny lub urządzenia.

1.2.2. Zakres dodatkowy (rozszerzony) remontu maszyn i urządzeń w ramach części II zakresu umowy obejmie czynności, jakie mogą wystąpić po rozebraniu maszyny lub urządzenia, które niezbędne będą do uruchomienia obiektu stanowiącego przedmiot remontu.

1.2.3.	Zgodę na realizację zakresu dodatkowego remontu wydawać będzie każdorazowo Zamawiający. W razie braku takiej zgody zakres dodatkowy nie zostanie wykonany, 
a Wykonawca nie nabywa roszczeń z tego tytułu. Nad zakresem remontu dodatkowego nadzór sprawuje ekspert zatrudniony przez Zamawiającego, który zweryfikuje jego zasadność.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1.1 oraz 1.2 dla zakresu remontu podstawowego maszyn 
i urządzeń ma charakter ryczałtowy: obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Rozliczenie zakresu remontu dodatkowego (rozszerzonego) maszyn i urządzeń – ust. 1.2. podpunkty b. dla każdej ekspozycji, odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych za poszczególne elementy podane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Oferty i niniejszej umowy.

- Suma wynagrodzeń z punktów 1.1. i 1.2. stanowi wartość wymienioną w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

- Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami odbywać się będzie nie częściej niż raz na miesiąc z zastrzeżeniem, że  suma faktur częścowych nie przekroczy 80% wartości umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek.

- W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 12

Termin płatności

- Fakturę VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z protokołem wykonanych robót, a także oświadczeniami, o których mowa w § 11 ust. 6.

§ 13

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 14

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy z wyodrębnieniem części I i II przedmiotu umowy

- Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy	wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- Wstępny odbiór techniczny wyremontowanych maszyn i urządzeń wykazanych w części II przedmiotu zamówienia wraz z weryfikacją dokumentacji wykonawczej dokonywanego remontu wskazanej w Sprawozdaniach z oceny stanu technicznego przeprowadzi firma ekspercka zatrudniona przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy remontu.

- Odbiór końcowy wyremontowanych maszyn i urządzeń wraz z weryfikacją dokumentacji powykonawczej pełnego zakresu remontu – w zakresie ekspozycji przeprowadzi firma ekspercka zatrudniona przez Zamawiającego. na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej.

- Każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają weryfikacji wykonanych robót i przedłożonej dokumentacji.

- Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do zbadania i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 48 godzin od powiadomienia, stawić się w celu dokonania badania robót.

- Przedmiotem odbiorów częściowych są części zakresu robot stanowiących przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

10.1. w przypadku odbiorów częściowych:

- przygotowany protokół odbioru częściowego;

- kopię książki raportowej za dany okres polegający rozliczeniu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

Warunkiem dokonania odbioru jest też komplet potwierdzeń przy wszystkich wpisach widniejących w dzienniku remontów jaki prowadzi Zamawiający.

10.2. w przypadku odbioru końcowego:

- dla części II przedmiotu umowy: komplet dokumentów niezbędnych do weryfikacji poprawności wykonania zamówienia oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, w tym między innymi DTR oraz dokumentów określonych w Sprawozdaniach z oceny stanu technicznego odrębnie dla każdej ekspozycji.

- komplet dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy uzgodnionymi z Zamawiającym oraz w przypadkach koniecznych z właściwym organem nadzoru górniczego;

- uzupełnioną kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy książki raportowej z prowadzonych prac.

Warunkiem dokonania odbioru jest też komplet potwierdzeń przy wszystkich wpisach widniejących w dzienniku remontów jaki prowadzi Zamawiający.

11.	 Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich  wykryciu.

12.	W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający uprawniony będzie do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia

13.	W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez  	 Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt

i ryzyko Wykonawcy lub odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  	Wykonawca.

§ 15

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

- w wysokości 20 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia lub 	rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 	Wykonawca;

- w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy za niedotrzymanie terminu 		określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy za opóźnienie w usunięciu wad 	stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 5.000,00 zł za 		każdy dzień opóźnienia licząc od ostatniego dnia trwania umowy

- w wysokości 10.000,00 zł w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego 		podwykonawcy;

- w wysokości 5.000,00 w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z 	oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;

- w wysokości 5.000,00 w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 	zapłaty.

3.  Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których są wymagalne.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej 
i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 30 dni w stosunku do przyjętego
i zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy,

- jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od  umowy;

b)  ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe 
w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

6. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości …………………. PLN.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ……

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie 
na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi ……………[zgodnie z okresem wskazanym w ofercie] od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu  o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

  - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

  - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

  - wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych lub remontowych w wyrobiskach, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione;

  - zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

  - konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

  - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;

  - utrudnień wynikających z równolegle prowadzonych prac przez Zamawiającego i podmioty zewnętrzne na terenie wyrobisk Skansenu, w tym między innymi w zakresie wykonywania robót z zakresu instalacji elektrycznych.

1.2.	w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana kluczowego personelu 	wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się 	wykazując spełnianie  warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane 
w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn 
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wymiany elementu ekspozycji lub eksponatu na nowy, tam gdzie przewidywano remont urządzenia, a gdzie zakres prac remontowych przekracza koszt zakupu elementu nowego.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3. 	Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.  Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. 	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

7. 	Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kopia Oferty Wykonawcy wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami

Schemat organizacyjno-osobowy

Wzór porozumienia na rozliczenie mediów

Załącznik nr 4 do umowy

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy ………………………………….. na zadanie pn.:

Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk

Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43

wraz  z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie

Wstęp

1. „Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy 	przy pracach związanych z wykonaniem remontu i dostosowaniem do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w 	obiekcie ,w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 	ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

3. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.

4. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

5. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6.  Rozróżnia się  następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór końcowy

- Odbiór częściowy

- Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 31,1 i 2, § 42. 5, § 536. 2, § 431. 2 § 611. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

7.  Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

8. Przedmiotem odbioru częściowego jest  częściowy zakres robót objęty harmonogramem rzeczowo-finansowym

9. Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po   zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.

10. „Protokół komisyjnego odbioru technicznego", zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie 
z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.

11. Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje właściwy organ nadzoru górniczego lub Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

12.	Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu. Dla części II przedmiotu umowy odbiór wykonuje firma ekspercka zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

13. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników 
z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz.  981).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz   specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w  sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w   sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

5. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

7.  Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

1. Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

2.  Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.

3.   Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi,  rozmieszczeniem sprzętu p. poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

4. Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować możliwość odbioru energii elektrycznej  o mocy max 100 kW z rozdzielni Trafo 6/ 0,5/ 0,4 kV zlokalizowanej przy budynku nadszybia szybu Wyzwolenie, oraz rozdzielń 500V; R1D 
w pomieszczenie po str. wsch. Karczmy Guibald,R3D obok # Budryk, R4D w komorze pomp,R6D w przecznicy I,R7D na przekopie wentylacyjnym Wyzwolenie/ pochylnia IIw.

5.  Wykonać instalacje elektryczne zasilające poszczególne eksponaty o cechach maszyn, 
z wykorzystaniem sieci magistralnej 500V oraz podłączyć je do rozdzielń zainstalowanych 
w w/w sieci.

6.    Utrzymać system wentylacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

7.    Utrzymać systemu łączności i alarmowania.

8.  Udostępnić  Wykonawcy drogi   transportu ( bez urządzeń transportowych) dla urządzeń wywożonych w czasie  remontu z podziemi oraz odstawy urobku przez Wyjście awaryjne z Przecznicy I

§4

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).

  - Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido".

  - Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających  odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629).

  - Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę 
u Zamawiającego z podaniem:

- nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

- kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,

- zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do 	zatwierdzenia KRZ,

- aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na 	wysokości - badania wysokościowe).

  - Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.

  - Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.

  - Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku  których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

- Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

8.	Zatrudniania  pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.

9.	Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych 
w przypadku 	zaistnienia takiej konieczności.

10.	Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.

11.	Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić 	własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

12.	Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania 	pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz 	umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych 	pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 	przepisami.

13.	Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem 	realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.

14.		Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.

15.		Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy 	oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

16.		Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania 
		i ładowania

17.		Wyposażenia pracowników przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza ( O2, CO2, CO )

18.		Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają	wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, 	poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

19.		Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.

20.		Zabezpieczenia i dostawy mediów na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania 	przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

21.		Zorganizowania i ochrony  punktów składowania i magazynowania materiałów.

22.		Zorganizowania punktów załadunku i rozładunku materiałów, dróg transportu oraz środków 			transportu na powierzchni i w wyrobiskach sztolni

23.		Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w 	sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z 	obowiązującymi przepisami.

24. 		Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do 	nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

25.		Przebudowy instalacji przeciwpożarowych i wodno-kanalizacyjnych w wyrobiskach Skansenu. W 	czasie budowy nowej instalacji ppoż. i wodno - kanalizacyjnej utrzymywać w sprawności 	dotychczasowe instalacje, do czasu ich przełączenia

26.		Budowy instalacji sprężonego powietrza w wyrobiskach

27.		Zabezpieczenia niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia,

§5

1.    	W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:

- stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie 
z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

- stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. 		W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych 
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3.     Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO") oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO").

4. 		Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz. sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).

- do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

- udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§6

1.	Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą 
w osobach:

……………………………………………

…………………………………………..

2. 		Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan …………………………. .

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy 
z Zamawiającym w osobach:

1. …………………………

2. ………………………… .

3.	Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

4. 	Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, 
w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe 
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

§9

1. 		Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym 
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

2. 		Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

3.		Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do Umowy

Porozumienie nr  ..................

POROZUMIENIE NR ……………/2015/REOK

Do Umowy nr ……………………… z dnia

zawarte w dniu ………2015r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; 
REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

  - Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

1. .............................................................................

2. …………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru …………………… przez …………….. na potrzeby budowy, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43 zgodnie z umową nr ……………………………………………………...

§ 2

Porozumienie zostaje zawarte od dnia …………….. do czasu zakończenia umowy nr ……………………………

§ 3

1. 	Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie ………………………
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

2.	Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ………………..

§ 4

1. 	Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do ……. dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.

2. 	Wpłata będzie dokonywana na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto w Alior Bank nr konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 5

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 			                              WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 3 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 5 | - | Tabela Elementów Rozliczeniowych |
| Załącznik 11 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/75/MGW/2014

Nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 2.c’ | Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5 | Tabela Elementów Rozliczeniowych |  |
| 6 | Aktualne zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu art. 24 ust. 1 pkt 4-8 |  |
| 9.(1-n) | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10-11 |  |
| 10 | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego art. 24 ust. 1 pkt 9 |  |
| 11 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto ……………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….…………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% 1.1. W tym wynagrodzenie za Część I: cena brutto ………PLN słownie: ………… cena netto ………PLN VAT ……………… PLN, tj. ……….% 1.2. W tym wynagrodzenie za Część II: Ekspozycja Nr 1 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu bębnowego dwuorganowego KWB3RDU, umiejscowionej w ścianie N-04 a) Zakres remontu podstawowego: cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% b) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego): cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% Ekspozycja Nr 2 - uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem struga węglowego umiejscowionej w ścianie N-03 a) Zakres remontu podstawowego: cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% b) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego): cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% Ekspozycja Nr 3 - uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB3 umiejscowionej w ścianie N-02 a) Zakres remontu podstawowego: cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% b) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego): cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% Ekspozycja Nr 4 - Uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem wrębiarki łańcuchowej umiejscowionej w ścianie N-01 a) Zakres remontu podstawowego: cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% b) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego): cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN, VAT ……………PLN, tj. …………% Ekspozycja Nr 5 - uruchomienie ekspozycji i przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych ekspozycji ilustrującej podziemny transport poziomy a) Zakres remontu podstawowego: cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto ……PLN VAT ……………PLN, tj. …………% b) Zakres remontu dodatkowego (rozszerzonego): cena brutto ……PLN słownie: ………. cena netto …..…PLN, VAT ……………PLN, tj. …………% Kwota, o której mowa w pkt 1.1 oraz 1.2 pkt a) dla każdej ekspozycji (zakres remontu podstawowego) ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Rozliczenie zakresu remontu dodatkowego (rozszerzonego) maszyn i urządzeń dla każdej ekspozycji, odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych za poszczególne elementy podane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Oferty i umowy. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 2 Iata) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………… w formie: ………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że(: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy 17. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… | ……………………………………… podpis i pieczątka |

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- |
| wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ. W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN | Uwagi |
| ………………dnia,……………… ……………………………………… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka |

Załącznik nr 11.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie realizowane w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |

Załącznik nr 5.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH OPRACOWANA 
NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ Z OCENY STANU TECHNICZNEGO

| EKSPOZYCJA NR | MASZYNA/URZĄDZENIE GÓRNICZE | ZAKRES PODSTAWOWY REMONTU WYKAZANY W SPRAWOZDANIU | CENA NETTO* ŁĄCZNA ZA WYKONANIE ZAKRESU PODSTAWOWEGO WYKAZANEGO W SPRAWOZDANIU | ZAKRES DODATKOWY (rozszerzony) WYKAZANY W SPRAWOZDANIU | CENA NETTO* ZAKRES DODATKOWY-(rozszerzony) WYKAZANY W SPRAWOZDANIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekspozycja nr 1 -uruchomienie i nadanie cech eksponatu ekspozycji ilustrującej system eksploatacji ścianowej z zastosowaniem hydraulicznej obudowy zmechanizowanej FAZOS i kombajnu bębnowego dwuorganowego KWB-3RDU, umiejscowionej na ścianie N-04 | Kombajn KWB-3RDU | Według Sprawozdania nr 1 z oceny stanu technicznego kombajnu KWB-3RDU przy uwzględnieniu: wwykonania oczyszczenia i konserwacji zastawek przenośnika ścianowego Rybnik, na ścianie NO-4 o długości 50 m, wwykonania zabezpieczenia układu hydrauliki przed zniszczeniem stropu wyrobiska w trakcie montażu siłowników oraz wstępnego rozpierania obudowy, a także podczas demonstracji ruchu sekcji obudowy (układ blokad krańcowych układu hydraulicznego lub / i ograniczenie ciśnienia roboczego układu); |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna |  |
|  |  |  |  | Łańcuch kombajnowy 24x86 – 100 m |  |
|  |  |  |  | Ogniwo złączne 24x86 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Głowica |  |
|  |  |  |  | Wał z kołem stożkowym z=13, m=14 |  |
|  |  |  |  | Wał wielowypustowy |  |
|  |  |  |  | Koło zębate stożkowe z=23, m=14 |  |
|  |  |  |  | Łożysko 22320 |  |
|  |  |  |  | Łożysko 22226 |  |
|  |  |  |  | Pompa zębata PZ2A-16P |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Siłownik hydrauliczny |  |
|  |  |  |  | Cylinder |  |
|  |  |  |  | Tłoczysko |  |
|  |  |  |  | Tłok |  |
|  |  |  |  | Dławica |  |
|  |  |  |  | Zamek hydrauliczny |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Suwak sterujący |  |
|  |  |  |  | Wspornik |  |
|  |  |  |  | Kadłub |  |
|  |  |  |  | Suwak |  |
|  |  |  |  | Uchwyt |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Pompa dwutłoczkowa |  |
|  |  |  |  | Kadłub pompy |  |
|  |  |  |  | Gniazdo zaworu |  |
|  |  |  |  | Kadłub zaworu |  |
|  |  |  |  | Gniazdo ssące |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Ciągnik |  |
|  |  |  |  | Pompa hydrauliczna |  |
|  |  |  |  | Silnik hydrauliczny |  |
|  |  |  |  | Zawór DBDS - 20 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=30, m=12 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=14, m=12 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=15, m=10 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=64, m=10 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część mechaniczna Organ |  |
|  |  |  |  | Uchwyt nożowy |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3RDU – część elektryczna |  |
|  |  |  |  | Wał silnika |  |
|  |  |  |  | Pakiet stojana |  |
|  |  |  |  | Pakiet wirnika uzwojony |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyskowa |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu N |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu P |  |
|  |  |  |  | Wpust kablowy |  |
|  |  |  |  | wentylator |  |
|  |  |  |  | Osłona wentylatora |  |
|  |  |  |  | Kadłub silnika |  |
|  |  |  |  | Opóżniacz elektroniczny typ OE-3 |  |
|  |  |  |  | Regulator elektroniczny prędkości posuwu typ ERT-2S |  |
|  |  |  |  | Przekładnik prądowy |  |
|  |  |  |  | Przekaźnik sterowniczy serii „15” |  |
|  |  |  |  | Transformator 200VA/1000/220/110/27/24/12/V |  |
|  |  |  |  | prostownik |  |
|  |  |  |  | Buczek sygnalizacyjny |  |
|  |  |  |  | Odłącznik typPRA-202 1000V/200A |  |
|  |  |  |  | Stycznik próżniowy typ SV-7 |  |
|  |  |  |  | Łącznik krzywkowy typ ŁK-15 500V/25A |  |
|  |  |  |  | Wyłącznik bezpieczeństwa 500V/10A |  |
|  |  |  |  | Przycisk sterowniczy |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane |  |
|  |  |  |  | Pompa hydrauliczna |  |
|  |  |  |  | Silnik hydrauliczny |  |
|  | Zespół pompowy wysokociśnieniowy | Według Sprawozdania nr 2 z oceny stanu technicznego zespołu pompowego T-80/300 |  | Części zamienne pompa T-80/300 |  |
|  |  |  |  | Wał korbowy pompy |  |
|  |  |  |  | Wał napędowy |  |
|  |  |  |  | Koło zębate pompy |  |
|  |  |  |  | Nurnik pompy |  |
|  |  |  |  | Wodzik pompy |  |
|  |  |  |  | Blok zaworowy |  |
|  |  |  |  | Korbowód pompy |  |
|  |  |  |  | Tuleja ø 40 G60.017-003-6 |  |
|  |  |  |  | Tuleja ø 40 G60.017-005/1 |  |
|  |  |  |  | Tuleja ø 40 G60.017-006/1 |  |
|  |  |  |  | Ogranicznik G60.017-007/3 |  |
|  |  |  |  | Tuleja ø 40 G60.006-018/4 |  |
|  |  |  |  | Gniazdo G60.006-040/4 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń G60.006-016/3 |  |
|  |  |  |  | Blok zaworowy-kadłub G60.017-001/6 |  |
|  |  |  |  | Pompa olejowa G60.022 |  |
|  |  |  |  | Korpus pompy olejowej G06.022-001 |  |
|  |  |  |  | Pokrywa G60.022-002 |  |
|  |  |  |  | Zawór rozładowania ZR-25/32A G06.025/4 |  |
|  |  |  |  | Kadłub zaworu rozładowania G06.016-001/6 |  |
|  |  |  |  | Gniazdo G06.025-004/3 |  |
|  |  |  |  | Grzybek G06.025-005/2 |  |
|  |  |  |  | Trzpień G06.025-007/1 |  |
|  |  |  |  | Tuleja G06.025-006/2 |  |
|  |  |  |  | Prowadnica G06.016-011/1 |  |
|  |  |  |  | Gniazdo G06.016-006/3 |  |
|  |  |  |  | Wkręt G06.016.008/2 |  |
|  |  |  |  | Dławik G06.025.009 |  |
|  |  |  |  | Zawór przelewowy ZP-25 G06.030/4 |  |
|  |  |  |  | Grzybek G06.015-006/3 |  |
|  |  |  |  | Tuleja G06-015-005/5 |  |
|  |  |  |  | Gniazdo G06.030-004/1 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne silnika elektrycznego |  |
|  |  |  |  | Przewietrznik |  |
|  |  |  |  | Osłona przewietrznika |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyskowa N |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyskowa P |  |
|  |  |  |  | Wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Pakiet stojana |  |
|  |  |  |  | Pakiet wirnika uzwojony |  |
|  |  |  |  | Kadłub |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska N |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska P |  |
|  |  |  |  | Uchwyt transportowy |  |
|  |  |  |  | Skrzynka zaciskowa |  |
|  |  |  |  | Pokrywa skrzynki |  |
|  |  |  |  | Wpust kablowy kompletny |  |
|  |  |  |  | Mocownik wpustu |  |
|  |  |  |  | Izolatory przepustowe (komplet) |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenia termiczne |  |
|  |  |  |  | Suszenie i impregnacja uzwojenia stojana |  |
|  |  |  |  | Przezwojenie uzwojenia stojana |  |
|  |  |  |  | Uzupełnienie tabliczki znamionowej |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wał korbowy |  |
|  |  |  |  | Regenerowana przekładnia(wałek i koło) |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Regenerowana osłona przewietrznika |  |
|  | Jedna wybrana sekcja obudowy ścianowej FAZOS 19/32 Oz | Według Sprawozdania nr 3 z oceny stanu technicznego sekcji obudowy osłonowej FAZOS-19/32-Oz przy uwzględnieniu: oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego 62 sekcji obudowy Fazos, w stopniu możliwym do wykonania bez demontażu sekcji ze ściany i bez usuwania powłok galwanicznych z rdzenników siłowników, oraz zabezpieczenia przed złożeniem się stojaków za pomocą objemek mechanicznych |  | Części zamienne Stojak (podpora)hydrauliczny |  |
|  |  |  |  | Spodnik |  |
|  |  |  |  | Rdzennik |  |
|  |  |  |  | Przedłużacz mechaniczny |  |
|  |  |  |  | Obejma dzielona |  |
|  |  |  |  | Tuleja |  |
|  |  |  |  | Pierścień dzielony |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Przesuwnik sekcji |  |
|  |  |  |  | Cylinder |  |
|  |  |  |  | Tłoczysko |  |
|  |  |  |  | Tulejka |  |
|  |  |  |  | Pierścień dzielony |  |
|  |  |  |  | Tuleja |  |
|  |  |  |  | Ucho |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Rozdzielacz blokowy RB 2 |  |
|  |  |  |  | Płyta rozdzielacza |  |
|  |  |  |  | Korpusy rozdzielaczy (RH 8) |  |
|  |  |  |  | Siedlisko stożka zaworu |  |
|  |  |  |  | Dławik |  |
|  |  |  |  | Widełki |  |
|  |  |  |  | Trzpień(tłoczek zaworu) |  |
|  |  |  |  | Stożek zaworu |  |
|  |  |  |  | Dźwignia(sterująca) |  |
|  |  |  |  | Tulejka |  |
|  |  |  |  | Tulejka rozprężna 16,5x42 |  |
|  |  |  |  | Dźwignia nastawcza |  |
|  |  |  |  | Pierścień dociskowy(sprężyna talerzowa) |  |
|  |  |  |  | Kołek sprężysty 8x40 |  |
|  |  |  |  | Osłona gumowa |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Blok zaworowy BZ 1 |  |
|  |  |  |  | Korpus bloku zaworowego |  |
|  |  |  |  | Pokrywa tłoka |  |
|  |  |  |  | Tuleja |  |
|  |  |  |  | Popychacze |  |
|  |  |  |  | Przegroda |  |
|  |  |  |  | Korpus zaworu zwrotnego |  |
|  |  |  |  | Stożek zaworu zwrotnego |  |
|  |  |  |  | Tuleja zaworu przelewowego |  |
|  |  |  |  | Łącznik zaworu przelewowego |  |
|  |  |  |  | Tłoczek zaworu przelewowego |  |
|  |  |  |  | Talerzyk dociskowy |  |
|  |  |  |  | Wkręty ustalające zaworu przelewowego |  |
|  |  |  |  | Korek |  |
|  |  |  |  | Wkładka manometru |  |
| Ekspozycja nr 2 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem struga węglowego umiejscowionej na ścianie N-03 | Głowica struga SWS-4 wraz z napędem | Według Sprawozdania nr 4 z oceny stanu technicznego głowicy strugowej SWS-4 wraz z napędem z uwzględnieniem: oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego 54 sekcji obudowy OKA-1, w stopniu możliwym do wykonania bez demontażu sekcji ze ściany i bez usuwania powłok galwanicznych z rdzenników siłowników, oraz zabezpieczenia stojaków przed zsunięciem za pomocą objemek |  | Części zamienne głowicy strugowej SWS-4 wraz z napędem |  |
|  |  |  |  | Płyta boczna prawa |  |
|  |  |  |  | Ślizg prawy |  |
|  |  |  |  | Nakładka prawa |  |
|  |  |  |  | Klapa uchylna |  |
|  |  |  |  | Klapa uchylna prawa |  |
|  |  |  |  | Nóż czołowy górny |  |
|  |  |  |  | Klapa uchylna lewa |  |
|  |  |  |  | Płyta boczna lewa |  |
|  |  |  |  | Nakładka lewa |  |
|  |  |  |  | Ślizg lewy |  |
|  |  |  |  | Zaczep |  |
|  |  |  |  | Prowadnik |  |
|  |  |  |  | Krzywka |  |
|  |  |  |  | Nóż odspągowy lewy |  |
|  |  |  |  | Nóż odspągowy II - lewy |  |
|  |  |  |  | Nóż pośredni |  |
|  |  |  |  | Popychak |  |
|  |  |  |  | Nóż odstropowy wygięty przedni - krótszy |  |
|  |  |  |  | Nóż odstropowy wygięty przedni |  |
|  |  |  |  | Nóż odstropowy wygięty lewy |  |
|  |  |  |  | Nóż wyprzedzający |  |
|  |  |  |  | Ogniwo szybkozłączne ø18×64 |  |
|  |  |  |  | Nóż odspągowy prawy |  |
|  |  |  |  | Nóż odspągowy II – prawy |  |
|  |  |  |  | Części zamienne silnika elektrycznego |  |
|  |  |  |  | Przewietrznik |  |
|  |  |  |  | Osłona przewietrznika |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyskowa N |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyskowa P |  |
|  |  |  |  | Wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Pakiet stojana |  |
|  |  |  |  | Pakiet wirnika uzwojony |  |
|  |  |  |  | Kadłub |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska N |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska P |  |
|  |  |  |  | Uchwyt transportowy |  |
|  |  |  |  | Skrzynka zaciskowa |  |
|  |  |  |  | Pokrywa skrzynki |  |
|  |  |  |  | Wpust kablowy kompletny |  |
|  |  |  |  | Mocownik wpustu |  |
|  |  |  |  | Izolatory przepustowe (komplet) |  |
|  |  |  |  | Zabezpieczenia termiczne |  |
|  |  |  |  | Suszenie i impregnacja uzwojenia stojana |  |
|  |  |  |  | Przezwojenie uzwojenia stojana |  |
|  |  |  |  | Uzupełnienie tabliczki znamionowej |  |
|  | Przenośnik ścianowy Rybnik 72 na ścianie N0-3 | Według Sprawozdania nr 5 z oceny stanu technicznego przenośnika ścianowego Rybnik 73 przy uwzględnieniu: oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego zastawek i siłowników hydraulicznych do przesuwania przenośnika ścianowego |  | Części zamienne przenośnika ścianowego Rybnik 73 |  |
|  |  |  |  | Rynna wysypowa |  |
|  |  |  |  | Zastawka I |  |
|  |  |  |  | Rynna dołączna |  |
|  |  |  |  | Zastawka II |  |
|  |  |  |  | Bęben łańcuchowy |  |
|  |  |  |  | Przekładnia |  |
|  |  |  |  | Rynna zwrotna |  |
|  |  |  |  | Zastawka I |  |
|  |  |  |  | Rynna dołączna |  |
|  |  |  |  | Zastawka II |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane przenośnika ścianowego Rybnik 73 |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wałek zębaty |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wałek zębaty stożkowy |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wał wolnobieżny |  |
| Ekspozycja nr 3 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem obudowy indywidualnej i kombajnu jednobębnowego KWB-3 umiejscowionej na ścianie N-02 | Kombajn KWB-3 | Według Sprawozdania nr 6 z oceny stanu technicznego kombajnu ścianowego KWB-3 przy uwzględnieniu: wykonania demontażu napędów, i rynien przenośnika ścianowego celem oczyszczenia, malowania konserwacyjnego oraz ponownego montażu w miejscu pierwotnej lokalizacji. |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część mechaniczna |  |
|  |  |  |  | Łańcuch kombajnowy 18x64 – 21 m |  |
|  |  |  |  | Ogniwo złączne 18x64 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część mechaniczna Ciągnik |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=14, m=6 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=23, m=6 |  |
|  |  |  |  | Wał uzębiony z=15, m=7 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=62, m=7 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=68, m=3,5 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=17, m=3,5 |  |
|  |  |  |  | Oś koła łańcuchowego |  |
|  |  |  |  | Koło łańcuchowe z=15 |  |
|  |  |  |  | Koło łańcuchowe z=6 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część mechaniczna Głowica |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=18, m=7 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=44, m=7 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=30, m=5(63-01-1027) |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=30, m=5(63-01-1028) |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=15, m=10 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=36, m=10 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=15, m=11 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=31, m=11 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=19, m=12 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z=25, m=12 |  |
|  |  |  |  | Pompa stałej wydajności |  |
|  |  |  |  | Pompa zmiennej wydajności |  |
|  |  |  |  | Silnik hydrauliczny |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część mechaniczna Organ |  |
|  |  |  |  | Nóż kombajnowy |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część mechaniczna Sanie kombajnowe |  |
|  |  |  |  | Płoza ociosowa |  |
|  |  |  |  | Płoza |  |
|  |  |  |  | Części zamienne kombajnu KBW-3 – część elektryczna |  |
|  |  |  |  | Wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Pakiet stojana |  |
|  |  |  |  | Pakiet wirnika uzwojony |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu N |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu P |  |
|  |  |  |  | Wpust kablowy |  |
|  |  |  |  | wentylator |  |
|  |  |  |  | Osłona wentylatora |  |
|  |  |  |  | Kadłub silnika |  |
|  |  |  |  | Przełącznik kierunku obrotów typ PKO-200-2 500V/200A |  |
|  |  |  |  | Ognioszczelna skrzynka przelotowa |  |
|  |  |  |  | Łącznik krzywkowy typ OŁK-10 400V/10A |  |
|  |  |  |  | Przycisk sterowniczy typ PP-64 |  |
|  |  |  |  | Nadajnik sygnałowy ognioszczelny typ KFS 1212 250V/4A |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane |  |
|  |  |  |  | Pompa stałej wydajności |  |
|  |  |  |  | Pompa zmiennej wydajności |  |
|  |  |  |  | Silnik hydrauliczny |  |
| Ekspozycja nr 4 – uruchomienie i nadanie cech eksponatu urządzeniom ekspozycji ilustrującej system eksploatacji z użyciem wrębiarki łańcuchowej umiejscowionej na ścianie N-01 | Wrębiarka o napędzie elektrycznym | Według Sprawozdania nr 7 z oceny stanu technicznego wrębiarki ścianowej łańcuchowej przy uwzględnieniu: wykonania demontażu przenośnika zgrzebłowego celem oczyszenia, malowania konserwacyjnego oraz ponownego montażu w miejscu pierwotnej lokalizacji rozpięcia liny pociągowej wrębiarki ¦z rolką w wyrobisku, zgodnie z zasadami pracy urządzenia |  | Części zamienne Głowica |  |
|  |  |  |  | Kadłub głowicy |  |
|  |  |  |  | Pokrywa głowicy |  |
|  |  |  |  | Płyta łożyskowa |  |
|  |  |  |  | Część dolna kadłuba głowicy |  |
|  |  |  |  | Pokrywa zamykająca 75x150x6 |  |
|  |  |  |  | Płytka zabezpieczająca 40x140x1,5 |  |
|  |  |  |  | Blacha zabezpieczająca ϕ 66/42x1 |  |
|  |  |  |  | Głowica mimośrodu |  |
|  |  |  |  | Płyta oporowa 50x270x20 |  |
|  |  |  |  | Obsada dla wrębników |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 35 m=6 |  |
|  |  |  |  | Wał z kołem stożkowym z = 14 m=8 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowo-stożkowe z=21/33 m=8 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 57 m=8 |  |
|  |  |  |  | Koło łańcuchowe z = 5 |  |
|  |  |  |  | Koło zapadkowe prawe z = 38 |  |
|  |  |  |  | Koło zapadkowe lewe z = 38 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 54 m=3 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 14 m=3 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate stożkowe z = 16 m=6 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate stożkowe z = 20 m=6 |  |
|  |  |  |  | Ślimak 1 zwojowy m=8 |  |
|  |  |  |  | Ślimacznica z = 20 m=8 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 14 m=10 |  |
|  |  |  |  | Wieniec zębaty z = 51 m=10 |  |
|  |  |  |  | Wkładka zębata z = 3 m=10 |  |
|  |  |  |  | Dźwignia wahadłowa |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Ramię wrębowe |  |
|  |  |  |  | Obsada dla wrębników |  |
|  |  |  |  | Tylna blacha górna |  |
|  |  |  |  | Tylna blacha dolna |  |
|  |  |  |  | Listwa prowadząca wewnętrzna lewa |  |
|  |  |  |  | Listwa prowadząca wewnętrzna prawa |  |
|  |  |  |  | Dolna blacha zwrotni |  |
|  |  |  |  | Górna blacha zwrotni |  |
|  |  |  |  | Śruba napinająca M36x312 |  |
|  |  |  |  | Rozpórka |  |
|  |  |  |  | Listwa mocująca 20x50x210 |  |
|  |  |  |  | Osłona do łańcucha wrębowego |  |
|  |  |  |  | Osłona na gwiazdę łańcuchową |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Łańcuch wrębowy |  |
|  |  |  |  | Nóż |  |
|  |  |  |  | Ogniwo nożowe |  |
|  |  |  |  | Ogniwo pośrednie |  |
|  |  |  |  | Nit |  |
|  |  |  |  | Tulejka |  |
|  |  |  |  | Śruba dociskowa |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Ciągnik |  |
|  |  |  |  | Kadłub ciągnika |  |
|  |  |  |  | Pokrywa uszczelniająca |  |
|  |  |  |  | Pokrywa ϕ160 x 26 |  |
|  |  |  |  | Pokrywa bębna 90 x 404 x 40 |  |
|  |  |  |  | Pokrywa górna 240 x 565 x 20 |  |
|  |  |  |  | Pokrywa boczna prawa 300 x 540 x 15 |  |
|  |  |  |  | Ucho dla liny |  |
|  |  |  |  | Krążek linowy ϕ160 x 104 |  |
|  |  |  |  | Oś krążka linowego prawego |  |
|  |  |  |  | Oś krążka linowego lewego |  |
|  |  |  |  | Bęben linowy |  |
|  |  |  |  | Oś bębna ϕ140/90 x 268 |  |
|  |  |  |  | Wałek włączający ϕ30 x 414 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 17 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowe z = 23 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate stożkowe z = 18 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Wieniec zębaty z = 70 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Tuleja z kołem zębatym z = 16 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowe z = 47 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Koło zapadkowe z = 76 |  |
|  |  |  |  | Wał kołem zębatym z = 23 m = 5 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowe z = 28 m = 5 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate stożkowe z = 16 m = 7 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowe z=36 m=7/z=16 m=8 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 17 m = 4 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate z = 48 m = 8 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate sprzęgła z = 19 m = 5 |  |
|  |  |  |  | Koło zębate czołowe z = 24 m = 5 |  |
|  |  |  |  | Płoza (sanie) ślizgowa |  |
|  |  |  |  | Przełączniko–rozłącznik |  |
|  |  |  |  | Przycisk sterowniczy Zał. / Wył. |  |
|  |  |  |  | Części zamienne Silnik elektryczny |  |
|  |  |  |  | Wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Pakiet stojana |  |
|  |  |  |  | Pakiet wirnika uzwojony |  |
|  |  |  |  | Tarcza łożyska N (P) |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu N |  |
|  |  |  |  | Pokrywa łożyska typu P |  |
|  |  |  |  | Wpust kablowy |  |
|  |  |  |  | Przewietrznik (wentylator) |  |
|  |  |  |  | Osłona przewietrznika (wentylatora) |  |
|  |  |  |  | Kadłub silnika |  |
| Ekspozycja nr 5 - uruchomienie ekspozycji i przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych ekspozycji ilustrującej podziemny transport poziomy | Lokomotywa Ldag 0,5 (ładownia, prostownik, stół, rezerwowa bateria) | Według Sprawozdania nr 11 z oceny stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej Ldag-05M przy uwzględnieniu: remontu lokomotywy akumulatorowej LDAG 0,5 M |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Szkielet lokomotywy |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna I |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna II |  |
|  |  |  |  | Blacha wewnętrzna |  |
|  |  |  |  | Wspornik |  |
|  |  |  |  | Sworzeń hamulcowy |  |
|  |  |  |  | Kątownik |  |
|  |  |  |  | Rolka duża |  |
|  |  |  |  | Sworzeń 20 |  |
|  |  |  |  | Blacha z gniazdami wtyczek |  |
|  |  |  |  | Blacha z wycięciem |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa I |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa II |  |
|  |  |  |  | Podłoga |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie baterii I |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie baterii II |  |
|  |  |  |  | Uchwyt skrzyni baterii I |  |
|  |  |  |  | Uchwyt skrzyni baterii I |  |
|  |  |  |  | Sworzeń zawieszenia silnika |  |
|  |  |  |  | Sworzeń wieszaka |  |
|  |  |  |  | Śruba noskowa M20x60 z nakrętkami |  |
|  |  |  |  | Siedzenie motorniczego |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Kabina maszynisty |  |
|  |  |  |  | Blacha górna |  |
|  |  |  |  | Rura wspornik ø40 |  |
|  |  |  |  | Blacha tylna |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna I |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna II |  |
|  |  |  |  | Szyba tylna |  |
|  |  |  |  | Szyba przednia |  |
|  |  |  |  | Uszczelnienie z klinem |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Hamulec ręczny |  |
|  |  |  |  | Mechanizm hamulca |  |
|  |  |  |  | Koło ręczne |  |
|  |  |  |  | Koło zębate duże |  |
|  |  |  |  | Koło zębate małe |  |
|  |  |  |  | Koło zapadkowe |  |
|  |  |  |  | Sworzeń |  |
|  |  |  |  | Osłona |  |
|  |  |  |  | Dźwignia odhamowania |  |
|  |  |  |  | Zapadka |  |
|  |  |  |  | Podkładka |  |
|  |  |  |  | Sprężyna |  |
|  |  |  |  | Łącznik |  |
|  |  |  |  | Smarowniczka M10x1 |  |
|  |  |  |  | Łańcuch |  |
|  |  |  |  | Belka poprzeczna |  |
|  |  |  |  | Koziołek belki hamulcowej |  |
|  |  |  |  | Wieszak |  |
|  |  |  |  | Dźwignia klocka hamulcowego |  |
|  |  |  |  | Śruba z uchem prawym |  |
|  |  |  |  | Śruba z uchem lewym |  |
|  |  |  |  | Dźwignia |  |
|  |  |  |  | Cięgło |  |
|  |  |  |  | Nastawiacz klocka hamulcowego |  |
|  |  |  |  | Łożysko przednie |  |
|  |  |  |  | Wspornik |  |
|  |  |  |  | Cięgło dolne |  |
|  |  |  |  | Sprężyna |  |
|  |  |  |  | Klocek hamulcowy lewy(prawy) |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø16d11x45/31 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø16d11x35/30 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x65/55 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x80/73 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø30x90 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x60/48 |  |
|  |  |  |  | Nakrętka napinająca M16 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Przyrząd toczny |  |
|  |  |  |  | Ślizgacz |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie |  |
|  |  |  |  | Drążek resorowy |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie drążka resorowego |  |
|  |  |  |  | Zwora(próg) |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Zestaw kołowy |  |
|  |  |  |  | Oś |  |
|  |  |  |  | Koło bose |  |
|  |  |  |  | Wpust pryzmatyczny A29x12c70 |  |
|  |  |  |  | Nakrętka |  |
|  |  |  |  | Podkładka |  |
|  |  |  |  | Tulejka ø10/77,5x10 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Maźnica |  |
|  |  |  |  | Korpus maźnicy |  |
|  |  |  |  | Łożysko baryłkowe 22312 |  |
|  |  |  |  | Pokrywa |  |
|  |  |  |  | Pokrywa tylna |  |
|  |  |  |  | Pierścień dzielony |  |
|  |  |  |  | Nakładka |  |
|  |  |  |  | Podkładka |  |
|  |  |  |  | Pierścień |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Zderzak i sprzęg |  |
|  |  |  |  | Zderzak |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie zderzaka |  |
|  |  |  |  | Wspornik sprężyny zderzaka |  |
|  |  |  |  | Sprężyna zderzaka |  |
|  |  |  |  | Sprzęgło |  |
|  |  |  |  | Dźwignia sprzęgła |  |
|  |  |  |  | Sworzeń |  |
|  |  |  |  | Hak |  |
|  |  |  |  | Ogniwo |  |
|  |  |  |  | Sworzeń 805Y110109-1-04 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Dzwonek nożny |  |
|  |  |  |  | Korpus |  |
|  |  |  |  | Pedał |  |
|  |  |  |  | Dzwonek |  |
|  |  |  |  | Kula |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Urządzenie piasecznicy |  |
|  |  |  |  | Piasecznica przednia(tylna) |  |
|  |  |  |  | Wał dźwigni przedniej(tylnej) |  |
|  |  |  |  | Łożysko przednie(tylne) |  |
|  |  |  |  | Wspornik łożyska |  |
|  |  |  |  | Drążek napędowy |  |
|  |  |  |  | Łącznik dźwigniowy przedni(tylny) |  |
|  |  |  |  | Piasta z dźwigniami wyk. I(wyk. II) |  |
|  |  |  |  | Zsyp |  |
|  |  |  |  | Sprężyna |  |
|  |  |  |  | Opaska |  |
|  |  |  |  | Wąż gumowy |  |
|  |  |  |  | Uchwyt regulacyjny |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Przekładnia ślimakowa |  |
|  |  |  |  | Korpus |  |
|  |  |  |  | Korpus dolny |  |
|  |  |  |  | Półsprzęgło z kołkami |  |
|  |  |  |  | Półsprzęgło z otworami |  |
|  |  |  |  | Ślimak |  |
|  |  |  |  | Ślimacznica |  |
|  |  |  |  | Nasada |  |
|  |  |  |  | Pierścień dystansowy |  |
|  |  |  |  | Wkładka sprzęgła |  |
|  |  |  |  | Pierścień uszczelniający A80x110x10 |  |
|  |  |  |  | Łożysko stożkowe 30310 |  |
|  |  |  |  | Łożysko stożkowe 30216 |  |
|  |  |  |  | Łożysko kulkowe 6310 |  |
|  |  |  |  | Śruba pasowana |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Przewody elektryczne lokomotywy |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Nastawnik typu ONLD |  |
|  |  |  |  | Korpus budowy przeciwwybuchowej |  |
|  |  |  |  | Pokrywa budowy przeciwwybuchowej |  |
|  |  |  |  | Korpus górny |  |
|  |  |  |  | Pokrywa korpusu |  |
|  |  |  |  | Zespół wałka z krzywkami |  |
|  |  |  |  | Zespół wałka krótkiego |  |
|  |  |  |  | Zespół styczników NTK-05 |  |
|  |  |  |  | Stycznik PND-40 |  |
|  |  |  |  | Dźwignia kompletna |  |
|  |  |  |  | Izolator przepustowy duży |  |
|  |  |  |  | Izolator przepustowy mały |  |
|  |  |  |  | Styk II |  |
|  |  |  |  | Przewody |  |
|  |  |  |  | Klucz |  |
|  |  |  |  | Koło sterowe |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Trakcyjna skrzynka rozdzielcza typu TSRO-33 |  |
|  |  |  |  | Wyłącznik BAŁ-33 lub równoważny |  |
|  |  |  |  | Opornik AWN-75-432 lub równoważny |  |
|  |  |  |  | Opornik AWN-15 lub równoważny |  |
|  |  |  |  | Oprawa izolacyjna |  |
|  |  |  |  | Rurka |  |
|  |  |  |  | Listwa zaciskowa L21-OM |  |
|  |  |  |  | Dławik |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Wskaźnik wyładowania baterii TWWO-2 (zamiennik WRAe) |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Reflektor ROZ-1B |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Bezpiecznik topikowy 125 A typu Bi-Wts-125 |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Tachometr lokomotywy z czujnikiem TL-2i |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Bateria typu SBS-5 (poremontowa) |  |
|  |  |  |  | Ogniwo akumulatorowe typu 6EPzS-480L, 480 Ah |  |
|  |  |  |  | Gniazdo wtykowe typu TZWO-4 |  |
|  |  |  |  | Wtyczka do gniazda wtykowego TZWO-4 |  |
|  |  |  |  | Klucz grzechotkowy do otwierania baterii |  |
|  |  |  |  | Uchwyt izolowany do podnoszenia ogniw |  |
|  |  |  |  | Komplet łączników izolowanych skręcanych |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 110 mm, 35 mm2 |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 150 mm, 35 mm2 |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 230 mm, 35 mm2 |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 500 mm, 70 mm2 |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 700 mm, 70 mm2 |  |
|  |  |  |  | Łącznik elastyczny L 1710 mm, 70 mm2 |  |
|  |  |  |  | Wymiana tabliczki znamionowej |  |
|  |  |  |  | Śruba izolowana M10 do mostkowania ogniw |  |
|  |  |  |  | Przekładka izolacyjna dystansowa |  |
|  |  |  |  | Uszczelka gumowa do bloku wtykowego |  |
|  |  |  |  | Elektrolit akumulatorowy (cena za 1 l) |  |
|  |  |  |  | Siatka wentylacyjna – tkana |  |
|  |  |  |  | Wykładzina elektroizolacyjna |  |
|  |  |  |  | Części zamienne i nowe podzespoły lokomotywy Ldag-05 Silnik LDs-05a |  |
|  |  |  |  | Regenerowana podstawowa (demontaż, czyszczenie, piaskowanie wyważanie, montaż itp.) |  |
|  |  |  |  | Suszenie i impregnacja uzwojeń |  |
|  |  |  |  | Przezwojenie uzwojenia wirnika |  |
|  |  |  |  | Przezwojenie uzwojenia stojana |  |
|  |  |  |  | Regenerowany wał wirnika |  |
|  |  |  |  | Regenerowany komutator |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Szkielet lokomotywy |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna I |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna II |  |
|  |  |  |  | Blacha wewnętrzna |  |
|  |  |  |  | Wspornik |  |
|  |  |  |  | Sworzeń hamulcowy |  |
|  |  |  |  | Kątownik |  |
|  |  |  |  | Rolka duża |  |
|  |  |  |  | Sworzeń 20 |  |
|  |  |  |  | Blacha z gniazdami wtyczek |  |
|  |  |  |  | Blacha z wycięciem |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa I |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa II |  |
|  |  |  |  | Podłoga |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie baterii I |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie baterii II |  |
|  |  |  |  | Uchwyt skrzyni baterii I |  |
|  |  |  |  | Uchwyt skrzyni baterii I |  |
|  |  |  |  | Sworzeń zawieszenia silnika |  |
|  |  |  |  | Sworzeń wieszaka |  |
|  |  |  |  | Śruba noskowa M20x60 z nakrętkami |  |
|  |  |  |  | Siedzenie motorniczego |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Kabina maszynisty |  |
|  |  |  |  | Blacha górna |  |
|  |  |  |  | Rura wspornik ø40 |  |
|  |  |  |  | Blacha tylna |  |
|  |  |  |  | Blacha czołowa |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna I |  |
|  |  |  |  | Blacha boczna II |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Hamulec ręczny |  |
|  |  |  |  | Mechanizm hamulca |  |
|  |  |  |  | Koło ręczne |  |
|  |  |  |  | Koło zębate duże |  |
|  |  |  |  | Koło zębate małe |  |
|  |  |  |  | Koło zapadkowe |  |
|  |  |  |  | Sworzeń |  |
|  |  |  |  | Osłona |  |
|  |  |  |  | Dźwignia odhamowania |  |
|  |  |  |  | Zapadka |  |
|  |  |  |  | Łącznik |  |
|  |  |  |  | Łańcuch |  |
|  |  |  |  | Belka poprzeczna |  |
|  |  |  |  | Koziołek belki hamulcowej |  |
|  |  |  |  | Wieszak |  |
|  |  |  |  | Dźwignia klocka hamulcowego |  |
|  |  |  |  | Śruba z uchem prawym |  |
|  |  |  |  | Śruba z uchem lewym |  |
|  |  |  |  | Dźwignia |  |
|  |  |  |  | Cięgło |  |
|  |  |  |  | Nastawiacz klocka hamulcowego |  |
|  |  |  |  | Łożysko przednie |  |
|  |  |  |  | Wspornik |  |
|  |  |  |  | Cięgło dolne |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø16d11x45/31 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø16d11x35/30 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x65/55 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x80/73 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø30x90 |  |
|  |  |  |  | Sworzeń ø20d11x60/48 |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Przyrząd toczny |  |
|  |  |  |  | Ślizgacz |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie |  |
|  |  |  |  | Drążek resorowy |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie drążka resorowego |  |
|  |  |  |  | Resor 7 piórowy |  |
|  |  |  |  | Zwora(próg) |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Zestaw kołowy |  |
|  |  |  |  | Oś |  |
|  |  |  |  | Obręcz |  |
|  |  |  |  | Koło bose |  |
|  |  |  |  | Tulejka ø10/77,5x10 |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Maźnica |  |
|  |  |  |  | Korpus maźnicy |  |
|  |  |  |  | Pokrywa |  |
|  |  |  |  | Pokrywa tylna |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Zderzak i sprzęg |  |
|  |  |  |  | Zderzak |  |
|  |  |  |  | Prowadzenie zderzaka |  |
|  |  |  |  | Wspornik sprężyny zderzaka |  |
|  |  |  |  | Sprzęgło |  |
|  |  |  |  | Dźwignia sprzęgła |  |
|  |  |  |  | Sworzeń |  |
|  |  |  |  | Hak |  |
|  |  |  |  | Ogniwo |  |
|  |  |  |  | Sworzeń 805Y11019-1-04 |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Dzwonek nożny |  |
|  |  |  |  | Korpus |  |
|  |  |  |  | Pedał |  |
|  |  |  |  | Dzwonek |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Urządzenie piasecznicy |  |
|  |  |  |  | Piasecznica przednia(tylna) |  |
|  |  |  |  | Wał dźwigni przedniej(tylnej) |  |
|  |  |  |  | Wspornik łożyska |  |
|  |  |  |  | Drążek napędowy |  |
|  |  |  |  | Łącznik dźwigniowy przedni(tylny) |  |
|  |  |  |  | Piasta z dźwigniami wyk. I(wyk. II) |  |
|  |  |  |  | Zsyp |  |
|  |  |  |  | Części regenerowane Przekładnia ślimakowa |  |
|  |  |  |  | Korpus |  |
|  |  |  |  | Korpus dolny |  |
|  |  |  |  | Półsprzęgło z kołkami |  |
|  |  |  |  | Półsprzęgło z otworami |  |
|  |  |  |  | Ślimak |  |
|  |  |  |  | Ślimacznica |  |
|  |  |  |  | Nasada |  |
|  |  |  |  | Pierścień dystansowy |  |
|  |  |  |  | Śruba pasowana |  |
| SUMA |  | SUMA |  |

* CENA OBEJMUJE TRANSPORT ORAZ KOSZT ROBOCIZNY USŁUGI

# Footnotes

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

Stosujemy tylko, jeśli ten sam dokument jest wymagany od Wykonawcy

( - niepotrzebne skreślić

(

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić