L.dz.   1336/EŚ/2016	      								    Zabrze, 16.03.2016 r.

Nr sprawy: ZP/03/MGW/2016

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

„Docelowe zabezpieczenie sztolni na odcinku od wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych.”

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Pytanie:

W punkcie 4 podpunkt 1 Specyfikacji Zamawiający stwierdza:

„ Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 9 miesięcy od daty przekazania terenu budowy lecz nie dłużej niż do 31.12.2016 r.”.

Wniosek: Proponujemy zmianę tego zapisu na: „ do 9 miesięcy od daty przekazania”, w związku z faktem, iż nie wiadomo kiedy zostanie zakończona procedura przetargowa zastosowanie sztywnej daty może istotnie skrócić czas na wykonanie zadania- biorąc pod uwagę termin składania ofert oraz okres związania ofertą 60 dni istnieją przesłanki, że rzeczywisty okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 będzie znacząco krótszy niż 9 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający utrzymuje zapisy w zakresie terminów realizacji kontraktu zgodnie ze Specyfikacją.

2.   Pytanie:

W punkcie 5.1.3 Specyfikacji Zamawiający wymaga potwierdzenia faktu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W ostatnim punkcie tego punktu Zamawiający stwierdza:

„Ważnym elementem wchodzącym w zakres zadania będą specjalistyczne roboty murarskie, zbrojarskie

i betoniarskie, w związku z powyższym Zamawiający będzie szczególnie wymagał w trakcie realizacji zadania - fachowego, terminowego oraz prowadzonego w odpowiednio wysokim standardzie ich wykonawstwa”.

Pytanie: W jaki sposób Zamawiający zamierza oceniać spełnienie tego wymagania? Jakie będą kryteria oceny czy wykonawstwo jest prowadzone w „odpowiednio wysokim standardzie”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w SIWZ w punkcie 5.1.3 warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisał warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Uczestnictwo tych osób w wykonaniu zamówienia będzie gwarantem jego należytego wykonania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2016 r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Udzielone wyjaśnienia oraz zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

DYREKTOR

Bartłomiej Szewczyk