ZP/08/MGW/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

b) REGON: |__2_|_4__|__3_|_2__|__2_|_0__|_4__|_2 _|_0 _|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze

d) ulica, nr domu, nr lokalu: Jodłowa 59

e) internet: www.kopalniaguido.pl		e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

f)  tel.  (032) 630 30 91				faks  (032) 277 11 25

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Wykonanie tymczasowego systemu wentylacji wraz z wdrożeniem systemu monitoringu i profilaktyki zapobiegania pożarom endogenicznym wykonywane na potrzeby realizacji projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Konsorcjum Lider - “KARBON” Sp. z o.o., 40-833 Katowice ul. Obroki 77 Partner: Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A., 41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 29 *Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.

4) Uzasadnienie wyboru oferty: 1. Uzasadnienie prawne Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie faktyczne W dniu 19.04.2013r. w udrażnianym wyrobisku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu miał miejsce wypadek zbiorowy. Po wejściu w rejony wyrobisk podziemnych, w których atmosfera nie nadawała się do oddychania, ucierpiało 18 osób bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji robót górniczych przez firmę - Chorzowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o. Następstwem wypadku było wydanie w dniu 24.04.2013r. przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Decyzji o wstrzymaniu ruchu Zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej w celach ochrony zabytków i adaptacji wyrobisk górniczych dla potrzeb ruchu turystycznego Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu, w części dotyczącej robót związanych z odtwarzaniem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W konsekwencji zapisów ww. Decyzji wstrzymane zostały prace i roboty górnicze na dwóch kontraktach: 1. Umowa nr 90-2012-REOK z dnia 29.03.2012r. - Etap I Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ul. K. Miarki w Zabrzu. 2. Umowa nr 218-2012-REOK z dnia 12.11.2012r. - Etap II Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności 410, Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509. W związku z treścią Decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Zamawiający przystąpił niezwłocznie do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku oraz określenia działań zmierzających do ponownego uruchomienia robót. Zakres czynności niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i wznowienia prac został doprecyzowany zapisami kolejnej Decyzji z dnia 26 kwietnia 2013r. Są to głównie prace polegające na poprawie niezawodności działania systemu wentylacji i dotyczące wdrożenia profilaktyki przeciw pożarom endogenicznym. Celem wypełnienia zaleceń OUG zawartych w ww. Decyzjach, w dniu 29.04.2013r. zostało udzielone zamówienie firmie: Przedsiębiorstwo Odmetanawiania Kopalń Sp. Z o.o. mające m.in. na celu opracowanie dokumentacji w zakresie koniecznej modyfikacji tymczasowej sieci wentylacyjnej kompleksu wyrobisk podziemnych oraz określenia sposobu prowadzenia profilaktyki pożarów endogenicznych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w wyrobiskach z nią połączonych. Z uwagi teoretyczny charakter, a więc na szereg niedoskonałości i przybliżeń jakimi posługuje się aparat obliczeniowy w zakresie wentylacji i przebiegu procesów termodynamicznych w szczególności wobec braku możliwości określenia rzeczywistego oporu aerodynamicznego wyrobisk i wpływu naturalnych procesów wentylacyjnych oraz utleniania się węgla Wykonawca prac projektowych - POK Sp. z o.o. analizujący zakres działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia dalszych prac udrożnieniowych, uznał za niezbędne wprowadzenie etapowości prac związanych z projektowaniem i budową zmienionego układu wentylacji wyrobisk. Sugerowane etapy działań to: 1. opracowanie koncepcji budowy systemu wentylacyjnego, 2. budowa układu tam przewidzianych koncepcją, 3. zakup i zabudowa niezbędnego osprzętu i komponentów umożliwiających poprawną pracę układów i systemów, 4. wykonanie pomiarów in situ, analizy i konwersji uzyskanych wyników pomiarów dla projektowanych do zastosowania wentylatorów. Z uwagi na powyższy wniosek projektanta, w którym ten wnosi o niezwłoczną budowę tam w wyrobiskach - pismo z dnia 20.05.2013r. – Zamawiający stwierdził, iż jedynym podmiotem będącym w stanie zrealizować i wykonać wytyczne projektowe w zakresie wykonania tymczasowego systemu wentylacyjnego jest dotychczasowy wykonawca robót górniczych, realizujący umowę nr 218-2012-REOK - konsorcjum firm Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy szybów S.A. Realizacja zamówienia publicznego pn. Etap II - Roboty udrożnieniowe z odstawą urobku w kierunku ulicy Wolności410, Sienkiewicza 43 w Zabrzu wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 510 odbywa się w systemie podziemnych wyrobisk górniczych skupionych wokół GKSD. Jedyną drogą transportową możliwą do wykorzystania dla dostawy materiałów sprzętu i narzędzi jest szyb Carnall. Wykonawca, konsorcjum firm górniczych posiada w szybie Carnall zabudowany i dopuszczony do eksploatacji system transportowy. Zgodnie z przepisami prawa rozpoczęcie robót górniczych w ZKWK Guido przez kolejną firmę wymagałoby poczynienia szeregu uzgodnień i zgłoszenia nowego wykonawcy do Okręgowego Urzędu Górniczego, co wymaga wielu czasochłonnych przygotowań i z uwagi na to znacznie wydłużyłoby okres przestoju firmy górniczej spowodowany wypadkiem. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przesłanki określone w Art. 67 ust. 5 pkt a i b Ustawy PZP Zamawiający stwierdził, iż istnieje uzasadnienie zarówno techniczne, jak i ekonomiczne dla zlecenia wykonania robót i zakupu sprzętu dotychczasowemu wykonawcy: konsorcjum firm górniczych: Karbon Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. W ocenie Zamawiającego powyższe rozwiązanie jest jedynym sposobem dokończenia prac w ramach umowy 218-2012-REOK. W świetle powyższego, zastosowanie trybu zamówienie z wolnej ręki znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które zostały zweryfikowane przez Członków Komisji Przetargowej.

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu   Dyrektor

# Bartłomiej Szewczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego)