ZP/19/MGW/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

b) REGON: |__2_|_4__|__3_|_2__|__2_|_0__|_4__|_2 _|_0 _|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze

d) ulica, nr domu, nr lokalu: Jodłowa 59

e) internet: www.muzeumgornictwa.pl		e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

f)  tel.  (032) 630 30 91				faks  (032) 277 11 25

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510”- zamówienie uzupełniające. Postępowanie prowadzone w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice Pl. Gwarków 1 *Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.

4) Uzasadnienie wyboru oferty: 1. Uzasadnienie prawne Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie faktyczne 1). Opis koniecznych do wprowadzenia zmian: Konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej, umożliwiającej wykonanie zabezpieczenia oraz adaptacji dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu Wyzwolenie a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, w ramach umowy podstawowej nr 70-2012-REOK z dnia 02.03.2012r. -wraz z późn. zm., na zadanie pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510. 2). Uzasadnienie: W dniu 14.11.2012r. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu zleciła firmie WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. (umowa nr 225-2012- REOK) wykonanie robót górniczych, mających na celu zabezpieczenie oraz adaptację dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, w sposób opisany projektem wykonanym przez Zakład Technologii i Eksploatacji Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Z uwagi na fakt, że sposób wykonania obudowy znacznie odbiegał od założeń projektowych, dnia 29.03.2013r. ZKWK Guido odstąpiła od umowy z ww. Wykonawcą. Po rozwiązaniu umowy, Dyrektor ZKWK Guido zlecił Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (umowa nr 13-2013-REOK z dnia 15.05.2013r.) wykonanie ekspertyzy drewna wykorzystanego do wykonania obudowy w chodniku w pokładzie 510. Z ekspertyzy wynika, iż zastosowane drewno nie nadaje się do wykorzystania i należy je w całości zdemontować. W związku z powyższym, dla określenia faktycznego stanu zaawansowania robót oraz dla szczegółowego określenia zakresu niezgodności wykonanych prac z projektem, Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (następca prawny ZKWK Guido) zlecił Zakładowi Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (umowa nr 66-2013-REOK z dnia 10.06.2013r.) wykonanie opinii dotyczącej oceny stopnia zaawansowania i stanu zgodności sposobu wykonania robót zrealizowanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Autorzy ww opinii stwierdzili szereg istotnych niezgodności pomiędzy zakresem faktycznie wykonanych prac górniczych, a zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zaistniała sytuacja wyklucza możliwość realizacji dalszych robót w chodniku w pokładzie 510 w oparciu o istniejącą dokumentację, co niesie za sobą konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej. Podsumowując: Wymienione wyżej okoliczności uzasadniają konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego do umowy nr 70-2012-REOK z dnia 02.03.2012r. (wraz z późn. zm.), polegającego na aktualizacji dokumentacji projektowej w celu prawidłowego zabezpieczenia oraz adaptacji dla potrzeb ruchu turystycznego chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Ponadto, zmówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr ZP-25-2011 z dnia 28.12.2011r., a także w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ (część II, pkt 3) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. -Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które zostało opisane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że jego zakres nie został objęty zamówieniem podstawowym. 3). Dotychczas udzielono zamówienie uzupełniającego na kwotę: 0,00 PLN. 4). Proponowany tryb udzielenia zamówienia uzupełniającego: zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 5). Opinia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego: Z uwagi na rozwiązanie umowy z Wykonawcą prowadzącym roboty zabezpieczająco-adaptacyjne w wyrobisku (WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o.) i ze względu na stwierdzone liczne niezgodności sposobu wykonywanych prac z posiadaną dokumentacją projektową - czego skutkiem były nie przewidziane projektem zmiany kształtu wyrobiska, w tym rozpiętości stropu - stwierdzam konieczność dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, opisującej sposób zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510. Jednocześnie warunkuję udzielenie zgody na wznowienie robót przedstawieniem mi do akceptacji zaktualizowanej dokumentacji projektowej. 6). Dokumentacja (załączniki): 6.1). Umowa nr 70-2012-REOK z dnia 02.03.2012r. 6.2). Aneks nr 1 do umowy nr 70-2012-REOK z dnia 24.04.2012r. 6.3). Aneks nr 2 do umowy nr 70-2012-REOK z dnia 26.06.2012r. 6.4). Aneks nr 3 do umowy nr 70-2012-REOK z dnia 20.08.2012r. 6.5). Pismo o odstąpienie od umowy nr 225-2012-REOK z dnia 14.11.2012r. z Wykonawcą - firmą WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o. z dnia 29.03.2013r. 6.6). Ekspertyza drewna użytego do wykonania obudowy chodnika podstawowego w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510 przygotowana przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach umowy nr 13-2013-REOK z dnia 15.05.2013r. 6.7). Ocena stopnia zaawansowania i stanu zgodności sposobu wykonania robót realizowanych w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510 na odcinku pomiędzy podszybiem szybu Wyzwolenie, a Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, przygotowana przez Zakład Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w ramach umowy nr 66-2013-REOK z dnia 10.06.2013r. 6.8). Zmiana lokalizacji i sposobu wykonania komór ekspozycyjnych z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego opisanych w Koncepcji wnęk ekspozycyjnych w chodniku podstawowym na poziomie 36 m w pokładzie 510.

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

- Dyrektor

- Bartłomiej Szewczyk

- …………....................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)