SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 **ZP/37/MGW/2014**

 znak sprawy

## Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 **ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze**

## Dział realizujący zamówienie: Dział ds. Realizacji Projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

**Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp**

**Nazwa zamówienia: Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”**

**Rodzaj: Robota budowlana**

**Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:**

 *„Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne.*

 **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**  **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

Kierownik Działu EOKTiTP ds. Realizacji Projektu Kierownik Ruchu Zakładu:

…................................................................... ……………..…………………………………

**ZATWIERDZAM:**

**Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU**

 **Dyrektor**

 **Bartłomiej Szewczyk**

**…………………………………………**

Cena SIWZ

Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej : www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 654,42 PLN

Data: 01.08.2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III - SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI - WZORY FORMULARZY

**CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ**

**1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego**

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630-30-91

Faks: (32) 277-11-25.

Strona internetowa: [**www.muzeumgornictwa.pl**](http://www.muzeumgornictwa.pl)

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30– 15:30.

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

**3.1. Nazwa zadania:** Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie
i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”.

**3.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.**

Prace i czynności realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ideą tego projektu jest stworzenie w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektów i tras podziemnej turystyki poprzemysłowej oraz miejsc rekreacji
i dydaktyki związanych z jedną z najstarszych i największych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku -
z Kopalnią „Królowa Luiza”. Dodatkowo, przy ulicy Sienkiewicza 43 powstanie rekreacyjno-dydaktyczny park tematyczny 12C poświęcony szeroko pojmowanym zagadnieniom węgla i energii. Odrębną atrakcją będzie obiekt nazywany Kopalnią dla dzieci - przeznaczony dla dzieci zespół budowli i konstrukcji naśladujących kopalnię węgla. W obiekcie tym grupa dzieci będzie w formie zabawy wykonywała czynności odpowiadające rzeczywistej pracy górników w przestrzeni naśladującej wyrobiska podziemne oraz szyb górniczy. Dzieci obsługiwać będą urządzenia naśladujące prawdziwe maszyny górnicze tworzące ciąg technologiczny i tylko praca zespołowa, a więc wspólne ukierunkowane działanie całej grupy będzie mogło zapewnić zamierzony efekt. Elementem dydaktycznym będzie tu wskazanie uczestnikom zabawy korzyści jakie daje praca zespołowa
w stosunku do działań indywidualnych.

Przedmiotem postępowania opisanego programem funkcjonalno-użytkowym (i innymi załącznikami wymienionymi w Części IV SIWZ) jest realizacja w trybie zaprojektuj i wykonaj kompletnego obiektu Kopalni dla dzieci, polegającego na zaprojektowaniu, budowie, dopuszczeniu do eksploatacji i uruchomieniu całego zespołu obiektów i urządzeń.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej Kopalni dla dzieci oraz wykonanie i uruchomienie zaprojektowanych obiektów. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zbudowanie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” poprzez zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę lub innych decyzji w tym administracyjnych, a także dopuszczenie do użytkowania i świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz napraw płatnych w okresie gwarancji dla następujących eksponatów, ekspozycji oraz elementów towarzyszących:

1.1. urządzeń mechanicznych napędzanych siłą mięśni ludzkich i innych obiektów dla Kopalni dla dzieci
 tworzących transportowy ciąg technologiczny składający się co najmniej z:

• 1 szt. przenośnika taśmowego,

• 1 szt. kolejki podwieszonej podziemnej,

• 2 szt. przenośników wstrząsanych,

• 1szt. szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip, a także z nadszybiem i wieżą,

• 1 szt. kolejki podwieszonej naziemnej,

• 1 szt. rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią

1.2. budowy, przebudowy lub remontu ok. 46 metrów bieżących chodników, nawiązujących do wyglądu
 prawdziwych wyrobisk górniczych

1.3. niezbędnej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

1.4. budowli wejścia do części podziemnej obiektu – obiekt istniejący do przebudowy

1.5. kablowej linii zasilającej o długości ok 150 metrów poprowadzonej od stacji transformatorowo-
 rozdzielczej 500/400V, zlokalizowanej przy szybie Wyzwolenie,

1.6. instalacji odgromowej o ile jest to wymagane przepisami prawa

1.7. instalacji przeciwpożarowej oraz doborze i dostawie przenośnego sprzętu i wyposażenia
 ochrony przeciwpożarowej obiektów

1.8. zagospodarowania terenu w tym ciągów pieszych, nasadzeń i elementów małej architektury w sposób zrównoważony.

Docelowo w skład kompleksu zlokalizowanego na terenie posesji przy ul. Sienkiewicza 43 wchodzić będą
 niżej wymienione obiekty:

1. wyrobiska Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,
2. budynek nadszybia szybu „Wyzwolenie”.
3. Park 12C
4. Kopalnia dla dzieci, której część podziemna zostanie urządzona w części korytarzy Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, wyłączonych spod jurysdykcji Prawa Geologicznego i Górniczego.

**3.3**. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ

**3.4**. Kod CPV:

**Główny przedmiot zamówienia:**

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**Dodatkowe przedmioty zamówienia:**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

 77211600-8 Sadzenie drzew

 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

**4. Termin wykonania zamówienia**

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.2. W terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wstępne założenia projektowe.

**5.** **Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

**5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

**5.1.1.** **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;**

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w powyższym zakresie.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

**5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, należycie zostało wykonane:
2. min. 1 (jedna) usługa polegającą na projektowaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego wyposażonego w eksponaty uruchamiane wyłącznie siła mięśni ludzkich;

**oraz**

1. Wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej:
2. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego zlokalizowanego nie na wolnym powietrzu i wyposażonego w eksponaty uruchamiane wyłącznie siłą mięśni ludzkich;
3. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego
o charakterze plenerowym;
4. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie dowolnego podpiwniczonego obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 400m3.

**5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

**Potencjał techniczny:**

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w powyższym zakresie.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

**Osoby zdolne do wykonania zamówienia:**

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług
i kierowanie robotami budowlanymi, posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wskaże zakres wykonywanych czynności:

**Uprawnienia do projektowania:**

1. **Projektant (min. 1 osoba) -** kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń *(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)*;
2. **Projektant (min. 1 osoba) -** kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń *(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)*;
3. **Konstruktor maszyn i urządzeń** - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem
w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych w rodzaju maszyn zawierających ruchome elementy.

**Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:**

1. **Kierownika Budowy (1 osoba)** - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń** *(zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).*Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;
2. **Uprawniony geodeta (**1 osoba).

**Uwaga:**

1. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:
	1. uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane,
	z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,
	poz. 394 ze zm.);
	2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte
	w innych państwach.

**5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowe**j

**Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:**

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż **200.000,00** **PLN** *(słownie: dwieście tysięcy zł).*

**5.2.** **WYMAGANE** **DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

5.2.1. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów.**

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik B),**
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, **(Załącznik nr 1.1);**
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert **(Załącznik nr 7),**
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert **(Załącznik nr 8),**
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert **(Załączniki nr 9.(1-n)),**

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

1. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert **(Załącznik nr 10),**
2. oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) **(załącznik nr B1)**

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.*

**5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:**

**A)** wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający:

1. min. 1 (jedną) usługę polegającą na projektowaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego wyposażonego
w eksponaty uruchamiane wyłącznie siła mięśni ludzkich, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane **(Załącznik nr 3)** oraz załączeniem **dowodów (Załącznik nr 3.(1-n))**, potwierdzających czy usługi zostały wykonane należycie;
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający:
3. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego zlokalizowanego nie na wolnym powietrzu i wyposażonego w eksponaty uruchamiane wyłącznie siłą mięśni ludzkich;
4. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw lub parku dydaktycznego
o charakterze plenerowym;
5. min. 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie dowolnego podpiwniczonego obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 400m3,

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (**Załącznik nr 3**) oraz załączeniem **dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)),** określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

**Uwaga:**

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane **za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A, B, SIWZ** uznaje się:
2. Poświadczenie - z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a);
4. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
5. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, usługi wskazane
w wykazie, o którym mowa w w pkt. 5.2.2. A), B) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.
6. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, usługi były lub miały zostać wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
7. Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
8. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
9. wykaz osób **(Załącznik nr 4),** które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

**Uprawnienia do projektowania:**

1. **Projektant (min. 1 osoba) -** kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń *(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)*;
2. **Projektant (min. 1 osoba) -** kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń *(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)*;
3. **Konstruktor maszyn i urządzeń** - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem
w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych w rodzaju maszyn zawierających ruchome elementy.

**Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:**

1. **Kierownika Budowy (1 osoba)** - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w **specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń** *(zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych* *funkcji technicznych
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)*. Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;
2. **Uprawniony geodeta (**1 osoba).

**Uwaga!**

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

* uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,
poz. 394 ze zm.);
1. **Oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (**część A wg spisu załączników pkt. 15),**
2. **Oświadczenie** o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **(część A wg spisu załączników).**
	* 1. **W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:**
3. **opłaconą** polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż **200.000,00 PLN (Załącznik nr 2.c);**

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

**5.2.4.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia **(załącznik nr 11).**

**5.3.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym
w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp ( podmiot zbiorowy) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

**2.** Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia, (pkt 5.3. SIWZ) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**5.4.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie wykonawców, itp. ustanawiają pełnomocnika:

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**5.5.** Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,
że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. **Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów**

**6.1.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

**MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU**

**ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze**

**fax 048 32 277 11 25,**

**e-mail:** **biuro@muzeumgornictwa.pl**

w godzinach urzędowania zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
 otrzymania.

* 1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
	2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. z zastrzeżeniem terminów określonych
	w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.
	3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.
	4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania
	o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.
	5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej
	w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.
	6. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1
	(Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

**7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

- Tomasz Bugaj - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych

Sposób porozumiewania się określono w pkt 6.1. SIWZ.

**8. Wymagania dotyczące wadium**

**8.1.** Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 PLN, (*słownie: dziewięć tysięcy złotych*) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

**8.2.** Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

**8.3.** Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,
 z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

**8.4.** Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075**

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**8.5.** W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).**

 **8.6.** Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe:

1. zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.;
2. dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji;
3. wskazanie sumy gwarancyjnej;
4. wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

1. wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;
2. określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

**8.7.** Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)):

1. zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.;
2. wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia;
3. dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia;
4. kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany;
5. określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

**8.8.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

**8.9.** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

**8.10.** Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**8.11.** Zamawiający żądaponownego wniesienia wadiumprzez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8. SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

**8.12.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**8.13.** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko­nania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**9. Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10. Opis sposobu przygotowywania ofert**

**10.1.** Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

**10.2.** Oferta musi być złożona w języku polskim.

**10.3.** Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

**10.4.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.5.** Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

**10.6.** Zawartość oferty

**10.6.1.** Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2i 10.7 SIWZ, musi zawierać:

1. Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **(część A wg Spisu zawartości oferty)** złożony w formie oryginału;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **(część B wg Spisu zawartości oferty)** złożone w formie oryginału;
3. Formularz - Status prawny wykonawcy (**Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty)** złożony w formie oryginału,
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt **5.2. i 5.3 SIWZ** (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
5. Wykaz części zamówienia jakie wykonawca powierza podwykonawcom **(Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty)** złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”;
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia
**(Załącznik nr 11);**
7. oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) **(załącznik nr B1),**

**10.6.2.** Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1. wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu **(część A wg Spisu zawartości oferty),** złożony w formie oryginału;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **(część B wg Spisu zawartości oferty),** złożone w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia - złożone w formie oryginału;
3. Formularz - Status prawny Wykonawcy **(Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty)** złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:
5. każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące (**Załączniki nr 1.1; 7; 8; 9.(1-n); 10 ; B**; **wg Spisu zawartości oferty)**;
6. każdy z wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące (**Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty);**
7. każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”( **Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty)**;
8. wspólny wykaz części zamówienia jakie wykonawca powierza podwykonawcom **(Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty**) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”;
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia **(Załącznik nr 11 wg Spisu zawartości oferty);**
10. oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (**załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty);**
11. pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

 reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, **którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem**, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć
w ofercie:

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie Wykonawców, itp.) – (jako **Załącznik nr 1.2 wg Spisu zawartości oferty);**

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – (jako Załącznik
nr 1.3. wg Spisu zawartości oferty).

**10.7.1.** Dokumenty do oferty (w wyjątkiem pełnomocnictwa, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – składanych w formie oryginału) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

**10.8.** Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

**ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze**

**Sekretariat pok. 102**

* + nazwę zamówienia,
	+ nazwę i dokładny adres wykonawcy/wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

**10.9.** Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

* + nazwę i adres :

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

**ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze**

**Sekretariat pok. 102**

* + nazwę zamówienia,
	+ nazwę i dokładny adres wykonawcy/wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,
	+ „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
	+ „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000r. CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

**10.10.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę *„za zgodność z oryginałem*”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

**10.11.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę *„za zgodność z oryginałem*”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

**10.12.** Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**11.1.** Oferta musi być złożona w **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. nr 102** najpóźniej do dnia **15.09.2014 r., do godz. 10:00.**

**11.2.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona
po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

**11.3.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.09.2014 r.,** w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, ul. Jodłowa 59,
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 **o godz.: 10:30.**

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

**11.4.** Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

**11.5.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**12. Opis sposobu obliczenia ceny**

**12.1.** Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażone w polskich złotych (PLN).

**12.2.** Wykonawca podaje cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, a także następujące składniki ceny ryczałtowej :

* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika taśmowego;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej podziemnej;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika wstrząsanego;
* cenę za wykonanie i montaż:1 mb szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 szt. nadszybia z wieżą;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej naziemnej;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią;
* cenę za wykonanie i montaż: 1 mb budowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;
* cenę za: 1 mb przebudowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;
* cenę za: 1 mb remontu chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;
* cenę za: 1 m2 przebudowy budowli wejścia do części podziemnej obiektu;
* cenę za: 1 m2 zagospodarowania terenu w tym urządzenie terenów zielonych, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń i elementów małej architektury;
* cenę za: 1 mb wykonania kablowej linii zasilającej.

Stawki te będą obowiązywały w przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających lub w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia.

**13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

**13.1.** Kryteria oceny ofert

**13.1.1.** Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Kryteriami oceny ofert są:

Cena --- waga 100%

**13.1.2.** Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie powyższego kryterium.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM – cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 punktów x 100%

Cena badanej oferty brutto

**13.1.3.** W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**13.1.4.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

**13.2.** Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

**13.2.1.** Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

**13.2.2.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

**13.2.3.** Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**13.3.** Wykluczenie wykonawcy

**13.3.1.** Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

**13.3.2.** Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.3.3.** Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

**13.4.** Odrzucenie oferty

**13.4.1.** Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych
w art. 89 ust. 1 Pzp.

**13.4.2.** Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

**13.5. Unieważnienie postępowania**

**13.5.1.** Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych
w art. 93 ust. 1 Pzp.

**13.5.2.** O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**13.5.3.** W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

**14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

**14.1.** Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają zamawiającemu umowę spółki.

**14.2.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

**14.3.** Jeśli zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy wykonawca przekazuje zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

**15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

**15.1.** Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **3 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.

**15.2.** Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r.
z późn. zm.).

**15.3.** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

**Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075**

**15.4.** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.

**15.5.** W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć
w sekretariacie (pok.102) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

**15.6.** W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

**15.7.** Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**15.8.** W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym CZĘŚĆ V SIWZ.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia**

**17.1.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

**17.2.** Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

**17.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**17.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

**17.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

**17.6.** Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

**17.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**17.8.** Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

**17.9.** Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

**17.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

**17.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**17.12.** Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

**17.13.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

**17.14.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

**17.15.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

**17.16.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

**CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ**

1. **Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**3.** **Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

a) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp*.*

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- wykonanie elementów przewidzianych Programem Funkcjonalno Użytkowym, w ilości większej niż zakładana
w PFU, których wykonanie niezbędne jest do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, lub których wykonanie wpłynie korzystnie na parametry techniczno-eksploatacyjne obiektu powstałego w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie.

W przypadkach spornych dotyczących możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zamawiający może wystąpić o opinię biegłego.

c) Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

**Główny przedmiot zamówienia:**

71200000-0; 45200000-9;

**Dodatkowe przedmioty zamówienia:**

45100000-8; 77211600-8; 71420000-8; 51100000-3.

Ponadto, zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku rezygnacji
z wykonania, któregokolwiek elementu wyszczególnionego w pkt 12.2. (Część I SIWZ).

**4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej: określony w pkt 1 (Część I SIWZ).

**6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia
w walutach obcych.

 **7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej**

Nie dotyczy postępowania.

**8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

**CZĘŚĆ III SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ**

**1. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom**

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

**2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom**

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

**3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne**

**3.1.** Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:

**3.1.1.** zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

1. wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, mającego miejsce po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe
w klimacie polskim;
2. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych;
3. opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólno miejskich przez gestorów mediów, powstałych
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
4. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, dopuszczeń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
5. konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np.: budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej;
6. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów;
7. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych dla oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania;
8. opóźnień wynikających z równolegle toczących się procesów inwestycyjnych – Wykonawcy równolegle wykonujący prace na tym samym terenie;
9. wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
10. zmiany w PFU i załącznikach w zakresie materiałów, rozwiązań i założeń przewidzianych w PFU
i załącznikach, mające na celu dostosowanie zamówienia do przepisów, potrzeb oraz warunków ujawnionych na placu budowy.

**3.1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:**

1. zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do wymaganych SIWZ;
2. zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie;
3. zmiany podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca lub wykonawca;
4. zmiany stawki podatku VAT:
5. w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy;
6. w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT;
7. ograniczenia zleconych robót podwykonawcy, jeżeli jego zakres się zmniejszył lub zmienił,
8. wprowadzenie dodatkowego personelu wykonawcy lub podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy,
a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez wykonawcę i zamawiającego,
a także ewentualnie podwykonawcę.
9. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii;
10. zmiany w PFU i załącznikach w zakresie materiałów, rozwiązań i założeń przewidzianych w PFU
i załącznikach, mające na celu dostosowanie zamówienia do przepisów, potrzeb oraz warunków ujawnionych na placu budowy.

**3.2.** W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu.

**3.3.** Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

**3.4.** Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

**CZĘŚĆ IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Szczegółowy zakres zamówienia opisuje:

1. Załącznik nr 1 – Park 12C – Koncepcja
2. Załącznik nr 2 - Projekt budowlany-Sienkiewicza
3. Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy-Sienkiewicza
4. Załącznik nr 4 - Koncepcja funkcjonowania Zabawkowej Kopalni
5. Załącznik nr 5 - Plan sytuacyjny
6. Załącznik nr 5b - Plan zagospodarowania terenu, Propozycja nasadzeń
7. Załącznik nr 6 - Schemat obiektu
8. Załącznik nr 7 - Projekt stacji transformatorów
9. Załącznik nr 8 - PFU

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówieni w oparciu o w/w dokument oraz postanowienia umowy i SIWZ.

**CZĘŚĆ V - WZÓR UMOWY**

Umowa nr ..................

W dniu ………… 2014 r. w Zabrzu pomiędzy:

………………………………………….…………………..,

reprezentowanym przez:

………………….. – ………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………….. – ………………………..

zwane dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca,
a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

**Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach
Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”**

*realizowanego w ramach projektu „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne.*

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:
2. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
3. ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
4. warunkami i opisem zawartymi w niniejszej umowie;
5. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;
6. obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
8. wykonanie wstępnych założeń projektowych w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy;
9. wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wykonanie i prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa oraz uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu,
a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód lub innych dokumentów warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

**§ 2 Warunki realizacji**

1. Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi
i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunków technicznych
i trudności mogących wyniknąć przy wykonywaniu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił
w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające
z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.
6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na plac osobom upoważnionym przez Zamawiającego.
8. W przypadku korzystania z mediów na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem, Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych
wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp na teren budowy. Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

**§ 3 Terminy realizacji**

1. Przed rozpoczęciem robót wymagane jest przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na placu budowy.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram określa terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia. W razie niezatwierdzenia harmonogramu Wykonawca dokona zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
i przedłoży do ponownego zatwierdzenia. Brak uwag do harmonogramu w terminie 14 dni roboczych jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem. Harmonogram musi zawierać wykaz prac wykonywanych przez podwykonawców wraz ze wskazaniem ich wynagrodzenia.
3. Roboty stanowiące przedmiot umowy, zostaną przez Wykonawcę wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………..2015r. Przedmiot umowy strony uznają za należycie wykonany po dokonaniu odbioru końcowego.
4. W terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wstępne założenia projektowe.

**§ 4 Wynagrodzenie**

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi:

**cena brutto** …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

w tym wynagrodzenie za:

1. wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika taśmowego:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

b) wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej podziemnej:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

c) wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika wstrząsanego;

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

d) wykonanie i montaż:1 mb szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

e) wykonanie i montaż: 1 szt. nadszybia z wieżą:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej naziemnej:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. wykonanie i montaż: 1 mb rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. wykonanie i montaż: 1 mb budowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. 1 mb przebudowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. 1 mb remontu chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. 1 m2 przebudowy budowli wejścia do części podziemnej obiektu:

 **cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. 1 m2 zagospodarowania terenu w tym urządzenie terenów zielonych, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń i elementów małej architektury:

**cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. 1 mb wykonania kablowej linii zasilającej:

 **cena brutto** …………………………………………………………………………………………………………

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

**cena netto** …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

 VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

1. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Strony zgodnie ustalają, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania i prawidłowego odebrania dokumentacji projektowej nie przekroczy 10% kwoty wynagrodzenia. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru częściowego, zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie przekroczy 80% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto.
3. Końcowe rozliczenie między stronami nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów wykonanych w ramach umowy lub dokumentu równorzędnego zezwalającego na prawidłowe użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

**§ 5 Odbiór przedmiotu zamówienia**

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorów częściowych lub odbioru końcowego niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie odbioru końcowego musi nastąpić
w formie pisemnej. Pozostałe zgłoszenia odbiorów częściowych mogą nastąpić w formie telefonicznej, mailowej za potwierdzeniem lub pisemnej.
2. Każdorazowo w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają weryfikacji wykonanych robót i przedłożonej dokumentacji.
3. Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do zbadania i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od powiadomienia, stawić się w celu dokonania badania robót.
4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
	1. oryginał dziennika budowy jeśli był wymagany;
	2. oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie z projektem;
	3. protokoły badań i prób technicznych;
	4. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
	5. dokumentację powykonawczą;
	6. pozwolenie na użytkowanie lub dokument równorzędny zezwalający na prawidłowe użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy;
	7. instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie
	z obowiązującymi przepisami prawa, protokoły ze szkoleń;
	8. karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, o ile warunki gwarancji takich dokumentów wymagają;
	9. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty o ile wymagane.
5. Przewidziane umową czynności odbiorowe zostaną potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.
6. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu lub odrębnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający uprawniony będzie do:

a) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

b) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia;

c) dokonania odbioru przedmiotu umowy i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli wady lub usterki nie powodują niemożności użytkowania przedmiotu umowy.

1. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 6 Odpowiedzialność**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przy wykonywaniu umowy.

**§ 7 Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:
2. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;
3. w razie niedotrzymania terminu wskazanego w § 3 ust. 3 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
4. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
5. karę umowną za niedostarczenie w terminie zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. a) wstępnych założeń projektowych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto zgodnie z § 4 ust. 1. za każdy dzień zwłoki względem ustalonego terminu.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w sprawie dotyczącej podwykonawców:
	1. w wysokości 5.000,00 zł każdorazowo w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy;
	2. w wysokości 5.000,00 zł każdorazowo w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy
	o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność
	z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany;
	3. w wysokości 5.000,00 zł każdorazowo w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
7. Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.
8. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9. Kary umowne podlegają sumowaniu.
10. W razie złożenia przez którąś ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

**§ 8 Dokumentacja projektowa**

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, której forma i zakres jest zgodna z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462) oraz jest zobowiązany do:

1. uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wymaganych prawem dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej. Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach ceny umownej;
2. przygotowywania dokumentacji, będąc w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.
3. Wykonawca w okresie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej powyżej, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważne dokumenty o ile wymagane.
4. Dokumentacja zostanie Zamawiającemu wydana w następującej formie:
5. Projekt budowlany i projekty wykonawcze:
* 5 egzemplarzy w formie oprawionych teczek (wszystkie branże);
* 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania);
* 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania);
1. dokumentację powykonawczą:
* 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże);
* 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania);
* 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF – do wydruków z możliwością kopiowania).
1. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązać projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane
o zgodności projektu z przepisami.
2. Rękojmia za wady wykonanej dokumentacji wygasa wraz z upływem rękojmi i gwarancji na wykonane
w oparciu o wykonaną dokumentacje roboty budowlane, ale nie dłużej niż 3 lata od dnia dokonania odbioru końcowego robót prowadzonych w oparciu o przedmiotową dokumentację. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia. Nieusunięcie wad
w terminie uprawnia zamawiającego do:
3. prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub
4. do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.
5. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Zamawiający może również:
6. odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady maja charakter istotny i nie dadzą się usunąć;
7. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć lecz nie mają charakteru istotnego.
8. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich,
a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, którego wysokość jest wliczona do wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym także w trakcie okresu rękojmi
i gwarancji w wymaganym zakresie.
2. Na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
3. utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką;
4. zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej;
5. wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu;
6. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
7. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej,
w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych;
8. wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy;
9. publiczne odtwarzanie i wystawianie;
10. wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych, budowlanych, inwestycyjnych i marketingowych;
11. udzielanie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania.

1. Własność i prawa majątkowe autorskie do dokumentacji projektowej zostaną przekazane w dacie dokonania płatności przez Zamawiającego za tą dokumentację.

**§ 9 Nadzór**

Upoważnionymi przedstawicielami stron do sprawowania nadzoru nad realizacja umowy i do kontaktów z druga strona umowy są:

- ze strony Zamawiającego: …………..…………………………..

- ze strony Wykonawcy: …………………………….……………..

**§ 10 Współdziałanie**

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
2. Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

**§ 11 Rozstrzyganie sporów**

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej**

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinno obejmować odpowiedzialność z tytułu korzyści utraconych przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3. Niedostarczenie ubezpieczenia w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**§ 13 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić lub rozwiązać umowę po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu ku temu odpowiedniego terminu.
3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania umowy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązaniu umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:
5. sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy;
6. ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy;
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe wymienione w § 5 ust. 4 w zakresie wykonanych robót.
8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
9. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały
i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.
10. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

**§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów wykonanych w realizacji umowy.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty upływu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

**§ 15 Podwykonawcy**

1. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane
(w rozumieniu art. 647 kc) z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów
z podwykonawcami wraz z pełną dokumentacją dotyczącą robót stanowiących ich przedmiot. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego podwykonawcę lub podwykonawcę podwykonawcy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu zobowiązany jest Wykonawca.
7. Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.
8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 15 niniejszej umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

a) .……………………………..……………,

b) ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

a) ...................................................................................................................... ,

b) ……………………………………………………………………………………………..

1. Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 10 niniejszego paragrafu (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………..…………………………….
2. Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w zakresie opisanym w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

**§ 16 Gwarancja**

1. Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego upoważniającego do wystawienia faktury VAT. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 3 lat.
2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

4. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

**§ 17 Postanowienia końcowe**

* 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu
	o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
	2. **zmiany terminów wykonania zamówienia**, w następujących przypadkach:
1. wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, mającego miejsce po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania,
np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
2. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku
z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych;
3. opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
4. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, dopuszczeń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
5. konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np.: budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej;
6. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów;
7. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych dla oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania;
8. opóźnień wynikających z równolegle toczących się procesów inwestycyjnych – Wykonawcy równolegle wykonujący prace na tym samym terenie;
9. wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych.
10. zmiany w PFU i załącznikach w zakresie materiałów, rozwiązań i założeń przewidzianych w PFU
i załącznikach, mające na celu dostosowanie zamówienia do przepisów, potrzeb oraz warunków ujawnionych na placu budowy.
	1. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
11. zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do wymaganych SIWZ;
12. zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie;
13. zmiany podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca lub wykonawca;
14. zmiany stawki podatku VAT:

- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie
w okresie obowiązywania umowy;

- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT;

1. ograniczenia zleconych robót podwykonawcy, jeżeli jego zakres się zmniejszył lub zmienił,
2. wprowadzenie dodatkowego personelu wykonawcy lub podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ. Powyższe nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez wykonawcę
i zamawiającego, a także ewentualnie podwykonawcę;
3. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii;
4. zmiany w PFU i załącznikach w zakresie materiałów, rozwiązań i założeń przewidzianych w PFU
i załącznikach, mające na celu dostosowanie zamówienia do przepisów, potrzeb oraz warunków ujawnionych na placu budowy.
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą wyłącznie w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach wskazanych w SIWZ i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**

Załącznik:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
2. Kopia Oferty Wykonawcy
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
4. Wzór porozumienia na rozliczenia mediów

*-projekt-*

**POROZUMIENIE NR ……………/2014/REOK**

zawarte w dniu ………2014r. w Zabrzu, pomiędzy:

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

* 1. Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

1. .............................................................................
2. ………………………………………………………

zwanym dalej **Wykonawcą**.

**§ 1**

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru …………………… przez …………….. na potrzeby budowy, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43 zgodnie z umową nr ……………………………………………………...

**§ 2**

Porozumienie zostaje zawarte od dnia …………….. do czasu zakończenia umowy nr ……………………………

**§ 3**

1. Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie ………………………
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.
2. Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ………………………..

**§ 4**

1. Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do ……. dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.
2. Wpłata będzie dokonywana na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto
w Alior Bank nr konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

**§ 5**

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 6**

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**CZĘŚĆ VI WZORY FORMULARZY**

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.8 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

*Formularz VI.1*

 …………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

 …………………………………………

data sporządzenia oferty

**OFERTA**

Nazwa zamówienia: **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.**

Numer postępowania: **ZP/……../MGW/2014**

**Zamawiający:**

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

**ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze**

**Telefon: (32) 630-30-91**

**Faks: (32) 277-11-25**

Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

 ………………………………………….

 podpis i pieczątka Wykonawcy

**SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik** | **Dokument** | **Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją *„nie dotyczy”*** |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami  |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |   |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych |   |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług i robót budowlanych |    |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego  |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 11 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

………………………………………

 podpis i pieczątka Wykonawcy

|  |
| --- |
| **A. OFERTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Zamawiającego** |  |
| **Siedziba Zamawiającego** |  |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |
| --- |
| 1. Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy.
2. Oferuję wykonanie zamówienia za:

**a) cena bez VAT** …………………………………………PLN *słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN* VAT ……………………………… PLN, tj. ……………%  **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN *słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN*1. Składniki ceny ryczałtowej :
2. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika taśmowego;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej podziemnej;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb przenośnika wstrząsanego;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż:1 mb szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 szt. nadszybia z wieżą;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb kolejki podwieszonej naziemnej;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za wykonanie i montaż: 1 mb budowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za: 1 mb przebudowy chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za: 1 mb remontu chodnika, nawiązującego do wyglądu prawdziwych wyrobisk górniczych;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za: 1 m2 przebudowy budowli wejścia do części podziemnej obiektu;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za: 1 m2 zagospodarowania terenu w tym urządzenie terenów zielonych, wykonanie ciągów pieszych, wykonanie nasadzeń i elementów małej architektury;

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLN1. cenę za: 1 mb wykonania kablowej linii zasilającej.

**a) cena bez VAT** …………………………………PLN / VAT …………………… PLN, tj. ……………% **b) cenę z VAT** …………………………………………PLNStawki te będą obowiązywały w przypadku konieczności udzielenia zamówień uzupełniających lub w przypadku ograniczenia przedmiotu zamówienia.1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 12 **miesięcy** od daty zawarcia umowy.
2. Zobowiązuję się przedstawić Zamawiającemu wstępne założenia projektowe w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na **okres 3 lat** od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz rękojmi **na okres 3 lat**.
4. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.
5. Oświadczam(y), iż dane wyjściowe do kosztorysowania wynoszą tj. :

Rg [zł] ……………………………………………………………………………………………..….Kz od M [%] ………………………………………………………………………………………….Kp od R + S [%] ……………………………………………………………………………………..Zysk od R + S + Kp [%] …………………………………………………………………………….Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.1. Oświadczam, że:

8.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;8.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia,8.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.1. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………… .
3. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia.
4. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
5. Oświadczam(y), iż przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (pkt 2 oferty).
6. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące):
8. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
9. posiadania wiedzy i doświadczenie
10. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia
11. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy: |
|  |

*Formularz VI.2*

*Załącznik B*

|  |
| --- |
|  **B. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |
| --- |
|  **Oświadczam, że:*** + 1. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
		2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

*Formularz VI.3*  **Załącznik nr 1**

|  |
| --- |
| **STATUS PRAWNY WYKONAWCY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Powiat** |  |
|  **telefon**  |  |
| **faks** |  |
| **e-mail** |  |
| **REGON** |  |
| **Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy** |  |
| **Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy****w przypadku wpłaty wadium przelewem** |  |
|  ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

 *Formularz VI.4*

**Załącznik nr 3**

|  |
| --- |
| **WYKAZ WYKONANYCH USŁUG** |
| w okresie ostatnich trzech lat *( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)* |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **L.p.** | **Przedmiot** | **Data wykonania:****dd/mm/rrrr** | **Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana** | **Wartość** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| **WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH** |
| w okresie ostatnich pięciu lat *( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)* |
|  **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj** | **Data wykonania:****dd/mm/rrrr** | **Miejsce wykonania** | **Wartość** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

 *Formularz VI.5*

**Załącznik nr 4**

|  |
| --- |
| **WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ****W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |
| --- |
| **Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia** |
| **Imię i nazwisko osoby** | **Nazwa (firma) podmiotu** | **kwalifikacje zawodowe,****doświadczenie, wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia** | **Podstawa dysponowania****(**np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp**.)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

*Formularz VI.6*

**Załącznik nr 5.P**

|  |
| --- |
| **WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom** |
| 1 |  |
| … |  |
| … |  |

 ……………………dnia, …………… ………………………………………
 podpis i pieczątka Wykonawcy

 *Formularz VI.7*

**Załącznik nr 11**

|  |
| --- |
| **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| **Nazwa zamówienia** | Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza. |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| *Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby:*  |
|  |

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………...[[1]](#footnote-1), zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Określenie zasobu: |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: [[2]](#footnote-2))……………………….……………………………………………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2)…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2)…………………………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………..……………………….…………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2)……………………………………………………….………….………………………………………….. |

 Oświadczam, iż będę brał udział2/nie będę brał udziału2 w realizacji części zamówienia.

…………………………………. ………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

*Formularz VI.8*

 *Załącznik B1*

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zamówienia** | **Wykonanie zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Wykonanie i zabudowa modelu Kopalni dla dzieci w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza.** |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy**

Oświadczam(my), że **nie należę(ymy)/należę(ymy)1** do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Lista podmiotów** |
|  |  |

................... dnia, ............. ……………………………..

 podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2  Definicje dotyczące **grup kapitałowych,** o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

1. **grupa kapitałowa –** rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;
2. **przedsiębiorca** – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
3. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
4. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
5. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
6. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

**3. przejecie kontroli –** rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

**Uwaga:**

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

1. Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)