SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/38/MGW/2013

znak sprawy

## Zamawiający: 	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

## Dział realizujący zamówienie: Dział ds. Realizacji Projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury

## Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:     	 Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy 
      przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Rodzaj:

Robota budowlana

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie 
Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami - Zadanie 7.

MGW w Zabrzu

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu EOKTiT

data, podpis i pieczątka kierownika REOK)

ZATWIERDZAM:

MGW w ZABRZU

Dyrektor

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej :  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 281,00  PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze.

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630-30-91

Faks: (32) 277-11-25.

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnej plenerowej wystawy „Park 12C” zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43. W zakresie opisanym niniejszą specyfikacją 
i Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Wystawa wraz z zabudowaniami Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,  nawiązywać będzie do zagadnień związanych 
z węglem i energią.

Wraz z wystawą należy wykonać elementy towarzyszące tj;

1.	Zaprojektować wykonać i zamontować wyposażenie dodatkowe w postaci stanowisk do 
               grillowania,

2. Zaprojektować i zrealizować nasadzenia w ilości co najmniej 21 szt. drzew,

3. Wykonać roboty budowlane związane z budową parku 12C,

4.	Zaprojektować i wykonać dwie wyrzutnie i jedną czerpnię powietrza dla układu wentylacji wyrobisk podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”  o wyglądzie i w  lokalizacjach  wskazanych 
 w dokumentacji technicznej i w PFU.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy

3.3 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków i budowli

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

51100000-3   Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3   Instalacje elektryczne i teletechniczne

45000000-7   Roboty budowlane

77211600-8    Sadzenie drzew

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.2. W terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji założenia projektowe.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- jedną usługę o wartości co najmniej 50 000 zł netto polegająca na  zaprojektowaniu ekspozycji lub elementów przeznaczonych do placów zabaw dla dzieci lub parków naukowych zlokalizowanych w terenie otwartym - poza budynkami , oraz

- jedną usługę o wartości co najmniej 1 000 000 zł netto polegającą na: wykonaniu ekspozycji lub elementów przeznaczonych do placów zabaw dla dzieci lub parków naukowych zlokalizowanych w terenie otwartym poza budynkami, oraz

- Usługi o wartości co najmniej 200 000 zł netto polegające na wykonaniu konstrukcji spawanych ze stali nierdzewnej zawierających elementy ruchome, oraz

- Usługi o wartości co najmniej 50 000zł netto polegające na wykonaniu maszyn lub urządzeń zawierających elementy wirujące lub wykonaniu pomp, turbin, układów napędowych, oraz

- jedną usługę o wartości co najmniej 500 000 netto zł polegającą na wykonaniu, remoncie, rekonstrukcji, 
     restauracji, rewitalizacji terenów zielonych

oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończył co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni brukowanej wraz  z przygotowaniem  podłoża o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł netto .

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Potencjał techniczny:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- koparko-ładowarką o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż  10t oraz

- samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie  całkowitej nie mniejszej niż 7,5 tony i nie  większej niż 12t.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia)

w zakresie projektowania:

- Główny Projektant  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

- Konstruktor Budowlany  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3) Konstruktor maszyn i urządzeń  - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym 
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem 
w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych zawierających ruchome elementy

w zakresie kierowania robotami:

4) Kierownik Budowy -  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

5)	Kierownikiem robót  sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

6)	Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

- Kierownik robót drogowych -  1 osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane 
o specjalności drogowej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

8)  Uprawniony geodeta - 1 osoba

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo  budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

  - W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy zł).

5.2.	WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Wykonawca składa

A) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7),

D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 8),

E) aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n)),

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

F) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10),

G) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, zawierający:

1)	jedną usługę o wartości co najmniej 50 000 zł netto polegająca na  zaprojektowaniu ekspozycji lub elementów przeznaczonych do placów zabaw dla dzieci lub parków naukowych zlokalizowanych w terenie otwartym - poza budynkami , oraz

2)	jedną usługę o wartości co najmniej 1 000 000 zł netto polegającą na: wykonaniu ekspozycji lub elementów przeznaczonych do placów zabaw dla dzieci lub parków naukowych zlokalizowanych w terenie otwartym poza budynkami, oraz

3)	Usługi o wartości co najmniej 200 000 zł netto polegające na wykonaniu konstrukcji spawanych ze stali nierdzewnej zawierających elementy ruchome, oraz

4)	Usługi o wartości co najmniej 50 000zł netto polegające na wykonaniu maszyn lub urządzeń zawierających elementy wirujące lub wykonaniu pomp, turbin, układów napędowych, oraz

5)	jedną usługę o wartości co najmniej 500 000 netto zł polegającą na wykonaniu, remoncie, rekonstrukcji,  restauracji, rewitalizacji terenów zielonych

wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

B) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający:

1) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni brukowanej wraz 
                    z przygotowaniem podłoża o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł netto,

wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, 
a) 	o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

poświadczenie –  lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,

b)  o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt B) SIWZ uznaje się:

poświadczenie – lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich  prawidłowe ukończenie, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

C) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych 
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 6), obejmujący nie mniej niż:

- koparko- ładowarką o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nie większej niż 10t,

- samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 7,5 tony i nie  
  większej niż 12t,

D) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

w zakresie projektowania:

1)	Główny Projektant  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

2)	Konstruktor Budowlany  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3) Konstruktor maszyn i urządzeń  - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym 
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych zawierających ruchome elementy

w zakresie kierowania robotami:

4) Kierownik Budowy -  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

5)	Kierownikiem robót  sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

6) Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

7)  Kierownik robót drogowych -  1 osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane 
o specjalności drogowej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

8)   Uprawniony geodeta - 1 osoba

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

E) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

F)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 PLN (Załącznik nr 2.c);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 11).

5.2.5. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonym przez Zamawiającego Wykonawca do oferty składa:

PROJEKT I OPIS FUNKCJONOWANIA EKSPONATU CAMERA OBSCURA wraz z zestawieniem wybranych urządzeń które Wykonawca zastosuje w przypadku wyboru jego oferty.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie projekt wykonania i wyposażenia eksponatu Camera Obscura 
w zakresie rozwiązań technicznych i urządzeń wnętrza eksponatu mających wpływ na jego funkcjonowanie wraz ze wskazaniem typów, producentów i danych technicznych niżej wymienionych dostępnych na rynku elementów i urządzeń, które zastosuje w przypadku wyboru jego oferty:

1. średnioformatowy aparat fotograficzny 2szt,

2. układ optyczny stanowiący obiektyw eksponatu Camera Obscura,

3. powiększalnik fotograficzny.

Projekt winien być kompletny oraz poprawny technicznie i merytorycznie, zawierać pełny opis funkcjonowania eksponatu w całym zakresie wymaganym SIWZ, dotyczącym rozwiązań technicznych i urządzeń wnętrza eksponatu mających wpływ na jego funkcjonowanie, a także zawierać zestawienie dostępnych na rynku elementów z określeniem ich producenta, typu oraz parametrów technicznych, które wykonawca zastosuje 
w przypadku wyboru jego oferty.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w formie np. konsorcjum, spółka cywilana, porozumienie wykonawców, itp. ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, 
że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp. z zastrzeżeniem terminów określonych 
w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Anna Wieczorek  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN,

(słownie: sto tysięcy zł ) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,
                 z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 
(sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę;

6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia 
(Załącznik nr 11)

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

10) Kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty),

11) tabela elementów rozliczeniowych  (część D wg Spisu zawartości oferty),

12) projekt i opis funkcjonowania eksponatu camera obscura wraz z zestawieniem wybranych urządzeń które wykonawca zastosuje w przypadku wyboru jego oferty.

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

3) wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące (Załączniki nr 1.1; 7; 8; 9.(1-n); 10 ; B; wg Spisu zawartości oferty);

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące (Załączniki nr  3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty);

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”( Załączniki nr 3, 4, 6 wg Spisu zawartości oferty),

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11 wg Spisu zawartości oferty),

9)  oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty),

10) wspólny kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty),

11) tabela elementów rozliczeniowych  (część D wg Spisu zawartości oferty),

12)  projekt i opis funkcjonowania eksponatu camera obscura wraz z zestawieniem wybranych urządzeń które wykonawca zastosuje w przypadku wyboru jego oferty,

13) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2)  osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć 
w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna, porozumienie Wykonawców, itp.) – (jako Załącznik nr 1.2 wg Spisu zawartości oferty)

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – (jako Załącznik nr 1.3. wg Spisu zawartości oferty)

10.7.1.Dokumenty do oferty (w wyjątkiem pełnomocnictwa, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów – składanych w formie oryginału) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, 
Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat 
pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 28.01.2014r do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2014r. w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz.: 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1    Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażone w polskich złotych (PLN).

12.2.   Cena podana w ofercie jest ceną o charakterze mieszanym, częściowo rozliczenie ryczałtowe, częściowo rozliczenie kosztorysowe.

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów związanych z opracowaniem projektu, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania wykonawcy.

12.4.  Rozliczenie ryczałtowe obejmuje realizację 16 eksponatów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej zadania określonego w SIWZ, oraz postanowieniach umowy (w dokumentacji przetargowej) i musi  obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym min. koszty wykonania tablicy informującej 
o współfinansowaniu prac ze środków unijnych, koszty wyposażenia i urządzeń (maszyn) które w ramach zadania zostaną zainstalowane.

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania dokumentacji projektowej (cena za projekt z podatkiem VAT) nie może przekroczyć 5% ceny oferty netto.

Wynagrodzenie  (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5 % ceny oferty bez VAT (ceny z pozycji 2a formularza oferty).

Ponadto do kosztów ryczałtowych należy zaliczyć: koszty zużytych materiałów, ustawienia, eksploatacji 
i likwidacji zaplecza budowy i terenu budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów oraz ponoszenia kosztów związanych z ich użytkowaniem, konserwacją i przeglądami ), koszty oznakowania terenu budowy, koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót, koszty utrzymania na bieżąco w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy i terenów przyległych do terenu budowy, usuwania na bieżąco wszelkich odpadów i zbędnych materiałów koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, koszty ubezpieczenia i ochrony placu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, uzupełniających projektów, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejsza likwidacją, pozostałe koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym ot, pt, książki obiektu budowlanego, inwentaryzacji powykonawczej, koszty wyposażenia, instalacji, awarii, zabudowy maszyn i urządzeń( w tym UDT jeżeli będą wymagane)  które pozostaną w obiekcie po zakończeniu prac oraz inne koszty wynikające 
z charakteru prac i wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, polskimi normami.

Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty 
w dokumentacji przetargowej, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został ujęty
w cenie podanej w ofercie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.5  Zamówienie będzie rozliczane częściowo w sposób obmiarowy oraz częściowo  w sposób ryczałtowy. Dla wszystkich elementów podlegających wycenie obmiarowej Zamawiający w charakterze załączników do niniejszej specyfikacji dostarcza przedmiary robót (załącznik nr 9 dokumentacji technicznej).   Podstawą wyceny ofertowej dla zakresu obmiarowego mogą być wyłącznie ilości oraz charakterystyki robót i nakładów opisane przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Dla zakresu robót rozliczanego w sposób ryczałtowy podstawę wyceny stanowi Tabela Elementów Rozliczeniowych (załącznik nr 10 dokumentacji technicznej), w której Wykonawca podaje ryczałtowe ceny jednostkowe dla elementów wyszczególnionych w tabeli.

12.6. Do wyliczenia ceny służy przedmiar robót oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne i należy traktować je poglądowo (w zakresie opisu wyszczególnienia czynności).

12.7. Zadanie w zakresie określonym  przedmiarem robót, będzie rozliczane kosztorysem obmiarowym/powykonawczym. Wartość kosztorysów obmiarowych/powykonawczych nie może przewyższyć zadeklarowanej w ofercie ceny ofertowej.

12.8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku wykonawca wykona roboty zamienne, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia podstawowego.

12.9.   W wyjątkowej sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli w trakcie wykonania umowy wystąpi konieczność wykonania robót, bez których nie można zakończyć wykonania przedmiotu umowy, 
w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, możliwe jest udzielenie w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej (definicji tej nie odpowiada zwiększenie ilości robót mieszczących się w zakresie przedmiotu zamówienia).

12.10. Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania w Ofercie tj. :

Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności

umowy i nie będą podlegały zmianie.

12.11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

12.12.  Zamówienie będzie rozliczone obmiarowo dla zakresu podanego w przedmiarze robót oraz ilościowo dla zakresu podanego w załączniku Tabela Elementów Rozliczeniowych . Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen  jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru  faktycznie  wykonanych robót  potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w książce obmiarów.

12.13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych 
w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania, a rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w pkt. 12.14 do 12.16.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy można je będzie wykonywać, po zawarciu umowy na zamówienie dodatkowe.

12.14. Roboty o których mowa w pkt. 12.13 (z wyjątkiem robót dodatkowych) wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

12.15. W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą               
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie  potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.16. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na   fakturze  istnieje) + Kz.

12.17. Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12.18. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

12.19. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).

Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

Cena		------	waga 100%

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie powyższego kryterium.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert  kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100%

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. 
z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć 
w sekretariacie (pok.102) Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

a) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające

- wykonanie dodatkowych ścieżek i ciągów pieszych i jezdnych,

- wykonanie dodatkowych obiektów małej architektury,

- wykonanie dodatkowych stanowisk grillowych  lub ich elementów,

- 	wykonanie dodatkowego zakresu robót ziemnych, fundamentowych  oraz  zmian ukształtowania               i rekultywacji  terenu,

-      wykonanie dodatkowych  elementów ogrodzenia,

-      wykonanie zmian projektu zagospodarowania terenu,

-	wykonanie dodatkowych nasadzeń.

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego  polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie pod warunkiem, że ich zakres nie został objęty zamówieniem podstawowym.

W przypadkach spornych dotyczących możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może wystąpić o opinię biegłego.

c) Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków i budowli

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

51100000-3   Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

45330000-9   Hydraulika i roboty sanitarne

45310000-3   Instalacje elektryczne i teletechniczne

45000000-7   Roboty budowlane

77211600-8    Sadzenie drzew

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

      - wystąpienia wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, mającego miejsce  po podpisaniu umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe 
w klimacie polskim,

      - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,

      - opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólno miejskich przez gestorów mediów, powstałych 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

      - opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, dopuszczeń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

      - konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu 
np.: budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,

      - zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

      - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych dla  oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

      - wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

      - warunki atmosferyczne, w których stwierdzono w okresie pomiędzy 1 kwietnia, a 1 listopada w ciągu 3 kolejnych dni temperaturę powietrza poniżej 0(C.

      - braku możliwości dokonania próbnego uruchomienia przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia 14 dniowego okresu testów lub dokonania odbioru końcowego z uwagi na porę roku. W przypadkach gdy data zakończenia wykonywania umowy określona w chwili jej zawierania wypadnie pomiędzy 30 listopada  a 30 maja   lub w przypadku gdy data  zakończenia wykonywania umowy określona w chwili jej zawierania wypadnie w pozostałym okresie ale zaistnieją inne przesłanki dla dokonania zmian 
w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

    - W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń   losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do wymaganych SIWZ.

- zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy Wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie.

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca lub wykonawca.

- zmiany stawki podatku VAT:

a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- cena ryczałtowa  netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,

b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT –cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona 
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

- ograniczenia zleconych robót podwykonawcy, jeżeli jego zakres się zmniejszył lub zmienił,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ.  Powyższe nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę 
i Zamawiającego, a także ewentualnie podwykonawcę.

- poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast 
o ich zaistnieniu.

3.3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

3.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W oparciu o w/w dokumentację oraz o postanowienia SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykonać co następuje:

- Przedstawić i uzyskać akceptację  Zamawiającego dla wstępnych rozwiązań projektowych.

- Wykonać dokumentację projektową i uzyskać jej akceptację u Zamawiającego

- Wykonać wszystkie elementy  parku  przewidziane do realizacji tzn. wymienione i opisane w części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Dostarczyć, zamontować uruchomić i uzyskać niezbędne zezwolenia na eksploatację  wszystkich elementów wystawy i ekspozycji

- Wykonać oznakowanie wszystkich eksponatów

- Próbnie uruchomić i udostępnić kompletny Park 12C do testów, które przeprowadzi Zamawiający wprowadzając do obiektu w okresie 15 dni dowolną ilość grup turystów

- Dokonać wszelkich niezbędnych korekt, napraw i regulacji, a także przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych na okres 1 roku funkcjonowania Parku 12C

- Przygotować dokumentację niezbędną do odbioru końcowego, wystąpić do Zamawiającego 
o przeprowadzenie odbioru, przystąpić do odbioru

- Realizować serwis i naprawy gwarancyjne

- Termin przedstawienia do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych Zamawiający określa na 30 dni od dnia podpisania umowy

- Zaprojektować wykonać i zamontować wyposażenie dodatkowe w postaci stanowisk do grillowania

- Zaprojektować i zrealizować nasadzenia w ilości co najmniej 21 szt. drzew

- Wykonać wybrane roboty budowlane związane z budową parku 12C.

2.1	 Akceptacja wstępnych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego:

A. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji  wstępne 
rozwiązania (założenia) projektowe. Opisujące zarówno sposób zagospodarowania 
terenu, koordynacji części elektrycznej pozostałej do zrealizowania po etapie
wcześniejszym (pierwszym) jak i wykonanie wszystkich przewidzianych do realizacji 
tzn. wymienionych i opisanych w części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia  oraz w programie Funkcjonalno Użytkowym

B.	Przedstawione do akceptacji wstępne założenia projektowe powinny zawierać 
zestawienie  podstawowych, planowanych do zastosowania, materiałów stanowiących o wyglądzie 
i sposobie funkcjonowania elementów ekspozycji wraz z opisem ich cech

Eksploatacyjno-wytrzymałościowych, oraz założenia dotyczące oznakowania  eksponatów

C.    Przedstawione do akceptacji wstępne założenia projektowe powinny zawierać zestawienie wymaganych   
do ich realizacji decyzji administracyjnych związanych z  wykonaniem robót  budowlanych i oddaniem  
obiektu do użytkowania.

D.   Jednym z elementów założeń projektowych powinno być wyliczenie maksymalnej godzinowej i dziennej   
przepustowości Parku 12C

E. Podstawowym założeniem projektowym powinna być wysoka podatność projektowanych 
elementów stanowiących elementy ekspozycji na modyfikacje w całym okresie 
eksploatacji Parku 12C podyktowana rozwojem technologii.

F. Wstępne założenia projektowe powinny obejmować również roboty budowlane, prace 
związane z zagospodarowaniem terenu oraz rozwiązania dotyczące przewidywanej 
infrastruktury podziemnej i mediów.

G. Zamawiający ma prawo uzależnić akceptację przedstawionych mu wstępnych założeń 
 projektowych od wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w zakresie jaki nie spowoduje wzrostu kosztu realizacji zamówienia, a których konieczność wprowadzenia   Zamawiający  uzasadni na  piśmie.

H. Zamawiający ma prawo uzależnić akceptację wstępnych założeń projektowych od 
 wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w zakresie jaki spowoduje wzrost kosztu      
 realizacji zamówienia tylko jeśli zmiany dotyczą elementów zamówienia rozliczanych 
 metodą obmiarową, a w ofercie została podana jednostkowa stawka dotycząca danego 
 zakresu zamówienia. Lub jeśli zmiany te będą możliwe do zakwalifikowania jako 
 roboty dodatkowe

- Termin przedstawienia do akceptacji wstępnych rozwiązań projektowych Zamawiający określa na 30 dni   
 od dnia podpisania umowy.

2.2   Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową  wraz z zestawieniami materiałów, kosztorysami i pozwoleniem na budowę.

- Zakres dokumentacji powinien obejmować wszystkie nie wykonane elementy przewidziane do posadowienia na terenie parku 12C w tym sposób zagospodarowania terenu, elementy infrastruktury podziemnej i mediów, nasadzenia, a także wszystkie elementy parku  przewidziane do realizacji tzn. wymienione i opisane w części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub w Programie Funkcjonalno-Użytkowym .

- Zestawienia materiałów, w części dotyczącej elementów kształtujących wygląd elementów ekspozycji, powinny zawierać handlową nazwę materiału, dane producenta, szczegółowe charakterystyki techniczne i eksploatacyjne materiału, opisy i jeśli to możliwe próbki materiałów. Całość przekazana Zamawiającemu powinna stanowić zbiór informacji umożliwiających Zamawiającemu lub zatrudnionym / powołanym przez niego specjalistom określenie stopnia zgodności zastosowanych materiałów z założeniami dotyczącymi trwałości i niezawodności i wyglądu ekspozycji.

- Zestawienia materiałów / elementów, w części dotyczącej elementów konstrukcyjnych powinny zawierać nazwę materiału / elementu dane producenta, a także ich szczegółowe charakterystyki techniczno-eksploatacyjne

- Elementem dokumentacji projektowej powinno być zestawienie wszelkich zezwoleń i dopuszczeń niezbędnych dla uzyskania zgody na  eksploatację Parku 12C skorygowane i uaktualnione w stosunku do analogicznego dokumentu dostarczonego na etapie przekazania wstępnych założeń projektowych

- Elementem dokumentacji projektowej powinno być określenie sposobu i zakresu dostępności ekspozycji dla osób niepełnosprawnych.

- Elementem dokumentacji powinien być projekt i specyfikacja wykonania elementów informacyjnych na terenie Parku 12C – dotyczących zarówno opisu poszczególnych eksponatów jak i warunków bezpieczeństwa.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenia jej autorów, o przekazaniu pełnych praw, w tym do plików źródłowych, programów i innych aplikacji wykorzystywanych przy tworzeniu, eksploatacji i obsłudze Parku 12C

- Zaprojektowane eksponaty muszą być wykonane w sposób bezpieczny dla użytkowników   i spełniać wymagania związane z użytkowaniem placów zabaw dla dzieci i dorosłych.

2.3.  Wykonanie robót budowlanych  i innych

    - Budowa podziemnej infrastruktury instalacyjnej wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej  i innych

    - Frezowanie korzeni, usuwanie podszytu i chwastów z całego terenu parku w zakresie niezbędnym do wykonania ostatecznej niwelacji, poprowadzenia sieci i instalacji oraz posadowienia eksponatów i innych obiektów parku 12C

    - Niwelowanie terenu i ułożenie warstwy biologicznie czynnej na całej powierzchni terenu z wyłączeniem obszarów przeznaczonych do utwardzenia, a także kultywacja w/w terenu i obsianie go mieszanką traw.  Systematyczna pielęgnacja założonych terenów zielonych realizowana aż do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

    - Ostateczne formowanie powierzchni terenu oraz ułożenie warstw podbudowy pod obszarem przeznaczonym do utwardzenia.

    - Wykonanie nasadzeń 21 szt. drzew o cechach opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

    - Wykonanie i wyposażenie 12 zadaszonych stanowisk do grillowania opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i załącznikach do SIWZ

    - Wykonanie innych robót ujętych w SIWZ lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym

    - Brukowanie kostką granitową o rozmiarze 8 x8cm do 10x 10 cm   ścieżek oraz  innych miejsc przeznaczonych do utwardzenia.

    - Wykonanie dwóch wyrzutni i jednej czerpni powietrza dla układu wentylacji wyrobisk 
podziemnych Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”  o wyglądzie i w  lokalizacjach 
wskazanych  w PFU

  - Wykonanie elementów wystawy i ekspozycji

- Wszelkie elementy wystawy i ekspozycji których wykonanie nie stanowi roboty budowlanej będą wykonywane poza terenem parku 12C

- Zamawiający ma prawo na każdym etapie wykonywania elementów wystawy i ekspozycji  dokonywać wizyt konsultacyjnych w miejscu wykonywania elementów.

- Przed wysyłką gotowych elementów Wykonawca z wyprzedzeniem 14 dniowym, zobowiązany jest zgłaszać ten fakt Zamawiającemu

- Zamawiający informuje iż równocześnie w sąsiedztwie będą prowadzone inne roboty inwestycyjne, co może wiązać się z utrudnieniami będzie wymagało dołożenia przez wszystkie strony starań dla bezkonfliktowego rozwiązywania problemów. W szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie będą prowadzone następujące roboty:

  - Remont szybu „Wyzwolenie” i budynku nadszybia,

  - Przebudowa budynku obsługi turystów „Guiball”,

  - Budowa zespołu eksponatów pn; „Zabawkowa Kopalnia”

  - Wykonanie systemu wentylacyjnego Wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. 
     Sienkiewicza 43

  - Realizacja innych projektów, prac umożliwiających wykonanie zadań związanych z pełnym   
     wykorzystaniem terenu parku 12C

  - Dostarczenie, montaż, uruchomienie i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na eksploatację  wszystkich elementów wystawy i ekspozycji

- Jeśli jakiekolwiek roboty związane z montażem elementów Parku 12C wymagają zgłoszenia zamiaru wykonywania robót lub zezwolenia na budowę, to Wykonawca przystąpi do wykonywania tych robót dopiero po wykonaniu wszystkich czynności niezbędnych do ich rozpoczęcia zgodnie z prawem.

- Wszelkie uzyskane zezwolenia na budowę oraz oświadczenia o przyjęciu zgłoszeń zamiaru wykonywania robót z adnotacją „bez sprzeciwu” lub równoważną, Wykonawca niezwłocznie po ich uzyskaniu przekaże Zamawiającemu w jednej kopii potwierdzonej,

- Warunkiem rozpoczęcia robót w terenie parku 12C jest obustronne podpisanie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokołu przekazania terenu budowy

- W czasie montażu elementów ekspozycji Wykonawca zobowiązany jest zastosować metody i środki transportu nie powodujące uszkodzeń istniejących elementów zagospodarowania terenu, uwzględniając ograniczoną nośność nawierzchni i gruntów tj stosowanie środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12T i sprzętu budowlanego o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 10ton i nie powodującego nadmiernych nacisków jednostkowych. W przypadku spowodowania uszkodzeń istniejących elementów zagospodarowania terenu lub podziemnych elementów skansenu Wykonawca zobowiązany jest je niezwłocznie usunąć na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i z wyprzedzeniem 30 dniowym skonsultować z Zamawiającym plan montażu elementów Parku 12C. Plan ten powinien przede wszystkim opisywać kolejność i sposób montażu elementów, a także terminy podłączenia poszczególnych elementów wystawy do źródeł mediów

- Z uwagi na fakt, iż teren Parku 12C został przygotowany do montażu ekspozycji tylko i wyłącznie w oparciu o zapisy koncepcji parku, przed montażem niektórych eksponatów Wykonawca musi liczyć się 
z koniecznością przeprowadzenia robót ziemnych, budowlanych, sieciowych itp. spowodowanych zmianami  w opisie ekspozycji w stosunku do jej charakterystyki zawartej w koncepcji, które to zmiany są opisane
 w niniejszej specyfikacji. Wszystkie w/w roboty Wykonawca wykona na własny koszt i w ramach zamówienia.

- Wszelkie uzyskane zezwolenia na eksploatację elementów wystawy i ekspozycji należy niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu w jednej kopii potwierdzonej.

  - Oznakowanie eksponatów

- Należy wykonać i zainstalować kompletne oznakowanie parku 12cC. Wszystkie eksponaty powinny zostać oznakowane w sposób jasny, czytelny i estetyczny, z uwzględnieniem nazwy eksponatu, a także opisem umożliwiającym zwiedzającym szybkie zapoznanie się z jego działaniem. Treści powinny być napisane zwięźle w sposób zrozumiały dla dzieci i młodzieży.

- Oznakowanie musi zostać umieszczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z opisem eksponatu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także osobom obcojęzycznym. Wysokość umieszczenia tablicy z opisem, musi zostać również dostosowana do wzrostu dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Opis powinien być czytelny w różnych warunkach oświetleniowych.

- Informacje przy wszystkich eksponatach muszą być napisane w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Informacja w każdym języku musi być również zapisana alfabetem Braille’a.

- Dopuszcza się wprowadzenie kodowania kolorystycznego lub piktograficznego.

- Treści muszą być zapisane czytelnym, jednoelementowym krojem pisma.

- Układ kompozycyjny oznakowania eksponatów, musi być stały dla wszystkich tablic. Musi zostać zachowana między innymi kolejność następowania po sobie opisów w językach obcych, stałych odległości między nazwą obiektu a następującym poniżej opisem a także opisów zapisanych alfabetem Braille’a. Zachowane muszą być również stałe odległości pomiędzy kolumnami informacji zapisanych 
w poszczególnych językach.

- Dopuszcza się zarówno układ akapitu blokowy jak i chorągiewkowy w zależności od stosowanej szerokości składu. Stosując układ chorągiewkowy musi być zachowany estetyczny rytm wierszy, a podział wyrazów nie może zniekształcać sensu tekstu. W przypadku zastosowania układów blokowych należy unikać nadmiernych odstępów miedzy wyrazowych i międzyliterowych, tak by nie powstawały odstępy zaburzające graficzną spójność wiersza.

- Opisy muszą zostać złożone z zachowaniem reguł sztuki typograficznej.

I. Tablice informacyjne powinny zostać wykonane w sposób pozwalający na bezpieczne 
        użytkowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób opracowania krawędzi
        narożników, tak by w maksymalnym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia 
        uszkodzeń ciała (należy pamiętać, że głównymi użytkownikami Parku 12C będą dzieci).

J. Oznakowanie eksponatów musi być trwałe, utrudniające dewastacje, łatwe w utrzymaniu    
czystości, odporne na warunki atmosferyczne i detergenty.

K. Zamawiający ma prawo uzależnić akceptację przedstawionych mu wstępnych założeń   
projektowych od wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w zakresie jaki nie spowoduje   
wzrostu kosztu realizacji zamówienia, a których konieczność wprowadzenia Zamawiający    
uzasadni na piśmie.

  - Próbne uruchomienie Parku 12C i przekazanie obiektu Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 15 dniowego okresu testów.

- O terminie próbnego uruchomienia Parku 12C i gotowości jego przekazania w celu przeprowadzenia testów należy powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 14 dni,

- Termin próbnego uruchomienia Parku 12C, z uwagi na jego sezonowy charakter i szerokie wykorzystanie zjawisk związanych z wodą, musi w całości zawierać się pomiędzy 15 kwietnia a 15 listopada,

- Warunkiem rozpoczęcia 15 dniowych testów Parku 12C jest przekazanie Zamawiającemu kompletu decyzji, zezwoleń, dopuszczeń, certyfikatów umożliwiających normalną eksploatację obiektu lub dopuszczeni i decyzji warunkowych .

- Na czas trwania testów Wykonawca zapewni niezbędną obsługę Parku 12C

- Zamawiający w ciągu 15 dni, w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00 a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 20.00  nieodpłatnie wprowadzi do Parku 12C dowolną, nie przekraczającą maksymalnej przepustowości obiektu określonej we wstępnych założeniach projektowych, ilość zwiedzających,, a Wykonawca umożliwi im nieograniczone korzystanie ze wszystkich elementów wystawy i ekspozycji zapewniając na własny koszt niezbędne materiały eksploatacyjne.

- Do 15 dniowego okresu testowego nie zalicza się dni, w których nie wszystkie elementy wystawy i ekspozycji będą sprawne lub w których z innych przyczyn nie można było z nich korzystać. Nie przerywa to jednak zaplanowanego okresu testów, a jedynie go przedłuża o ilość dni wyłączonych.

- Do zamknięcia okresu testów niezbędny jest pięciodniowy okres bezawaryjnej ciągłej pracy wszystkich elementów Parku 12C przy czym musi to być pięć ostatnich dni okresu testów.

- W przypadku awarii któregokolwiek z eksponatów w okresie ostatnich 5 dni testów Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowego okresu nieodpłatnych testów mających na celu sprawdzenie możliwości bezawaryjnej pracy eksponatu przez 15 następujących po sobie dni. W przypadku sformułowania takiego żądania przez Zamawiającego zamknięcie okresu testów nastąpi dopiero po bezawaryjnej pracy eksponatu, którego uszkodzenie było przyczyną przedłużenia czasu trwania testów

- Wykonawca zapewni nieodpłatnie na cały okres testów wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne i pokryje koszt zużycia mediów

- W trakcie prowadzenia testów Zamawiający będzie prowadził dziennik testów odnotowując  w nim wszystkie awarie i zdarzenia mogące mieć wpływ na czas trwania i wynik testów

- Po zakończeniu okresu testów Zamawiający w ciągu 14 dni i przekaże Wykonawcy wiążące uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania parku 12C w okresie testowym w tym zestawienie niezbędnych korekt napraw i regulacji.

  - Dokonanie niezbędnych korekt napraw i regulacji oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji i zapasu materiałów eksploatacyjnych na okres 1 roku funkcjonowania Parku 12C         ( chyba że zawarte w PFU lub SIWZ opisy poszczególnych eksponatów zawierają inne ustalenia )

- Po zakończeniu okresu testów, a także po otrzymaniu od Zamawiającego uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Parku 12C w okresie testowym Wykonawca powinien przeprowadzić niezbędne korekty, regulacje i naprawy oraz przeprowadzić końcowe próby ruchowe.

- Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do jego wyłącznej dyspozycji  cztery komplety dokumentacji projektowej w formie papierowej o cechach oryginałów, a także dwa komplety na nośnikach cyfrowych w tym jeden w wersji w pełni edytowalnej ( pliki źródłowe )

- Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu zestaw materiałów eksploatacyjnych niezbędnych na okres 12 miesięcy funkcjonowania Parku 12C przy pełnej przepustowości i przy zakładanym czasie funkcjonowania wynoszącym 12 godzin na dobę, loco magazyn wskazany przez Zamawiającego zlokalizowany na terenie miasta Zabrza.

2.9 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru końcowego   
    zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do dokonania odbioru oraz odbiór końcowy

- W skład dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia odbioru końcowego wchodzą:

- protokół odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę wg wzoru przekazanego
      przez  Zamawiającego,

-    potwierdzenie przekazania Zamawiającemu wymaganej liczby poprawnych egzemplarzy  dokumentacji   
       projektowej,

- decyzje i zezwolenia właściwych organów wyrażające zgodę na eksploatację Parku 
       12C

- dokumentacja techniczno ruchowa wszystkich elementów Parku 12C co do których     
      istnieje obowiązek posiadania takich dokumentacji

-    dziennik testów eksponatów i ekspozycji

-    dokumenty gwarancyjne

- zgoda Wykonawcy na dokonywanie konserwacji urządzeń zgodnie z zaleceniami 
       producenta, nie wpływających na ważność gwarancji,

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego należy dostarczyć Zamawiającemu po 
        pozytywnym zakończeniu 15 dniowego okresu testów i po dokonaniu niezbędnych   
        korekt napraw i regulacji, co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem 
        rozpoczęcia odbioru końcowego,

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca bezpłatnie wyszkoli 3 wyznaczonych pracowników muzeum do obsługi, konserwacji i podstawowych napraw montowanych eksponatów.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca określi zakres czynności konserwacyjno – naprawczo - obsługowych, których wykonywanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji nie będzie naruszało warunków gwarancji. Ponadto Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego zakresu czynności konserwacyjno, naprawczo obsługowych.

- Odbiór końcowy obejmuje:

-  inspekcję Parku 12C, gdzie Zamawiający żąda uruchomienia wszystkich eksponatów przez Wykonawcę.    
Stwierdzenie w trakcie inspekcji nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego eksponatu powoduje    automatyczne przerwanie czynności odbiorowych i  po usunięciu awarii, konieczność ponownego zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

- kontrolę wymaganej dokumentacji, gdzie brak lub wada dowolnego dokumentu powoduje 
     automatyczne przerwanie czynności odbiorowych i konieczność ponownego zgłaszania 
     przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

  - Serwis i naprawy gwarancyjne

- Wykonawca zapewnia płatny i bezpłatny serwis gwarancyjny, a także bezpłatne naprawy gwarancyjne 
w całym okresie trwania gwarancji

- Naprawy gwarancyjne należy przeprowadzić w taki sposób by przywrócić pełną sprawność  wszystkich elementów ekspozycji w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości 
w działaniu, dowolnego elementu ekspozycji

- W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdy niezbędne jest przeprowadzenie demontażu eksponatu lub jego znaczącej części i naprawa w specjalistycznym warsztacie dopuszcza się uzyskanie pełnej sprawności wszystkich elementów ekspozycji w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadkach spornych, gdy Wykonawca ma wątpliwości czy charakter uszkodzeń kwalifikuje je jako podlegające gwarancji, na wniosek Zamawiającego należy przeprowadzić naprawę na zasadach i wg rygorów jak naprawa gwarancyjna, a dodatkowe roszczenia  zaspokajać niezależnie od procesu usunięcia awarii.

- W ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego Wykonawca wykona według określonego harmonogramu, wszelkie czynności wynikające z normalnej eksploatacji eksponatów i ekspozycji w tym dokona uzupełnienia lub wymiany materiałów eksploatacyjnych, przy czym za materiały eksploatacyjne Wykonawcy będzie się należała zapłata chyba że pobierze je od Zamawiającego.

- W ramach płatnego serwisu gwarancyjnego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dokona wszelkich czynności i napraw innych niż objęte gwarancją, jednak w terminach jak dla napraw gwarancyjnych

- W ramach gwarancji Wykonawca wymieni każde z 21 drzew, które w trakcie trwania okresu gwarancji będzie objawiało zakłócony wzrost lub obumrze

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wszelkich zmian w ustawieniach roboczych 
i eksploatacyjnych eksponatów i ekspozycji, bez obowiązku powiadamiania Wykonawcy i bez wpływu na warunki gwarancji, pod warunkiem  że wprowadzenie tych zmian  nie będzie ingerowało w konstrukcję eksponatów lub ekspozycji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań dotyczących wykonania poszczególnych eksponatów zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  ……………

zawarta w dniu …………... w …………, pomiędzy

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1.	„Nadzorze Inwestorskim” - należy przez to rozumieć osoby i podmioty wyznaczone przez Zamawiającego dla sprawowania funkcji nadzorowania prawidłowości realizacji zamówienia

2.	„Konsultantach” - należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne zaangażowane przez Zamawiających do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem.

3.	„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót  zgodnie z „Projektem”.

4.	„Odbiór Końcowy” - należy przez to rozumieć odbiór po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia przedmiotu umowy i ewentualnie uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

5. 	„Odbiór Ostateczny” - stwierdzony protokolarnie moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót.

6.  „Projekt” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną na potrzeby  realizacji przedmiotu umowy i inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania.

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.:

Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy 
 przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

2.	Przedmiotem umowy jest wykonanie robót zgodnie postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ofertą Wykonawcy oraz stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i normami wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych włącznie lub uzyskaniem decyzji administracyjnej o zezwoleniu na użytkowanie o ile taka decyzja w stosunku do danego obiektu jest wymagana prawem.

- Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

2.	Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie 1 komplet dokumentacji oraz pozwolenia na budowę. Komplet dokumentacji będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego.

3.	Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem i Nadzorem Inwestorskim za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski wpisem w dziennik budowy.

§ 4 Nadzór

- Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją Zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w odrębnej umowie.

- Jeżeli Zamawiający nie powoła Nadzoru Inwestorskiego, to wszelkie obowiązki dotyczące w  umowie Nadzoru Inwestorskiego przejmuje Zamawiający.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zadania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy i uwzględniający podział Zadania na części.

1.1.	Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

-	  kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

-	wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

-	każdy etap robót każdego podwykonawcy o ile podwykonawca został wskazany,

-	harmonogram płatności częściowych i końcowej,

1.2.	Harmonogram winien być podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli 
w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

1.3.	W harmonogramie robót mogą zostać dokonane zmiany, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim oraz z Zamawiającym, w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z zastrzeżeniem, że terminy wykonania umowy określony § 7 ust. 1 niniejszej umowy nie ulegną zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne  z obowiązującym prawem o zakresie odpowiadającym specyfice robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 z późn. zm.)

- W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie terenu robót, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazania Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji w formie papierowej i 1 egz.  na nośniku elektronicznym.

4.	Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-	właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

-	zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami, wynikające z:

-	nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

-	niezapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

-    nieutrzymania przejezdności drogi dojazdowej do siedziby Zamawiającego,

-	braku właściwego dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy w tym właściwego zabezpieczenia i ochrony istniejących eksponatów.

5.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu lub osobie wyznaczonej przez Zamawiającego stały i pełny dostęp na plac budowy.

6.	Wykonawca, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót wymagających zezwolenia na budowę dostarczy Zamawiającemu  Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w PINB.

7.  Wykonawca co najmniej  28 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót podlegających zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu w/w zgłoszenie 
z adnotacją potwierdzającą otrzymanie dokumentu przez odpowiednią jednostkę administracji architektoniczno budowlanej, jednak w przypadku otrzymania od organu administracji architektoniczno budowlanej sprzeciwu lub wezwania do uzupełnienia zgłoszenia Wykonawca robót nie rozpocznie do czasu spełnienia wymogów formalnych.

8.	Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

9.	W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z  własnych źródeł.

10.	Wykonawca będzie organizował cotygodniowe narady na budowie z udziałem Zamawiającego Projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji Zadania.

11. W przypadku gdy Wykonawca wezwie projektanta do działań związanych z usługą nadzoru autorskiego, bez uzyskania wcześniejszej akceptacji ze strony Zamawiającego, całkowity koszt działań podjętych w wyniku tego wezwania poniesie Wykonawca

- W przypadku korzystania z mediów na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4  do umowy.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: …………………..

2.	Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.	Osoby obejmujące dowolne funkcje techniczne w trakcie realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia równoważne z uprawnieniami wymaganymi w stosunku do tych osób w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7 Termin wykonania Umowy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala na okres 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia: ……………….

1.1. Termin na wykonanie Wstępnych założeń projektowych wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………….. .

1.2 W przypadku gdy stopień zaawansowania prac projektowych jest znaczny strony mogą przedłużyć w formie aneksu termin z pkt. 1.1, ale nie dłużej niż o 14 dni.

2.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dzień, w którym Zamawiający zaakceptuje bez uwag protokół Odbioru Końcowego pod warunkiem dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia użytkowania  robót obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w polisie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.	W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4.	Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 9 Wynagrodzenie

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 
i kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę, wynosi: ………………….. zł netto (słownie: …………..zł ………./100) i kwoty podatku VAT: ………………zł (słownie:…………………….. zł …………/100). Ogółem brutto: ……………. zł (słownie: ………….. zł ………/100).

  - W skład wynagrodzenia wchodzi:

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości: ………….zł brutto (wynagrodzenie nie może przekroczyć 5 % ceny oferty netto).

- wynagrodzenie z tytułu wykonania eksponatów nie przekroczy kwoty: ………………….. zł netto (słownie:………….. zł ………./100) i kwoty podatku VAT: ……………… zł (słownie: …………………….. zł…………/100). Ogółem brutto: ……………. zł (słownie: ………….. zł ………/100).

Załącznik nr 5 do umowy stanowi lista eksponatów z przygotowaną wyceną dla każdego z nich.

- Wynagrodzenie obmiarowe tytułem robót budowlanych w postaci zagospodarowania terenu, oświetlenia i pozostałych robót budowlanych wynikających z SIWZ nie przekroczy kwoty: ……….. zł netto (słownie: ………….. zł ………./100) i kwoty podatku VAT: ……………… zł (słownie: ………….zł…………/100).

Ogółem brutto: ……………. zł (słownie: ………….. zł ………/100).

- Suma pkt. a, b i c niniejszego ustępu będzie stanowiła wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 1.

2.	Cena uwzględnia wszystkie pozycje kosztowe ujęte w przedmiarach opisujących wymagania Projektu oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy oraz obejmujących  zakres prac uwzględnionych w kwocie ryczałtu.

3.	Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

- Umowa będzie rozliczona:

- dla właściwego z SIWZ zakresu ryczałtowo z zastrzeżeniem braku możliwości przekroczenia kwoty wartości umowy zgodnie z ust. 1 pkt. a niniejszego paragrafu.

- dla właściwego z SIWZ zakresu przedmiarowo, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości przekroczenia kwoty wynikającej z oferty za ten zakres prac.

5.	Roboty zamienne i inne nie objęte ryczałtem ale zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych 
z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

6.  W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski  książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie tj.:

Rg = … PLN

Kz od M = . %

Kp od R+S = .%

Zysk od R+S+Kp = . %

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud 
z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) + Kz j.w.

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta 
z faktury najmu.

Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne  narzuty (ani Kp ani zysk).

Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR 
i kalkulacje własne.

7.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych 
w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę,  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski 
i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych można je będzie wykonać po zawarciu oddzielnej umowy na zamówienie dodatkowe po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

8.   W przypadku płatności częściowej należy przedłożyć odpowiednio:

- operat lub szkic geodezyjny powykonawczy z domiarami do punktów stałych,

- protokoły badań,

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń,

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

9.   Przedmiotem częściowego fakturowania może być etap wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona 1 raz w danym miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania. Faktura częściowa jest wystawiana wspólnie dla części ryczałtowej 
i części obmiarowej przedmiotu umowy, z uwzględnieniem na fakturze która część płatności jest za część obmiarową a która za ryczałtową.

10. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie podpisany przez Nadzór Inwestorski protokół częściowego wykonania robót, a faktury końcowej protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Komisję odbiorową.

11. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury oświadczenie podwykonawców o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. W razie nieprzedłożenia takiego oświadczenia Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, a Zamawiający uprawniony jest do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

12. Przed złożeniem faktury końcowej Zamawiający otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie uregulowania wszystkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
w formie oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności od Wykonawcy i nie domaganiu się ich od Zamawiającego. Zapis ust. 11 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

13. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 75 % wartości umowy, o której mowa w § 9 ust 1.  Zapłata pozostałej części  wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 10 Termin płatności

1.	Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na ……………………., ul. ………………, NIP: ……………...

2.	Wykonawca wystawiać będzie fakturę częściową w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego  oraz Nadzór Inwestorski.

3.	Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.	W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12 Odbiory

1.   Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy, po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji w  
      wymaganej ilości egzemplarzy, dostarczeniu kosztorysów powykonawczych oraz po sprawdzeniu osiągnięcia 
      parametrów technicznych, a także  odpowiednio po skutecznym dokonaniu  zgłoszenia zakończenia robót 
      lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana oraz po wykonaniu 
      innych czynności przewidzianych w SIWZ jako niezbędne do wykonania odbioru  Wykonawca zgłosi   
      Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

A.  W skład dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia odbioru końcowego wchodzą:

- protokół odbioru końcowego przygotowany przez Wykonawcę wg wzoru przekazanego

przez  Zamawiającego,

- potwierdzenie przekazania Zamawiającemu wymaganej liczby poprawnych

egzemplarzy  dokumentacji projektowej,

- decyzje i zezwolenia właściwych organów wyrażające zgodę na eksploatację Parku

12C

- dokumentacja techniczno ruchowa wszystkich elementów Parku 12C co do których

istnieje obowiązek posiadania takich dokumentacji

- dziennik testów eksponatów i ekspozycji

- dokumenty gwarancyjne

- zgoda Wykonawcy na dokonywanie konserwacji urządzeń zgodnie z zaleceniami

producenta, nie wpływających na ważność gwarancji,

B.  Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca bezpłatnie wyszkoli 3 wyznaczonych pracowników   
     muzeum do obsługi, konserwacji i podstawowych napraw montowanych eksponatów.

C. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca określi zakres czynności konserwacyjno – 
     naprawczo - obsługowych, których wykonywanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji nie będzie 
     naruszało warunków gwarancji. Ponadto Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla   
     Przedstawionego zakresu czynności konserwacyjno, naprawczo obsługowych.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego należy dostarczyć Zamawiającemu po pozytywnym zakończeniu 15 dniowego okresu testów i po dokonaniu niezbędnych korekt napraw i regulacji, co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem  rozpoczęcia odbioru końcowego.

2. Odbiór końcowy obejmuje:

-   inspekcję Parku 12C, gdzie Zamawiający żąda uruchomienia wszystkich eksponatów przez Wykonawcę.   
        Stwierdzenie w trakcie inspekcji nieprawidłowego funkcjonowania dowolnego eksponatu powoduje   
        automatyczne przerwanie czynności odbiorowych i po usunięciu awarii,   
        konieczność ponownego zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia czynności   
        odbiorowych.

-   kontrolę wymaganej dokumentacji, gdzie brak lub wada dowolnego dokumentu powoduje automatyczne   
        przerwanie czynności odbiorowych i konieczność ponownego zgłaszania przez Wykonawcę gotowości do 
        przeprowadzenia czynności odbiorowych.

3. Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru końcowego robót. Protokół podpisują Strony umowy. Protokół 
    będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych

przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
    wad/usterek. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone 
    przez Nadzór Inwestorski.

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru 
    Końcowego.

§ 13 Kary umowne

1.	Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

- za opóźnienie w oddaniu  całości przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy przekraczające jeden miesiąc karę umowną w wysokości 0.7 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad jeden miesiąc  w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym w umowie lub w okresie rękojmi i gwarancji karę umowną w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1  niniejszej umowy, zgodnie z terminami wyznaczonymi na usunięcie tych wad lub usterek,

- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- Każdy dzień opóźnienia względem terminu złożenia Wstępnych założeń projektowych powoduje obowiązek wypłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie, Wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.

3.	Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.	Kary umowne podlegają sumowaniu.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

6.   Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

7.   Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do świadczenia prawidłowego na rzecz Zamawiającego.

3.	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,

4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe jak w § 12 niniejszej umowy w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót - kosztorysów powykonawczych.

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1., 4.2., 4.3. niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w formie…………………………………………….

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag Protokołu Końcowego Odbioru robót,

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione 
w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich

§ 16 Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

- …………..

- Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona następujący zakres: nie dotyczy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.	W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych, prac konserwatorskich oraz dla urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane 
z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych  materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

3.	Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, konserwatorskie oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

4.	Uprawnienia Zamawiających wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

7.  W przypadku usunięcia usterki lub wady w okresie gwarancyjnym na dokonaną czynność zostaje udzielona ponowna gwarancja.

§ 18 Zasady dotyczące projektów wykonanych na podstawie PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy dotyczący dokumentacji projektowej 
z najwyższą starannością, zgodnie z opisem zawartym w Umowie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, Prawa Budowlanego oraz Przepisami wynikającymi z Prawa geologicznego i górniczego, a także zgodnie z wymogami innych aktów prawnych mających zastosowanie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, koncepcji, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów w tym PFU posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotowymi nieruchomościami i ich sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Przed wykonaniem projektu Wykonawca przedstawi wstępne rozwiązania projektowe Zamawiającemu, który będzie miał 20 dni na ich zaakceptowanie lub zgłoszenie uwag, do których Wykonawca musi się zastosować o ile nie kolidują z przepisami lub zasadami sztuki. Brak zgody dla wstępnych rozwiązań projektowych będzie skutkował brakiem podstaw do wystawienia faktury w związku z brakiem odbioru częściowego w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac projektowych i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Projekty nie muszą być zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a więc mogą zawierać nazwy własne.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający lub przez niego wskazane osoby mają prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia lub wnosić o wprowadzenie zmian.

- Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa wymienionego w ust. 8 niniejszego § w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać stosowne opinie, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest na mocy art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego do sprawowania nadzoru autorskiego i uwzględnia jego cenę w ryczałcie za wynagrodzenie za ogólny przedmiot umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy o nadzór autorski.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego udzielenia wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące.

- Nadzór nad Wykonawstwem.

12.1.Wykonawca ustanawia:

w zakresie projektowania:

1)	Główny Projektant  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

2)	Konstruktor Budowlany  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

3) Konstruktor maszyn i urządzeń  - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym 
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych zawierających ruchome elementy

w zakresie kierowania robotami:

- Kierownik Budowy -  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

2)	Kierownikiem robót  sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

3)	Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

4) Kierownik robót drogowych -  1 osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane 
o  specjalności drogowej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

5)  Uprawniony geodeta - 1 osoba.

- Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie zgodna 
z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części oraz wezwie Wykonawcę aby w terminie 10 dni kalendarzowych usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

- Odbiór częściowy dokumentacji opracowanej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy  uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego i dostarczenia dokumentacji projektowej objętej odbiorem .

- W protokole odbioru częściowego należy podać Wykonawcę i  Podwykonawcę prac.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia wskazanego w umowie przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy będącego utworem, powstałego w wyniku realizacji umowy w momencie dokonania płatności za projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

- Strony ustalają, że przeniesienie praw autorskich nastąpi w dniu zapłaty za wykonane projekty.

- Przeniesienie praw autorskich dotyczy wszystkich znanych pól eksploatacji w tym w szczególności:

- użyczenie lub najem egzemplarza z utworem, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- zamieszczenie utworu na stronie internetowej Zamawiającego,

- zwielokrotnienie utworu i wprowadzenie utworu do obrotu znaną dowolna dostępną techniką na czas podpisania niniejszej umowy,

- sprzedaż utworu, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- internetowe, telewizyjne odtwarzanie utworu,

- nieodpłatne przekazywanie utworu dowolnym osobom trzecim, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- darowizna, sprzedaż, dzierżawa, udzielenie licencji wyłącznych lub niewyłącznych do utworu dowolnym osobom trzecim, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- opracowanie utworu,

- wykorzystanie jako część składowa innych materiałów lub utworów,

- wprowadzanie do obrotu za pomocą druku, w czasopismach i w ramach produkcji elektronicznej  oraz na nośnikach danych,

- prawo do użycia utworu lub jego części jako materiałów promocyjnych i reklamowych materiałach audiowizualnych Zamawiającego,

- przetwarzanie utworu w formatach: CD-Audio, MIDI, WAV, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MP2, MPG, MPE, MPEG, MPEG2, MP3, Mp3Pro, MP4, Ogg Vorbis, Quick Time Audio, RealAudio, WMA (Windows Media Audio), Beatnik, Liquid  Audio, a2bmusic, 3GP, ASF, AVI, DV, DVD, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, Ogg, SMV, SVCD, TS, WMV, VCD, pdf, doc, autocad

- prawo do wprowadzania utworu w obieg handlowy, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- prawo do rozpowszechniania utworu na forum publicznym, na nośniku dowolnie dostępnym.

- Prawo do zmiany parametrów roboczych pracy.

- Prawo do zmiany posadowienia.

- Prawo do zmiany parametrów wizualnych.

- W związku z przeniesieniem praw autorskich materialnych Wykonawca nie ma prawa rozporządzać utworem na rzecz osób trzecich poprzez darowiznę, użyczenie, sprzedaż, dzierżawę, udzielanie licencji wyłącznych lub niewyłącznych.

- Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie prawa autorskie w zakresie zgodne z ust. 19 i 23 niniejszego paragrafu od swoich podwykonawców lub każdej innej osoby która brała udział w procesie tworzenia utworu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania przysługujących mu  autorskich praw osobistych do utworów wykonanych w wyniku realizacji umowy, i zrzeka się wykonywania ich osobiście.

§ 19 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem   nieważności.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywane zmiany zostały wyszczególnione w SIWZ.

3.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

5.	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załącznik:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Kopia Oferty Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy dostarczony w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Porozumienie w sprawie rozliczania zużycia mediów

- Lista eksponatów z przygotowaną wyceną dla każdego z nich.

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.5 – Wykaz wykonanych usług oraz robót budowlanych

VI.6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.7 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.8 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych

VI.9 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.11 - Tabela Elementów Rozliczeniowych

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:               Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy 
                     przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Numer postępowania:               	      ZP/38/MGW/2013

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| C | Kosztorys ofertowy |  |
| D | Tabela Elementów Rozliczeniowych |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych usług oraz robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług i robót budowlanych |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | projekt i opis funkcjonowania eksponatu camera obscura wraz z zestawieniem wybranych urządzeń które wykonawca zastosuje w przypadku wyboru jego oferty, |  |
| 11 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 12 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: a) cena bez VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN VAT ……………………………… PLN, tj. ……………% b) cenę z VAT …………………………………………PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN w tym: W tym cena (ryczałt) bez VAT za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi: ………………………………….. PLN (bez VAT), stawka podatku VAT: …………………….. Cena łącznie z podatkiem VAT: ……………..…………………………………………….. PLN. słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Uwaga !!! Wynagrodzenie ryczałtowe (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5 % ceny oferty bez VAT (ceny z pozycji 2a). Wynagrodzenie ryczałtowe tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – wykonanie eksponatów wynosi: ………………………………………….. PLN (bez VAT), stawka podatku VAT: …………………….. Cena łącznie z podatkiem VAT: ………………………………..……………….. PLN. słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Cena wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z przedmiarem wskazanym w SIWZ): ………………………………….. PLN (bez VAT), stawka podatku VAT: ……………….. Cena łącznie z podatkiem VAT: ……………….…………………………………………….. PLN słownie: ………………………………………………………………………………………….. PLN Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zobowiązuję się przedstawić Zamawiającemu wstępne założenia projektowe w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia oraz rękojmi na okres 3 lat. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam(y), iż dane wyjściowe do kosztorysowania wynoszą tj. : Rg [zł] ……………………………………………………………………………………………..…. Kz od M [%] …………………………………………………………………………………………. Kp od R + S [%] …………………………………………………………………………………….. Zysk od R + S + Kp [%] ……………………………………………………………………………. Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. Oświadczam, że: 8.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 8.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 8.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam(y), iż przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (pkt 2 oferty). Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy:

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3		Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH USŁUG |
| --- |
| w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. (1-5) SIWZ |
| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana | Wartość |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |
| w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. (6) SIWZ |

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.7

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.8

Załącznik nr 6

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.9

Załącznik nr 11.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ……………………….…………………………………………………………………………………….. ………………………………………….………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) …………………………………………………………..………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) …………………………………………………..………………………………………………………….. …………………………………………………..……………………….…………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ……………………………………………………….………….………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział2/nie będę brał udziału2 w realizacji części zamówienia.

………………………………….                                                                       ………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na                                                                data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie                                                           imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.10

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | Park 12C – wykonanie plenerowej wystawy przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu ZP/38/MGW/2013 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............  			                                          ……………………………..

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.  przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które  osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić