SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/ 51/MGW/2014

znak sprawy

Zamawiający: 		           MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

## ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Postępowanie w trybie:		Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

„Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza”

Rodzaj: Usługa

| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Ruchu Zakładu Roman Barton ……………………………………. podpis i pieczątka |
| --- | --- |
| ZATWIERDZAM: mgr Bartłomiej Szewczyk ………….................................................................................... (data i podpis Zamawiającego) |

Cena SIWZ:

- bezpłatnie – na stronie internetowej  – www.muzeumgornictwa.pl.pl

- wersja papierowa – na wniosek Wykonawcy – w cenie: druk tj. 334,44 PLN + koszty przekazania.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 800 – 1530

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 28 maja 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt.: „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” w aspekcie zagrożeń ze strony otaczających zrobów ujawnionych na starych mapach pokładowych oraz na podstawie bieżących odnotowywanych przez służbę wentylacyjną wyników pomiarów powietrza kopalnianego, głównie CO2.

- Dokumentacja opracowana w ramach zamówienia powinna zostać wykonana w sposób, przez osoby  i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, ponadto powinna zostać wykonana tak by jej realizacja mogła zostać zlecona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

73110000-6  Usługi badawcze

75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia to sześć miesięcy od daty podpisania umowy.

Przewiduje się 4 etapowy odbiór prac i odbiór końcowy. Etapy wyszczególnione są w Części IV SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Terminy wykonania prac dla poszczególnych etapów są następujące:

Etap I - miesiąc od podpisaniu umowy,

Etap II - 3 miesiące od podpisaniu umowy,

Etap III - 5 miesięcy od podpisaniu umowy,

Etap IV - końcowy - 6 miesięcy od podpisaniu umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

1) co najmniej dwie (2) usługi o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w zakresie polegającym na wykonaniu koncepcji lub/i projektu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.3.1. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w tym zakresie.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.3.2. osoby do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Osoba posiadająca uprawnienia dozoru wyższego o specjalności górniczej z praktyką 3 lata 
w dziale wentylacji lub kierownik działu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych – min. 1 osoba

- Osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń pożarowych – min. 1 osoba

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w tym zakresie.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.2. Wymagana dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp oraz 24 ust Zamawiający żąda dokumentów:

A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik A),

B) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

C) ) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 1.1);

D) Informacja o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr B1).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotową informację lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- wykaz wykonanych usług projektowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 2) wraz z załączeniem dowodów (Załącznik nr 2. (1-n)), czy usługi te zostały wykonane należycie. Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

a) co najmniej (2) dwie usługi o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto w zakresie polegającym na wykonaniu koncepcji lub/i projektu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
 dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A)  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres wykonanej usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa  została wykonana należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usługi odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawionej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały
 następujące kwalifikacje zawodowe:

- Osoba posiadająca uprawnienia dozoru wyższego działu wentylacji w podziemnych zakładach górniczych – min. 1 osoba

- Osoba posiadająca uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń pożarowych – min. 1 osoba

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

Uwaga

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

C)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

D) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

Zamawiający nie opisuje warunku udziału w tym zakresie.

Dokumenty załączane do oferty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ww. ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (załącznik nr 6).

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).:

1) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Przepisy pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu- Dyrektor

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

sekretariat pok. 102

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej 
w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

7.1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

-  Włodzimierz Regulski - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych,

sposób porozumiewania się określono w pkt 6.1. SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału,

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału,

3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

5) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony – jeśli dotyczy,

6) Informacja o przynależności wraz z  listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr B1)

7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6) – jeśli dotyczy.

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożony w formie oryginału,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie oryginału przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1;1.1,;1.2 , wg Spisu zawartości oferty ;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 2,3(1-n);4;  wg Spisu zawartości oferty;

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P 
wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Informacja o przynależności wraz z  listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr B1) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

9) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 6) – jeśli dotyczy.

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik 
nr 1.3

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Dyrektor

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Dyrektor

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102.

najpóźniej do dnia    16.09.2014 r. do godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2014 r.  w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, pok. 0.08 o godzinie 10:10.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług  (Dz. U. z 10 lipca 2014, poz. 915).

12.2. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy.

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia,

12.4. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

12.5. Cena będąca ceną oferty stanowi łączną cenę za wykonanie usługi określonej w SIWZ oraz postanowieniach umowy niezbędnych do wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz w postanowieniach projektu umowy i musi  obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.6. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów 
i usług.

12.7. Nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym podanym przez Wykonawcę w Ofercie jakiejkolwiek elementu, który był ujęty w SIWZ, postanowieniach umowy, lub wynikającego z charakteru zamówienia uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został wyceniony w wynagrodzeniu ryczałtowym i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena				 waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x 100 %

Cena badanej oferty brutto

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest  cena,

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały  złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorach umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp (do 50% wartości zamówienia podstawowego).

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

## Zamawiający nie określa  części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom:

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.zmiany terminów wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, oraz opracowań zamiennych których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

3.2. W pozostałym zakresie zmiany w umowie mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień zawartej umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku ograniczenia środków na realizacją zamówienia;

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć;

- Stwierdzenia zaszłości poeksploatacyjnych, które nie były wykazane na mapach stanowiących załączniki do specyfikacji;

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany,

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy,

- zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

- zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni "Królowa Luiza".

Opracowanie powinno zawierać:

- Etap 1. Przeanalizowanie dostępnych map pokładowych będących aktualnie w zasobach  MGW w Zabrzu, pokładów przeciętych GKSD sztolnią (północną i południową), map KWK Bielszowic i KWK Makoszów w nawiązaniu do możliwości oddziaływania sieci wentylacyjnych sąsiednich kopalń na sieć wentylacyjną GKSD, ze szczególnym uwzględnieniem  sieci wentylacyjnych  KWK  Bielszowice i KWK Halemba – Wirek.

- Etap 2. Wykonanie pomiarów parametrów sieci wentylacyjnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – porównanie rozkładu potencjałów i rozpływów powietrza przewidywanych w opracowanych wcześniej koncepcjach z aktualnymi parametrami otrzymanymi po uzyskaniu większej drożności wyrobisk GKSD. Potwierdzenie założeń dla przyjętego ostatecznie systemu przewietrzania wyrobisk GKSD, w tym dla przewidywanego punktu pracy wentylatora głównego w warunkach mniejszego oporu wyrobisk. Analiza i ocena rozkładu spadków potencjału aerodynamicznego oddziaływującego obecnie na zroby pokładów przez otamowane stare połączenia ich wyrobisk z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zastosowanie gazów znacznikowych do analizy migracji gazów pomiędzy GKSD a sąsiednimi kopalniami. Wykonawca powinien uzyskać zgody kopalń sąsiednich własnym  staraniem oraz przeprowadzić na koszt własny pomiary z użyciem gazów znacznikowych Opracowanie schematu przestrzennego i potencjalnego sieci wentylacyjnej GKSD ze szczególnym uwzględnieniem chodnika podstawowego w pokładzie 510 i rozwiniętej struktury sieci wyrobisk otamowanych, ujawnionych na historycznych mapach pokładowych.

- Etap 3. Pogłębiona analiza potencjałów w punktach węzłowych sieci i wyników pomiarów zawartości CO2 w prądach obiegowych i za tamami izolacyjnymi (częstotliwość przekraczania progów alarmowych) w kierunku zapobiegania przenikania gazów ze zrobów i otamowanych wyrobisk w pokładach 510, 509, 507, 506, 505, 504,502,501 do czynnych wyrobisk przyszłej trasy turystycznej (względnie dopływowi powietrza do tych zrobów) oraz dobór skutecznych sposobów i środków prewencyjnych dla przeciwdziałania takim zjawiskom w czasie prowadzenia ruchu turystycznego.  Ocena przyjętego sposobu przewietrzania GKSD pod kątem zapewnienia skutecznej prewencji wentylacyjno – pożarowej z uwzględnieniem wpływu na nią zmian ciśnienia barometrycznego.

- Etap 4. Określenie skali zagrożeń wentylacyjnych z jakimi należy się liczyć w czasie ruchu turystycznego oraz przedstawienie rozwiązań prewencyjnych w tym zakresie. 
Propozycja dodatkowych działań profilaktycznych w zakresie zwalczania wymienionych zagrożeń w GKSD z podaniem priorytetu wytypowanych miejsc i sposobów izolacji skał otaczających, rodzaju materiałów oraz określenie sposobów kontroli szczelności po wykonanym uszczelnieniu części wyrobisk ujętej w monitoring operacyjny. Przyjęte rozwiązania musza uwzględniać zabytkowy charakter obiektu i co z tym związane należy metody dobierać w ten sposób by maksymalnie zachować oryginalny wygląd wyrobisk.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach oraz zapewnić:

- Opracowanie dokumentacji technicznej przez osoby legitymujące się odpowiednimi  uprawnieniami zawodowymi i właściwymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym;

- Niezbędne narzędzia pracy, urządzenia i materiały, w tym sprzęt niezbędny do wykonania wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych do pozyskania wiedzy i danych niezbędnych dla prawidłowego zaprojektowania wszystkich elementów przewidzianych zamówieniem;

- Pozyskanie opracowań geodezyjnych, wszelkich informacji i danych niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania uzgodnień, zapewnień, zgód oraz pozwoleń administracyjnych, w tym uzyskanie zgody kopalń na których terenie prowadzone będą niezbędne pomiary;

- Wykonanie 3 kompletów dokumentacji w wersji papierowej oraz dokonanie archiwizacji danych na nośnikach: 3 komplety z rozszerzenia plików umożliwiającymi dalszą edycję dokumentów *doc,*xls,*kst, *ath, *dwg) oraz 1 komplet z rozszerzeniami nie przeznaczonymi  do edycji (*pdf, *tif ,*jpg);

- Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności       gospodarczej;

- Prowadzenie nadzorów autorskich dla całego zakresu realizacji robót opisanych projektami wykonanymi w ramach niniejszego zamówienia. Nadzory autorskie powinny być realizowane na odpowiednio dostosowanych ogólnych zasadach opisanych w Prawie Budowlanym i przepisach wykonawczych do niego ustanowionych i sposób jego wykonywania powinien umożliwiać poprawne i terminowe wykonanie robót realizowanych w oparciu o projekty podlegające nadzorowi autorskiemu;

- Wykonanie wszelkich niezbędnych robót towarzyszących w tym wierceń, badań, poboru próbek, wykonania prób, analiz i ekspertyz.

Wykonawca winien dysponować zestawem urządzeń i sprzętu związanego z pomiarem jakości 
i ilości przepływu powietrza oraz określenia potencjału sieci wentylacyjnej O2, CO, CO2,

Warunki odbioru prac:

Odbiorom częściowym podlegają kompletne dokumentacje wykonane dla poszczególnych części przewidzianych w niniejszej specyfikacji.

Warunkiem odbioru dokumentacji jest dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu oraz uzyskanie  pisemnej akceptacji dokumentacji przez :

1. Kierownika Ruchu Zakładu

2. Kierownika Działu REOK  lub osobę przez niego wyznaczoną

Załączniki:

1a. Mapa wyrobisk podziemnych poziom 40m, skala 1:1000 (sekcja 1)

1b. Mapa wyrobisk podziemnych poziom 40 m, skala 1:1000 (sekcja 2)

- Przekrój geologiczno-hydrogeologiczny wzdłuż Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu, skala 1:2000

- Mapa wyrobisk podziemnych pokład 509, skala 1:2000;

- Mapa wyrobisk podziemnych pokład 510, skala 1:2000;

- Dokumentacja pracy badawczo-usługowej pn. „Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510”;

- Dokumentacja pracy badawczo-usługowej „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510”;

- Mapa wyrobisk podziemnych poziom 620.

CZĘŚĆ V  WZÓR UMOWY

Umowa nr ........../2014/REOK

ZP/………./MGW/2014

Zawarta w dniu …………..2014r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 
41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka –  Dyrektora

- Annę Elman – Główną Księgową - kontrasygnata

zwane dalej Zamawiającym,

a

………………………….z siedzibą w ………………………………………………… NIP................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:

..............................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego pismo nr ………, z dnia ………r., Zamawiający zleca, 
a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

„Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza”.

- Przedmiotem umowy jest usługa ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy. Usługa będzie realizowana etapami:

  - Etap 1. Przeanalizowanie dostępnych map pokładowych będących aktualnie 
w zasobach z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, pokładów przeciętych sztolnią (północną i południową) w nawiązaniu do możliwości oddziaływania sieci wentylacyjnych sąsiednich kopalń na sieć wentylacyjną Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci wentylacyjnych KWK  Bielszowice i KWK Halemba – Wirek

  - Etap 2. Wykonanie pomiarów parametrów sieci wentylacyjnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – porównanie rozkładu potencjałów i rozpływów powietrza przewidywanych w opracowanych wcześniej koncepcjach z aktualnymi parametrami otrzymanymi po uzyskaniu większej drożności wyrobisk GKSD. Potwierdzenie założeń dla przyjętego ostatecznie systemu przewietrzania wyrobisk GKSD, w tym dla przewidywanego punktu pracy wentylatora głównego w warunkach mniejszego oporu wyrobisk. Analiza i ocena rozkładu spadków potencjału aerodynamicznego oddziaływującego obecnie na zroby pokładów przez otamowane stare połączenia ich wyrobisk z Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną. Zastosowanie gazów znacznikowych do analizy migracji gazów pomiędzy GKSD, a sąsiednimi kopalniami. Opracowanie schematu przestrzennego i potencjalnego sieci wentylacyjnej GKSD ze szczególnym uwzględnieniem chodnika podstawowego w pokładzie 510 i rozwiniętej struktury sieci wyrobisk otamowanych, ujawnionych na historycznych mapach pokładowych.

  - Etap 3. Pogłębiona analiza potencjałów w punktach węzłowych sieci i wyników pomiarów zawartości CO2 w prądach obiegowych i za tamami izolacyjnymi (częstotliwość przekraczania progów alarmowych) w kierunku zapobiegania przenikania gazów ze zrobów i otamowanych wyrobisk w pokładach 510, 509, 507, 506, 505, 504, 502 i 501 do czynnych wyrobisk przyszłej trasy turystycznej (względnie dopływowi powietrza do tych zrobów) oraz dobór skutecznych sposobów i środków prewencyjnych dla przeciwdziałania takim zjawiskom w czasie prowadzenia ruchu turystycznego. Ocena przyjętego sposobu przewietrzania GKSD pod kątem zapewnienia skutecznej prewencji wentylacyjno-pożarowej z uwzględnieniem wpływu na nią zmian ciśnienia barometrycznego.

  - Etap 4. Określenie skali zagrożeń wentylacyjnych z jakimi należy się liczyć w czasie ruchu turystycznego oraz przedstawienie rozwiązań prewencyjnych w tym zakresie. Propozycja dodatkowych działań profilaktycznych w zakresie zwalczania wymienionych zagrożeń 
w GKSD z podaniem priorytetu wytypowanych miejsc i sposobów izolacji skał otaczających, rodzaju materiałów oraz określenie sposobów kontroli szczelności po wykonanym uszczelnieniu części wyrobisk ujętej w monitoring operacyjny.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera część IV SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:

- ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- warunkami określonymi w SIWZ, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- opisem zawartym w niniejszej umowie.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy do daty podpisania umowy 
z uwzględnieniem etapów określonych w §1 ust. 2.

- Poszczególne etapy, o których mowa w § 1 ust. 2, zostaną wykonane w terminach:

1) etap I –  1 miesiąc od daty podpisania mowy tj. od ………… do …………,

2) etap II – 3 miesiące od daty podpisania umowy tj. od …….. do …….……,

3) etap III – 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od ……..do …….……,

4) etap IV – 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od ……..do …………,

§ 3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

- O terminie rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem.

- Po wykonaniu każdego z etapów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2, spisany zostanie protokół odbioru częściowego.

- Na odbiór częściowy Zamawiający wymaga wykonania wszystkich  wymaganych czynności dla danego Etapu oraz dostarczenia wszelkich dokumentów z tym związanych.

- Strony ustalają, że na czynności odbioru częściowego Zamawiający poświęci nie więcej niż 
7 dni kalendarzowych, po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru, albo uznaje się, że podpisał go bez uwag.

- Po wykonaniu całości zamówienia spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

- Odbiór częściowy i odbiór końcowy uważa się za dokonany bez uwag, jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony umowy.

- Strony ustalają, że na czynności odbioru końcowego Zamawiający poświęci nie więcej niż 30 dni, po tym terminie albo naniesie uwagi do protokołu odbioru końcowego, albo uznaje się, że podpisał go bez uwag.

§ 4

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi/powierzy n/w podwykonawcom: ……………………………, wykonanie części przedmiotu umowy 
w następującym zakresie rzeczowym i finansowym: …………………………..………………….

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego zamówienia w wysokości: netto: ……………………….. (słownie: ………………….), brutto: ………………………………..… (słownie: ……………………….….), podatek VAT 23% tj.: ………... zł.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w częściach, po wykonaniu każdego z etapów zamówienia tj.:

po wykonaniu

- etapu I - wynagrodzenie w kwocie ………………… netto

(słownie: …………………………………………………...……………………………………… złotych), powiększone o należny podatek VAT ………kwota………………………………., 
co daje kwotę brutto ……………………..

(słownie: ………………………………...………… złotych),

- po wykonaniu etapu II - wynagrodzenie w kwocie ………………. netto

(słownie: …………………………………………………………………………...……………… złotych), powiększone o należny podatek VAT ………kwota……………………………….,, 
co daje kwotę brutto ………………………..

(słownie: ……………………………………………………………………………………………złotych),

- po wykonaniu etapu III -wynagrodzenie w kwocie ……..…… netto

(słownie: ……………………………………………………………………………………….złotych), powiększone o należny podatek VAT ………kwota……………………………….,,

co daje kwotę brutto ……………………

(słownie: ………………………………………………………………………………………...… złotych),

- po wykonaniu etapu IV - wynagrodzenie w kwocie ……………… netto

(słownie: ……………………………………………………………………………………złotych), powiększone o należny podatek VAT ………kwota……………………………….,

co daje kwotę brutto ………………………..

(słownie: ………………………………………………………………………………...………… złotych).

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu każdego z etapów, na podstawie odbioru częściowego bez uwag, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego, faktury VAT wystawionej po odebraniu przez Zamawiającego każdego z etapów.

- Wynagrodzenie po wykonaniu etapu IV płatne będzie po dokonaniu  odbioru końcowego bez uwag na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego, faktury VAT.

- Faktury VAT należy wystawić w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu częściowego na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

- ………………….

- …………………

- Osobą upoważniona do wydania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………………... działający w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Po każdym dokonanym odbiorze częściowym Zamawiający może korzystać z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 7

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 8

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi ustalonej na 
3 lata, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres 3 lat. Termin gwarancji i rękojmi za całość przedmiotu umowy biegnie od dnia podpisania odbioru częściowego na ostatni z czterech etapów.

- Na każdą z części przedmiotu niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji i rękojmi na okres równy odpowiednio gwarancji i rękojmi, ale nie dłuższy niż 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru częściowego dla danej części. Zakończenie gwarancji ogólnej uznaje się za wykonane w momencie zakończenia gwarancji dla ostatniej części umowy wynikającej z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§ 9

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez podstawy wynikającej z niniejszej umowy;

  - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  1, za niedotrzymanie terminu określonego §  2 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy;

  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  1, za niedotrzymanie któregokolwiek terminu określonego §  2 pkt 2, za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy. Kary wynikające z niniejszego punktu podlegają sumowaniu za przekroczenie każdego z terminów;

  - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za niedotrzymanie terminu określonego na usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo 
w okresie gwarancji lub rękojmi.

3. 	Zamawiający zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego  prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub ją rozwiązać od chwili powzięcia informacji 
o zaistnieniu następujących przesłanek, bez dodatkowego wezwania:

a. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich  wykonywanie;

b. Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania  Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

c. Wykonawca dopuszcza się zwłoki w rozpoczęciu, realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy;

d. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z usunięciem wad lub usterek.

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania strony są zobowiązane do następujących czynności:

a. odebrać dostarczony przedmiot umowy;

b. zapłacić za dostarczony przedmiot.

3.  Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres przedmiotu umowy, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 11

  - W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpić mogą w przypadkach wskazanych w SIWZ.

  - Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta wraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4-  Wykaz wykonanych zamówień

VI.5 - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.7– Informacja dotycząca przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

VI.8 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza”

Zamawiający:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

UL. 3 JODŁOWA 59 , 41- 800 ZABRZE

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru Dokument ten należy dostarczyć także dla innego podmiotu gdy Wykonawca korzysta z jego zasobów w zakresie potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych, który jednocześnie bierze udział w realizacji zamówienia |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Wykaz wykonanych usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6.(1-n) | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

OFERTA

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:.......................................................zł, słownie: ................................................................................................................................................................................. zł. podatek VAT 23%, tj...............................zł. , wartość brutto .........................................zł, słownie: ................................................................................................................................................................. zł), w tym: Część I wynosi: netto:................................zł, słownie:............................................................................................................................................................................. zł. podatek VAT 23%, tj..................................zł. wartość brutto ............................................zł, słownie: .......................................................................................................................................................................... zł, Część II wynosi: netto:...............................zł, słownie: ............................................................................................................................................................................ zł. podatek VAT 23%, tj..................................zł. wartość brutto ............................................zł, słownie: .............................................................................................................................................................................zł, ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy Część III wynosi: netto:.................................zł. słownie: ...........................................................................................................................................................................................zł. podatek VAT 23%, tj...................................zł. wartość brutto ..............................................zł, słownie: .............................................................................................................................................................................zł, Część IV wynosi: netto:................................zł, słownie: .............................................................................................................................................................................zł. podatek VAT 23%, tj....................................zł. wartość brutto ..............................................zł, słownie: .............................................................................................................................................................................zł, Kwota, o której mowa w pkt 2 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości oraz rękojmi na okres wskazany w SIWZ. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

Formularz VI.2

Załącznik nr B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. …………………dnia, ……………. ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej

Formularz VI.3

Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG w okresie ostatnich trzech ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2 SIWZ

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot na rzecz, których usługa była lub jest wykonywana należycie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| ……………………dnia, …………… ………………….……………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2. |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
							data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

Formularz VI.7	Załącznik B1

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI BĄDZ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Formularz VI.5

Załącznik nr B1

Formularz VI.8

Załącznik nr 6.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Analiza sieci wentylacyjnej w celu prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia pożarowego w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………………………….							data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

# Text boxes

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................

ulica: .......................................................... kod i miejscowość: ........................................................

powiat: ....................................................... województwo: ...............................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne p.n.:

……………………………

Na podstawie art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oświadczamy, iż:

nie należymy do żadnej / należymy do  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

……………………dnia, ……………			             ………………………………………
                                                                                                            data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy

1.Niepotrzebne skreślić

2.W przypadku przynależności należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)