Załącznik nr 2 do umowy

POROZUMIENIE TECHNICZNE

(na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U.2002 nr 139 poz.1169 z późni. zm.)).

#### § 1

#### Przedmiot porozumienia

- Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie przez Zamawiającego szczegółowych zasad technicznych wykonywania robót na przedmiotowe zadanie.

- Porozumienie obowiązuje przy wszystkich robotach wg poniższego zakresu na terenie ZKWK „Guido” 
i reguluje obowiązki stron w zakresie kierownictwa, dozoru, bezpieczeństwa, porządku 
i organizacji wykonywania robót.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Postanowienia ogólne

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kierownictwo i dozór nad prowadzonymi przez Wykonawcę pracami jest Kierownik Ruchu Zakładu (KRZ), który pełni kierownictwo i dozór poprzez służby zakładu górniczego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno osobowej uzgodnionej 
z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób dozoru do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

- Każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonywanych w tym samym rejonie, jednocześnie przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zostaną ustalone zasady współpracy.

- Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów PG i G (Prawa geologicznego i górniczego), są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowego użytkowania Wykonawca usuwa na swój koszt.

- Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni, by roboty prowadzone na terenie kopalni były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje stwierdzone w trybie art. 68 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeń wykonawczych (szczegółowe wymagania dotyczące uprawnień vide SIWZ). Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których są wymagane badania psychotechniczne i aktualne orzeczenia lekarskie – zgodnie z wymogami przepisów dla danych stanowisk pracy – muszą je posiadać.

- Pracownicy Wykonawcy będą informowali osoby dozoru Zamawiającego o każdym zauważonym zagrożeniu i związanym z nim ryzykiem. Osoba dozoru ustali sposób jego likwidacji a prace zostaną wstrzymane do czasu usunięcia zagrożenia.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia uporządkuje rejon oraz przygotuje go do odbioru technicznego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykonania prac dokumentację przynależną do danych urządzeń.

- Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia, osoby wyznaczone przez  Zamawiającego  ustalą z pracownikami Wykonawcy zakres prac.

- Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p.poż., a także z zasadami i warunkami dostarczania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Przed rozpoczęciem prac osoby wyznaczone przez Zamawiającego udzielą instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzą szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w oddziałowej Książce Szkoleń.

§ 5

Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy

- W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy:

-   obsługę elektryczną oraz teletechniczną,

-   łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy,

- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK Guido przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, występujących
zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac,
procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń,

§ 6

Obowiązki i prawa Wykonawcy wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania struktury organizacyjnej i składu osobowego uzgodnionego z Zamawiającym.

1.1. Wykonawca dostarczy wycinkowy schemat struktury organizacyjno-osobowej Wykonawcy, który stanowić będzie załącznik do niniejszego porozumienia.

1.2. Wykonawca dostarczy imienny wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy z określeniem funkcji i kwalifikacji, który stanowić będzie załącznik do niniejszego porozumienia. Osoby ujęte w wykazie zobowiązane są do znajomości planu ruchu ZKWK „Guido”, co potwierdzają podpisami. W razie zaistnienia zmian, wykaz ten musi być niezwłocznie aktualizowany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wszystkich świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących przedmiot zamówienia, których kopie przedstawi Zamawiającemu.

1.3. Wykonawca dostarczy opracowane Karty stanowiskowe pracy dozoru i kierownictwa firmy wraz 
z zakresem zadań i obowiązków – załącznik do niniejszego porozumienia.

1.4. Wykonawca dostarczy imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami.

- Poszczególne służby Wykonawcy podlegają na terenie ZKWK „Guido” Kierownikowi Ruchu Zakładu 
w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

b) wykonywania zleconych robót zgodnie z Planem Ruchu i Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, zatwierdzoną technologią, regulaminami, instrukcjami i technologiami,

c) opracowania w oparciu o istniejącą dokumentację instrukcji i technologii bezpiecznego prowadzenia prac. Opracowane instrukcje i technologie wymagać będą zatwierdzenia KRZ ZKWK „Guido”,

d) przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach w ZKWK „Guido”, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych w celu zapobiegania ryzyku zawodowemu. Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zostać udokumentowana w postaci karty oceny ryzyka zawodowego, sporządzonej przez Wykonawcę we współpracy z właściwym pracownikiem Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego. Osoby nadzorujące prace, jak i pracownicy Zamawiającego i Wykonawcy zobowiązani są do wzajemnego przekazywania informacji dotyczących zagrożeń i ryzyka zawodowego. Za sporządzenie, aktualizowanie, zapoznanie pracowników Wykonawcy i przechowywanie karty oceny ryzyka zawodowego wraz z podpisami zapoznanych osób odpowiada Wykonawca,

e) posiadania (zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ) umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub w skutek schorzeń związanych z warunkami pracy odpowiada Wykonawca w stosunku do osób którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia,

f) zatrudniania pracowników, którzy posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tj. szkolenie wstępne składające się z szkolenia wstępnego ogólnego („instruktaż ogólny”) 
i szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy („instruktaż stanowiskowy”), szkolenia okresowego, co potwierdzone zostanie wpisem do książki instruktaży i pouczeń,

g) zdeponowanie na terenie ZKWK GUIDO  stosownych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje szkolenia, badania oraz udostępnienie ich na każde żądanie upoważnionej przez Zamawiającego osobie,

h) zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego,

i) wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej spełniające wymogi  aktualnie obowiązujących przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych,

j) przekazania wszelkich upoważnień od pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń do zweryfikowania przez Inspektora BHP i Szkolenia kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu,

l) w razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną karta oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego.

- Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a) niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

c) udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe 
w wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracy w stosunku do osób którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 93 Prawa Geologicznego i Górniczego.

- Do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza się koordynatora w osobie/osobach .......……………,  tel. (32) ……… - ……. - ……. wew. ……… który jest jednocześnie osobą upoważnioną i odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia.

§ 7

Obowiązki i prawa Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych 
i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań i pomiarów.

- Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w ZKWK „Guido” przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów. W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do pracy.

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień przepisów lub nieprzestrzegania Regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiajacego, niezwłocznie odsunąć pracownika od wykonywanych czynności i oddać go do dyspozycji Wykonawcy. Decyzje dotyczące treści pkt 5 i 6 nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę zakresu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zatrudniania samodzielnych brygad pracowników Wykonawcy oraz uzgadniał będzie dla poszczególnych odcinków robót prowadzonych w szybie szczegółowe zasady współpracy i odpowiedzialności.

- Zapewnienia połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla poszczególnych punktów pracy Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Osoba dozoru Wykonawcy prowadząca zmianę ma obowiązek przekazania raportu z całości obłożenia a po jej zakończeniu złożeniu końcowego raportu osobie dozoru wyższego prowadzącej zmianę w dziale kopalni.

- Osoba dozoru Zamawiającego ma obowiązek kontrolowania podległej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków zapalnych.

§ 8

Zmiany zapisów porozumienia

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Regulacje końcowe

- W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Geologicznego i Górniczego.

- Sądem dla rozstrzygania ewentualnych sporów na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

- Niniejsze porozumienie stanowi załącznik do umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

Załączniki  do porozumienia dostarczone przez Wykonawcę:

Załącznik nr 1. Schemat struktury organizacyjno-osobowej Wykonawcy.

Załącznik nr 2. Imienny wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.

Załącznik nr 3. Karty stanowiskowe pracy dozoru i kierownictwa firmy.

Załącznik nr 4. Imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami

Załącznik nr 5. Projektu organizacji robót