Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZP/27/2012

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

b) REGON: |__2_|_4__|__0_|_5__|__9_|_1__|_7__|_9 _|_4 _|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 93

e) internet: www.kopalniaguido.pl		e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

f)  tel.  (032) 630 30 91				faks  (032) 277 11 25

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej/powyżej* kwot dla dostaw i usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). na zadanie pod nazwą: „Przebudowa gazociągu” – roboty dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ul. K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. *niepotrzebna skreślić

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 44-100 Gliwice, Pl. Piastów 10

4) Uzasadnienie wyboru oferty: Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5b – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodne z Protokołem Konieczności Nr 19 na wykonanie zamówienia dodatkowego. W zakres robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia dodatkowego związanych z przebudową gazociągu wchodzą roboty ziemne, roboty montażowe, renowacja nawierzchni. W trakcie wykonywania robót zamiennych stwierdzono, że przebieg gazociągu oraz jego rzędna zalegania nie odpowiadają informacjom zawartym na zasadniczej mapie stanowiącej podstawę do wykonania projektu przebudowy. Dodatkowo pierwotna trasa przebiegu przebudowanego gazociągu koliduje z niezinwentaryzowanymi istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, które zostały zlokalizowane w trakcie prowadzenia wcześniejszych robót ziemnych. Zgodnie z oświadczeniem Projektanta przedmiotowy zakres wykracza poza obszar ujęty w przepisach jako zmiana nieistotna do projektu budowlanego. Z uwagi na konieczność zmiany miejsc włączenia przebudowywanego oraz zmianę trasy przebudowywanego gazociągu wykraczającego poza zakres zmiany nieistotnej z punktu widzenia przepisów Prawa Budowlanego opracowano nowy projekt budowlany oraz wystąpiono o zmianę decyzji Pozwolenia na Budowę. Przebieg trasy został ustalony na podstawie zaktualizowanej mapy do celów projektowych, przeprowadzonych ponownie wywiadów branżowych oraz przeprowadzonych uzgodnień z gestorami sieci w ramach pełnej procedury ZUD. W dniu 26.06.2012r. wydana została decyzja nr 583/2012 zmieniająca decyzję nr 617/2010 z dnia 19.08.2012r. w zakresie przebudowy sieci gazowej. Równocześnie w dniu 02.07.2012r. Wojewoda Śląski poinformował pisemnie o braku sprzeciwu dla realizacji części gazociągu poprowadzonego w zamiennym Projekcie Budowlanym w pasie drogowym Drogi Wojewódzkiej nr 921. Wszystkie w/w roboty nie były możliwe do przewidzenia w zakresie zamówienia podstawowego, na etapie przygotowania inwestycji. Zamówienie dodatkowe nie zmieni terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Podpisał

# ZKWK GUIDO w ZABRZU

# Dyrektor

# Bartłomiej Szewczyk

# …………....................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

# Footnotes

Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.