Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

ZP/28/2012

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

b) REGON: |__2_|_4__|__0_|_5__|__9_|_1__|_7__|_9 _|_4 _|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 3 Maja 93

e) internet: www.kopalniaguido.pl		e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

f)  tel.  (032) 630 30 91				faks  (032) 277 11 25

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej/powyżej* kwot dla dostaw i usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). na zadanie pod nazwą: „Wykonanie prowizorycznej ściany oddzielenia p.pożarowego części górniczej od części naziemnej” – roboty uzupełniające realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ul. K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. *niepotrzebna skreślić

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 44-100 Gliwice, Pl. Piastów 10

4) Uzasadnienie wyboru oferty: Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodne z Protokołem Konieczności Nr 20 na wykonanie zamówienia uzupełniającego. Z uwagi na zakończenie prac budowlano-montażowych na budynku obsługi ruchu turystycznego Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowego obiektu. Bezpieczne użytkowanie obiektu zapewnia się m.in. poprzez spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jednym z jej elementów jest podział obiektu na strefy pożarowe oraz oddzielenie pożarowe budynku od części podziemnej kanału sztolni dziedzicznej realizowanej w ramach prac górniczych. Z uwagi na opóźnienie w realizacji prac górniczych przedmiotowe oddzielenie pożarowe będące w zakresie prac górniczych nie zostało wykonane. Zachodzi tym samym konieczność wykonania tymczasowej ściany oddzielenia pożarowego umożliwiającej pełne zabezpieczenie obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej i oddanie obiektu do użytkowania.

Podpisał

# ZKWK GUIDO w ZABRZU

# Dyrektor

# Bartłomiej Szewczyk

# …………....................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

# Footnotes

Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.