SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/16/2013

znak sprawy

Zamawiający: 	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze.

## Dział realizujący zamówienie:  Dział Realizacji Projektu.

Postępowanie w trybie:   Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:	Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz 
z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji wyrobisk oraz montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - zadanie nr 1 – Roboty Udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu  w skrzydle południowym pokładu 509.

Rodzaj:                              Robota budowlana

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego 
z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10 wraz z późniejszymi zmianami.

ZKWK GUIDO w Zabrzu	Kierownik Ruchu Zakładu

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu 	Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu

......................................................................                         	  	         	             …………………………………………								             data, podpis i pieczątka KRZ ZKWK Guido w Zabrzu)

data, podpis i pieczątka kierownika REOK)

ZATWIERDZAM:

ZKWK GUIDO w ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………

data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZWersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK Guido:  www.kopalniaguido.pl

# Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 4.363,00 PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

NIP – 648-26-176-23

Telefon: (32) 271 40 77

Faks: (32)  271 48 59

Adres do korespondencji:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

e-mail : biuro@kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk podziemnych z nią połączonych obejmującego, w ramach projektu EOKTiTP:

Etap IV Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji,

Etap VI Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych GKSD wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji.

W/w etapy stanowią element robót udrożnieniowych, zabezpieczających i wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w pokładzie 509.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia, których przeprowadzenie będzie wymagało ujęcia w planie ruchu ZKWK Guido zostały lub zostaną do tego planu wpisane najpóźniej do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamówienia.

Budowa systemu wentylacji w tym stacji wentylatorów głównego przewietrzania jest niezbędna dla oddania do użytkowania kompleksu podziemnych tras turystycznych przewidzianych przedsięwzięciem pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

Ponadto prace w zakresie prowadzenia, których niezbędna będzie ingerencja w konstrukcję wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagały będą dokonania niezbędnych uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Gwaracja i rękojmia

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Jeżeli producent urządzeń lub sprzętu udziela gwarancji na dłuższy okres, obowiązuje gwarancja producenta. W okresie gwarancji urządzeń i sprzętu Wykonawca wykona 
w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń i sprzętu zgodnie z zaleceniem producenta.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków i budowli

45255500-4    Roboty wiertnicze i górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111260-8    Przygotowanie terenu do robót górniczych

51100000-3	   Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

    - dokumentacja projektowa zostanie opracowana i zatwierdzona (przez stosowne urzędy) 
w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Zrealizowanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako zgłoszenie gotowości do odbioru  końcowego.

  - Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym zakresie.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu obiektów budowlanych dla górnictwa, a także w prowadzeniu wierceń wielkośrednicowych realizowanych z powierzchni terenu

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- jedną usługę o wartości co najmniej 20 000,00 zł netto polegającą na wykonaniu projektu obiektu budowlanego zakładu górniczego,

- jedna usługę o wartości co najmniej 300 000 netto polegająca na wykonaniu otworu wiertniczego o średnicy co najmniej 500 mm realizowanego z powierzchni ziemi,

- jedna usługę polegająca na wykonaniu roboty górniczej o wartości co najmniej 100 000 zł netto polegająca na wykonaniu lub przebudowie podziemnego wyrobiska korytarzowego

oraz

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  co najmniej:

1) jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 400 000,00 zł netto  polegającą na budowie obiektu budowlanego na terenie zakładu górniczego.

Uwagi:

1. Jeżeli zakres usług i robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane należycie a roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług i robót budowlanych podać wartość usług i robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie doświadczenia.

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zostało wszczęte niniejsze postępowanie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Potencjał techniczny:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

urządzeniem wiertniczym o parametrach umożliwiających wykonanie otworu pionowego Ø 1200 mm. o głębokości ok. 28 metrów   realizowanego z powierzchni ziemi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

w zakresie projektowania:

1) Główny Projektant  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

2)  Konstruktor Maszyn  -	1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania maszyn lub urządzeń mechanicznych,

3) Konstruktor Budowlany -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

w zakresie kierowania robotami:

1)  Kierownik Budowy      -  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia

Robót bez ograniczeń, jednocześnie posiadający górnicze kwalifikacje osoby dozoru wyższego 
o specjalności budowlanej,

2)  Kierownik Działu Robót Górniczych   - 1 osoba posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji

kierownika działu górniczego w podziemnych Zakładach górniczych

3) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  - 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych,

- Osoby dozoru średniego  o specjalności górniczej - 3 osoby posiadające kwalifikacje 
w specjalności górniczej, w podziemnych zakładach górniczych,

- Kierownik Działu Energomechanicznego lub Kierownik Działu Energomechanicznego 
ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych   -  1 osoba,

- Kierownik Robót Konserwatorskich – 1 osoba spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz.U. nr 150, z dnia 30.06.2004, poz. 1579,

- Osoba dozoru wyższego specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych -
-  1 osoba Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru  Ruchu w specjalności elektrycznej maszyn  i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach  górniczych,

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych 
- 1 osoba posiadająca  3 letnie doświadczeniem na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub posiadająca kwalifikacje Kierownika  działu Wentylacji.

Jedna osoba nie może sprawować więcej niż jednej funkcji

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

  - W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym obowiązkami wynikającymi z pkt. 5.1.3.2. SIWZ.

  - W przypadku posiadania dwóch lub więcej z ww. uprawnień przez jedną osobę Zamawiający nie dopuszcza  łączenie funkcji.

5.1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion zł)

5.2.	DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp  Zamawiający żąda następujących dokumentów – z wyłączeniem dokumentu określonego w pkt G .

A) Oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7),

D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 8),

E) aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n)),

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby ,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10),

G) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz nie mniej niż:

- jednej wykonanej usługi o wartości co najmniej 20 000,00 zł netto polegającej na wykonaniu projektu obiektu budowlanego zakładu górniczego,

- jednej wykonanej usługi o wartości co najmniej 300 000 netto polegającej na wykonaniu otworu wiertniczego o średnicy co najmniej 500 mm realizowanego z powierzchni ziemi,

- jednej wykonanej usługi polegającej na wykonaniu roboty górniczej o wartości co najmniej 100 000 zł netto polegającej na wykonaniu lub przebudowie podziemnego wyrobiska korytarzowego

wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie,

B) wykaz nie mniej niż jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 400 000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy zł) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. polegającej na budowie obiektu budowlanego na terenie zakładu górniczego wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów  (Załączniki nr 3.(1-n)), dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt B) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
 dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich  prawidłowe ukończenie, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A oraz B) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego roboty budowlane, usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres robót budowlanych, usług przedstawionych w dokumentach złożonych na potwierdzenie, że zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych, usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

C) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych świadczenie usług, za kierowanie robotami budowlanymi wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

w zakresie projektowania:

1) Główny Projektant -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

2)  Konstruktor Maszyn  - 1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania maszyn lub urządzeń mechanicznych,

3)	Konstruktor Budowlany - 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

w zakresie kierowania robotami:

1)  Kierownik Budowy      -  1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia

Robót bez ograniczeń, jednocześnie posiadający górnicze kwalifikacje osoby dozoru wyższego o specjalności budowlanej,

2) Kierownik Działu Robót Górniczych   - 1 osoba posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego w podziemnych Zakładach górniczych

3) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  - 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych,

4) Osoby dozoru średniego  o specjalności górniczej - 3 osoby posiadające kwalifikacje 
w specjalności górniczej, w podziemnych zakładach górniczych,

5) Kierownik Działu Energomechanicznego lub Kierownik Działu Energomechanicznego 
ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych   -  1 osoba,

6) Kierownik Robót Konserwatorskich – 1 osoba spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz.U. nr 150, z dnia 30.06.2004, poz. 1579,

7) Osoba dozoru wyższego specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych -
-  1 osoba Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru  Ruchu w specjalności elektrycznej maszyn  i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach  górniczych,

8) Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych 
- 1 osoba posiadająca 3 letnie doświadczeniem na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub posiadająca kwalifikacje Kierownika  działu Wentylacji.

Jedna osoba nie może sprawować więcej niż jednej funkcji

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 
09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”, 
  (http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

D) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6)

E) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

F) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN 
(słownie: jeden milion zł) (Załącznik nr 2.c);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 11).

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5.	Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8.. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Sławomir Nogaj, Romualda Zuch-Szczepanowska, Tomasz Bugaj- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

-  Katarzyna Poprawa - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277- 11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100.000, PLN (słownie: sto tysięcy zł)  PLN, zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od 14.05.2013 do 12.07.2013r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, 
przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze/,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres  60 dni, tj. od 14.05.2013 do 12.07.2013r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
(część W wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
(część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

6)  Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11);

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

3) wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału,

5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 7; 8; 9.(1-n); 10 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.4; 3(1-n); 2.(1-n); 2.(1-n).a; 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr 2, 3, 4, 6 wg Spisu zawartości oferty,

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11),

9) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

10) pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2)  osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102

najpóźniej do dnia 14.05.2013r. do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2013r. w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz: 11:00.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Ceny powinny być podane w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług. Ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażone w polskich złotych (PLN).

12.3.  Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową.

12.4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów związanych 
z opracowaniem projektu, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w SIWZ jako zobowiązania wykonawcy.

12.5. Cena ryczałtowa, jest łączną ceną za wykonanie całego zakresu zamówienia niezbędnego do wykonania zamówienia określonego w programie funkcjonalno-użytkowym, w SIWZ, oraz postanowieniach umowy (w dokumentacji przetargowej) i musi  obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym min. koszty wykonania tablicy informującej o współfinansowaniu prac ze środków unijnych, koszty wyposażenia i urządzeń które w ramach zadania zostaną zainstalowane, koszty zużytych materiałów, urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy i terenu budowy 
(w tym doprowadzenie i zużycie mediów), koszty oznakowania terenu budowy, koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót, koszty utrzymania na bieżąco 
w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy i terenów przyległych do terenu budowy oraz usuwania na bieżąco wszelkich odpadów i zbędnych materiałów koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, koszty ubezpieczenia i ochrony placu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, niezbędne projekty, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, koszty wyposażenia, instalacji, maszyn i urządzeń które pozostaną w obiekcie po zakończeniu prac oraz inne koszty wynikające z charakteru prac.

12.6. Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty 
w dokumentacji przetargowej, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został ujęty
w cenie podanej w ofercie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 
W takim przypadku wykonawca wykona roboty zamienne, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia podstawowego.

12.10.		W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena						waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100  %

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe).

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     
z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok.102) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu,  
ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
i poręczeń:

•	nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego

wykonania przez zleceniodawcę/dłużnika (Wykonawcę) postanowień umowy, zawartej w skutek   przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia winien pokrywać się z terminem obowiązywania umowy, tj. obejmować okres: od daty zawarcia umowy, do dnia zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania po upływie terminu rękojmi (zwrot/zwolnienie nastąpi ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi), zgodnie z postanowieniami wzoru umowy .

•	zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego) oraz obejmować roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne,

•	gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

15.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6  Pzp.

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- Budowa dodatkowych tam wentylacyjnych I regulacyjnych

- Wykonanie dodatkowych otworów wiertniczych

- 		Zastosowanie dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie fundamentowania budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania

-  	Wykonanie dodatkowego zakresu robót drogowych i ziemnych

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego  polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie pod warunkiem, że ich zakres nie został objęty zamówieniem podstawowym.

W przypadkach spornych dotyczących możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może wystąpić o opinię biegłego.

c) Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków i budowli

45255500-4    Roboty wiertnicze i górnicze

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

45111260-8    Przygotowanie terenu do robót górniczych

51100000-3	   Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą / nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą (jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych):

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy

w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy,

w następujących przypadkach:

1.	wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie 
z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe 
w klimacie polskim,

2.	konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku

z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,

3.	opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych   
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

4. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, dopuszczeni, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

5.	konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np. budowa  kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,

6.	zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

7.	niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych dla  oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

8.	wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub powodujących znaczne komplikacje natury technicznej,

9.	wystąpienie opóźnień w postepowaniu dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.1.2 W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

1.  zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do wymaganych SIWZ.

2.	zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy Wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie.

3.	zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca lub wykonawca.

4.	zmiany stawki podatku VAT:

a)  w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- cena ryczałtowa  netto nie mogą być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie

w okresie obowiązywania umowy,

b)  w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT –cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona 
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

5.	ograniczenia zleconych robót.

6.	wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków

w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ.  Powyższe nie wymaga aneksu do umowy, 
a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę 
i Zamawiającego, a także ewentualnie podwykonawcę.

7.	poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

8.	wystąpienie opóźnień lub zaistnienie dodatkowych uwarunkowań związanych z postępowaniem dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast

o ich zaistnieniu.

3.3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

3.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne

i prawne.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

- Dyrektora ZKWK „GUIDO” – Bartłomieja Szewczyka

- Główną Księgową –…………………………………..- kontrasygnata

zwaną dalej Zamawiającym

a

................................................., NIP ......................., REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

…………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- „Nadzorze” – należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez Zamawiającego wyznaczonych osób, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- „Projektancie” – należy przez to rozumieć autora dokumentacji projektowych,

- „Konsultantach”- należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne  zaangażowane przez Zamawiającego do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- „Projekcie” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną przez Projektanta, wykonaną na potrzeby realizacji przedmiotu umowy

- „Programie funkcjonalno użytkowym – Dokument przygotowany na potrzeby realizacji zadania zwany dalej PFU i stosowany zawsze łącznie z SIWZ.

- „Odbiorze Zasadniczym” – należy przez to  rozumieć odbiór obiektów stanowiących przedmiot umowy, polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem  stosownego protokołu. Odbiór ten można przeprowadzić odrębnie dla każdego obiektu. Odbiór zasadniczy powoduje roszczenie po stronie Zamawiającego do wydania wybudowanych obiektów przez Wykonawcę.

- „Odbiorze Końcowym” – należy przez to rozumieć odbiór następujący po dokonaniu „skutecznego” odbioru zasadniczego wszystkich obiektów, zgłoszeniu zakończenia wszelkich prac i robót, a także po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dopuszczeń i pozwoleń umożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

- „Odbiorze Ostatecznym”- rozumie się przez to stwierdzony protokolarnie moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi Wykonawcy wykonanych prac 
i robót

- „Kierownik kontraktu” – osoba ze strony Wykonawcy nadzorująca cały proces realizacji  umowy.

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji wyrobisk oraz montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - zadanie nr 1 – Roboty Udrożnieniowe, zabezpieczające 
i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu  w skrzydle południowym pokładu 509.

2.	Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” - Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-016/10. wraz z późniejszymi zmianami

3.	Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót budowlanych i górniczych wraz z dostawą i montażem wyposażenia obiektów w sposób zgodny 
z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ, PFU oraz ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami i normami oraz  uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dopuszczeń i zatwierdzeń do ruchu tam gdzie jest to konieczne.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Jeżeli w ten sposób zostanie zwiększony termin powyżej 14 dni kalendarzowych to wykonawcy przysługuje roszczenie o wydłużenie terminu trwania umowy o ilość dni kalendarzowych wydłużenia terminu przekraczającą 14.

3.	Decyzje o zmianach w opracowanej dokumentacji projektowej podejmowane będą wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę

§ 4 Nadzór

Nadzór w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania,

1.1.	Obowiązkowe elementy  harmonogramu to w szczególności:

- kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

- wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

- wykazany każdy etap robót realizowany przez każdego z podwykonawców,

- harmonogram płatności,

- kolejność czynności projektowych wraz z terminami ich realizacji.

1.2.	Harmonogram winien być zatwierdzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy 
w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu, podając zakres w jakim nie jest on zgodny 
z umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z harmonogramem.

1.3.	W harmonogramie prac mogą zostać dokonane zmiany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy nie ulegnie zmianie. Zmiana 
w harmonogramie rzeczowo finansowym nie jest traktowana jako zmiana umowy wprowadzana aneksem.

1.4.Zamawiający wymaga by obiekty w lokalizacjach: K Miarki 8, Wolności dz. 1774/1, Sienkiewicza 43 były traktowane w harmonogramie jako odrębne pozycje.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo prac i robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, zgodnie z obowiązującym prawem.

3.	Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej odpowiednio w państwowych zasobach kartograficzno - geodezyjnych lub na odpowiednich mapach górniczych, będących w posiadaniu ZKWK „Guido” 
w Zabrzu. Stosowne opracowanie należy przekazać Zamawiającemu po  1 egz. na nośniku  elektronicznym  i w wersji papierowej .

4.	Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia,

- przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

- przestrzegania obowiązujących przepisów,

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

- właściwego nadzorowania mienia znajdującego się na terenie budowy.

5.	Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych oraz oznakowania, na własny koszt, terenu inwestycji na okres realizacji prac.

6.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablicy informującej o współfinansowaniu prac ze środków unijnych zgodnie z wymogami i normami dla tablic informacyjnych i pamiątkowych, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

7.	Wykonawca, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwych organów

8.	Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub 
w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone, choćby nieumyślnie, zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

9.	Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z własnych źródeł.

10.	Wykonawca będzie organizował cotygodniowe narady na budowie z udziałem Zamawiającego, Projektanta i innych osób procesu budowlanego uczestniczących w realizacji Zadania.

11. W przypadku korzystania z mediów  na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4  do umowy

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie dla każdego obiektu dziennik budowy lub 
w przypadku gdy prowadzenie dziennika budowy nie jest wymagane,  inny dokument o analogicznym charakterze.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.	Przedstawicielami wykonawcy są: kierownik kontraktu odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z reprezentacją Wykonawcy i odpowiednio podlegli mu: kierownik budowy odpowiedzialny w zakresie ustawy PB   i kierownik oddziału odpowiedzialny w zakresie ustawy PGIG

2.	Zmiana przedstawicieli wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.	Osoba proponowana na zamianę uczestnika budowy winna posiadać uprawnienia nie niższe niż wymagane warunkami udziału w postępowaniu danej osoby wymienionej w SIWZ.

4.	Każda przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1

§ 7 Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy  do dnia 14 miesięcy od daty zawarcia umowy , tj……………. r.

1.1. Część przedmiotu zamówienia polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie wykonana w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj do dnia ………….. r.

- Zrealizowanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego poprzedzone skutecznym odbiorem zasadniczym, a także  uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz zakończenia wszelkich prac.

- Wykonanie dokumentacji projektowej należy rozumieć jako opracowanie pełnego zakresu dokumentacji wymaganej przedmiotem umowy i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, dopuszczeń  zezwalających na realizację robót opisanych w/w dokumentacją.

- Wykonawca może zgłosić zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym niż wynikający z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: milion złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.

- Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych  niż w polisie, o której mowa 
w ust. 1.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy 
i będzie przysługiwało Zamawiającemu odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 9 Wynagrodzenie

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: ............... zł netto (słownie: ............................................ zł) i kwoty podatku VAT ............... zł

(słownie: ......................................................... zł), ogółem brutto ...................... zł (słownie: ..................................... zł)

1.1 Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi: ............... zł netto (słownie: ............................................ zł) i kwoty podatku VAT .............. zł (słownie: ..................................... zł), ogółem brutto ............... zł (słownie: ................................... zł).

1.2 Wynagrodzenie za wykonanie robót wynosi: ............... zł netto (słownie: .......................................... zł) i kwoty podatku VAT .......... zł (słownie: ........................................ zł), ogółem brutto ............ zł ( słownie: ................................... zł)

1.3 Suma wynagrodzeń z pkt. 1.1 i pkt. 1.2 niniejszego ustępu stanowi wartość wymienioną w ust. 1 niniejszego paragrafu.

1.4 Kwota wynagrodzenia wymienionego w punkcie 1.1 nie przekroczy 10% kwoty netto wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2.	Cena uwzględnia wszystkie wymagania PFU, dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

3.	Płatność z § 9 ust. 1. pkt. 1.1 nie jest objęta rygorem z ust. 11 niniejszego paragrafu i jest regulowana do całości wynagrodzenia w momencie odbioru przedmiotu umowy w tym zakresie.

4.	Zamówienie będzie rozliczone ryczałtowo. Wskazane w ust. 1 kwoty wynagrodzenia mają charakter ryczałtowy. Suma wynagrodzeń z pkt. 1.1 i 1.2. nie przekroczy kwoty z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.	Roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą realizowane zgodnie 
z zapisami zawartymi w SIWZ.

6.	Nie ujęcie w cenie oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty w dokumentacji przetargowej, uznane zostanie przez Zamawiającego, za ujęte w cenie podanej w ofercie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

7.  W przypadku płatności częściowej należy każdorazowo przedłożyć odpowiednio:

- dla robót zewnętrznych szkic geodezyjny powykonawczy lub równorzędny stosownie do odpowiednich przepisów

- protokoły badań

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i właścicieli sieci w przypadku jeśli roboty ulegające zakryciu obejmują prace przy sieciach

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

8.  Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część przedmiotu umowy  w okresach miesięcznych, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego. Fakturowanie projektów odbywa się oddzielnie dla każdej z lokalizacji.

9. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół częściowego wykonania robót podpisany przez Zamawiającego, a faktury końcowej, protokół Odbioru Końcowego.

10. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z umowy za poprzedni okres rozliczeniowy zostało uregulowane. W razie nie przedłożenia w/w oświadczeń Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia a Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

11. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 90 % wartości przedmiotu umowy za roboty zgodnie z § 9 ust. 1. pkt. 1.2. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia za roboty nastąpi po dokonaniu skutecznego odbioru końcowego

12. Przed złożeniem faktury końcowej w sposób opisany ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie uregulowania wszystkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w formie oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności od Wykonawcy. Wykonawca uwzględni treść niniejszego ustępu przy zawieraniu umów z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

Zapis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

§ 10 Termin płatności

1.	Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, NIP: 648-26-176-23, 41-800 Zabrze.

2.	Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3.	Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.	W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Zasady dotyczące projektów wykonanych na podstawie PFU

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy dotyczący dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, zgodnie z opisem zawartym w Umowie oraz zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, Prawa Budowlanego oraz Przepisami wynikającymi z Prawa geologicznego i górniczego, a także zgodnie z wymogami innych aktów prawnych mających zastosowanie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, koncepcji, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów w tym PFU posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotowymi nieruchomościami i ich sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac projektowych i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Projekty muszą być zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, co w szczególności ma umożliwić ich użycie w postępowaniu przetargowym, w szczególności nie mogą zawierać nazw własnych.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający lub przez niego wskazane osoby mają prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

- Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa wymienionego w ust. 8 niniejszego § w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać stosowne opinie, zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest na mocy art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego do sprawowania nadzoru autorskiego i uwzględnia jego cenę w ryczałcie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zawarcia odrębnej umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego udzielenia wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące.

- Nadzór nad Wykonawstwem

12.1.Wykonawca ustanawia:

Projektowanie

Do projektowania  wymagane jest dysponowanie osobami o kwalifikacjach:

-    Główny Projektant                                                                  -  1 osoba

Posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

-    Konstruktor Maszyn                                                         -   1 osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania maszyn lub urządzeń mechanicznych

-    Konstruktor  Budowlany                                                       -  1 osoba

Posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez        ograniczeń

Kierowanie robotami

Do kierowania robotami wymagane jest dysponowania osobami o kwalifikacjach:

-   Kierownik Budowy                                                            -  1 osoba

Posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jednocześnie posiadający górnicze kwalifikacje osoby dozoru wyższego o specjalności budowlanej.

- Kierownik Działu Robót Górniczych                               - 1 osoba

Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu górniczego w podziemnych  zakładach górniczych

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej            - 1 osoba

Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej w podziemnych

zakładach górniczych

- Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej	- 3 osoby

Posiadające kwalifikacje w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

-    Kierownik Działu Energomechanicznego                          -  1 osoba

Lub Kierownik Działu Energomechanicznego ds. obiektów podstawowych w podziemnych zakładach górniczych

-  Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych -  1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn

i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych

-    Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej                    1 osoba

w podziemnych zakładach górniczych z 3 letnim doświadczeniem na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji lub posiadająca uprawnienia Kierownika działu Wentylacji.

-   Kierownik Robót Konserwatorskich                               -  1 osoba

Spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań archeologicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych Dz.U nr 150, z dnia 30.06.2004., poz 1579

Żadna z osób kierujących robotami i wskazanych w powyższym zestawieniu nie może sprawować więcej niż jednej funkcji

- Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie 10 dni kalendarzowych wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części oraz wezwie Wykonawcę aby w terminie 10 dni kalendarzowych usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji projektowej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

- Odbiór częściowy dokumentacji opracowanej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy  uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego i dostarczenia dokumentacji projektowej objętej odbiorem

- W protokole odbioru częściowego należy podać Wykonawcę i  Podwykonawcę prac.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia wskazanego w umowie przenosi na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy będącego utworem, powstałego w wyniku realizacji umowy.

- Strony ustalają, że przeniesienie praw autorskich nastąpi w dniu zapłaty za wykonane projekty.

- Przeniesienie praw autorskich dotyczy wszystkich znanych pól eksploatacji w tym 
w szczególności:

- użyczenie lub najem egzemplarza z utworem, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- zamieszczenie utworu na stronie internetowej Zamawiającego,

- zwielokrotnienie utworu i wprowadzenie utworu do obrotu znaną dowolna dostępną techniką na czas podpisania niniejszej umowy,

- sprzedaż utworu, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- internetowe, telewizyjne odtwarzanie utworu,

- nieodpłatne przekazywanie utworu dowolnym osobom trzecim, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- darowizna, sprzedaż, dzierżawa, udzielenie licencji wyłącznych lub niewyłącznych do utworu dowolnym osobom trzecim, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- opracowanie utworu,

- wykorzystanie jako część składowa innych materiałów lub utworów,

- wprowadzanie do obrotu za pomocą druku, w czasopismach i w ramach produkcji elektronicznej oraz na nośnikach danych,

- prawo do użycia utworu lub jego części jako materiałów promocyjnych i reklamowych materiałach audiowizualnych Zamawiającego, Gminy Zabrze, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

- przetwarzanie utworu w formatach: CD-Audio, MIDI, WAV, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MP2, MPG, MPE, MPEG, MPEG2, MP3, Mp3Pro, MP4, Ogg Vorbis, QuickTime Audio, RealAudio, WMA (Windows Media Audio), Beatnik, Liquid  Audio, a2bmusic, 3GP, ASF, AVI, DV, DVD, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, Ogg, SMV, SVCD, TS, WMV, VCD,

- prawo do wprowadzania utworu w obieg handlowy, na nośniku dowolnie dostępnym na czas podpisania niniejszej umowy,

- prawo do rozpowszechniania utworu na forum publicznym, na nośniku dowolnie dostępnym.

- W związku z przeniesieniem praw autorskich materialnych Wykonawca nie ma prawa rozporządzać wizerunkiem utworu na rzecz osób trzecich poprzez darowiznę, użyczenie, sprzedaż, dzierżawę, udzielanie licencji wyłącznych lub niewyłącznych.

- Wykonawca może dysponować pozostawionymi mu prawami majątkowymi i prawami niemajątkowymi, zgodnie z ustawą.

- Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie prawa autorskie w zakresie zgodne z ust. 19 i 23 niniejszego paragrafu od swoich podwykonawców lub każdej innej osoby która brała udział w procesie tworzenia utworu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów wykonanych w wyniku realizacji umowy, i zrzeka się wykonywania ich osobiście.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady dokumentacji projektowej do dnia wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu wad obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji.

§ 12 Odbiory

1.	Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego robót. Po Odbiorze Zasadniczym i skutecznym dokonaniu wszelkich zgłoszeń, uzyskaniu zatwierdzeń i dopuszczeń Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Końcowego.

2.	 O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej załączając po 4 komplety dokumentów odbiorowych do Odbioru Zasadniczego robót zgodnie z ust 4.

3.	Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów

4.	Do Odbioru Zasadniczego należy przygotować odpowiednio odrębnie dla każdego obiektu:

4.1.	Dokumenty podstawowe

a)	Decyzje o pozwoleniach na budowę lub ich odpowiedniki,

b)	Dzienniki budowy lub dokumenty im odpowiadające,

c)	Operaty geodezyjne powykonawcze wraz z potwierdzeniami zgłoszeń do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych tam gdzie to wymagane,

d) Górnicze operaty geodezyjne powykonawcze potwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” tam gdzie to wymagane,

e)	Protokoły przekazania placów budowy,

f)	Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych i górniczych  z odpowiednimi projektami  i warunkami pozwoleń na budowę lub    prowadzenie robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

g)   dokumentacje powykonawcze obiektów sporządzone przez Kierownika Budowy po wprowadzeniu zmian istotnych i nieistotnych

4.2.	   Dokumenty Instytucjonalne:

a)	Protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających odbiorom UDT

b)	Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów (administratorów) sieci

4.3.	Dokumenty materiałowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

4.4.	Wyniki badań:

a)	Protokoły prób szczelności rurociągów,

b)	Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji grzewczych

c)	Protokoły odbioru układu wentylacji GKSD i wyrobisk połączonych

d)  Protokół odbioru stacji wentylatorów głównego przewietrzania zawierający wyniki pomiarów natężenie hałasu

d)	Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń,

e)	Protokół odbioru instalacji odgromowej budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania – jeśli taka instalacja została wykonana

f)	Inne dokumenty wymagane ustawą Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4.5.	Protokoły odbiorów częściowych,

4.6.	Instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4.7.	Protokoły z instruktażu obsługi urządzeń,

4.8.	Dokumentacja powykonawcza ma być przygotowana w formie papierowej oraz w wersji  elektronicznej w formacie PDF i DWG dla rysunków technicznych

5.	Dokumentacja powykonawczą należy przygotować w następującej formie:

5.1 Tytułowe strony każdego z rozdziałów powinny być podpisane przez Kierownika Budowy,

5.2.	Dokumentacja powykonawcza powinna być w  polskiej  wersji językowej,

5.3.	Po zwrocie przez Zamawiającego otrzymanego egzemplarza powykonawczego dokumentacja powinna być poprawiona i uzupełniona zgodnie z otrzymanymi komentarzami w ciągu 1 tygodnia,

5.4.	 Poprawiona dokumentacja powykonawcza powinna być przedkładana do Zamawiającego aż do ostatecznego zatwierdzenia,

5.5.	 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego papierowego egzemplarza dokumentacji powykonawczej do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacja powykonawcza powinna być przedłożona w ilości kopii:

a)  4 komplety - wersja papierowa,

b)  2 komplety - na nośniku elektronicznym,

5.6. Wersja na CD powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do plików pdf i DWG w zakresie dokumentacji

5.7. Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki i daty powinny być czytelne za wyjątkiem parafek opatrzonych pieczęcią.

Część rysunkowa ma zamieszczone  rysunki (z ostatnią rewizją), które muszą być ostemplowane i podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót odpowiedzialnego za dany zakres prac. Ponadto każdy Rysunek musi być ostemplowany specjalną pieczątką: „DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA”,

Nie można wykorzystać dokumentacji istniejącej poprzez wprowadzenie klauzuli „Dokumentacja powykonawcza”

5.8. Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach  A4 na dwie dziurki lub w zależności od objętości materiałów w skoroszycie plastikowym do wpinania w kolorze czarnym. Rysunki powinny być wpięte do segregatora i posiadać naklejane wzmocnienia na brzeg rysunku.

Dokumenty dotyczące systemów pożarowych (tryskacze, hydranty, klapy dymowe itp.) – w segregatorach koloru czerwonego

5.9. Przekładki:

a) każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą plastikowych przekładek numerycznych  wielkości A4

b) poszczególne podrozdziały np. (1.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki z nadrukiem podpunktu

c) w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 1.1.1, 1.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

6.	W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający potwierdza ten fakt w stosownym dzienniku robót

7.	W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do Odbioru Zasadniczego,   Zamawiający  powoła Komisję odbioru wykonania robót.

8.	Czynności odbiorowe będą trwały przez czas nieoznaczony i będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

9.	Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami oraz inne dokumenty wymagane ustawą o odpadach, a jeśli wymagane, kopię odpowiednich dokumentów / decyzji  wynikających z ustawy o odpadach wydobywczych

10.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

10.1. jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego, wyłącznie z ważnych przyczyn.

10.2. w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiającemu,  przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b)	jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad  lub zlecić wykonanie przedmiotu  odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

10.3 przyjąć przedmiot umowy jeżeli wady/usterki nie kolidują z normalnym przeznaczeniem budynku i zgłosić je w formie rękojmi lub gwarancji.

11.  Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru Zasadniczego robót. Protokół podpisują strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone przez nadzór.

12.	Odbioru Końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Komisja dokonuje Odbioru Końcowego niezwłocznie, zamieszczając ustalenia komisji w protokole Odbioru Końcowego.

13. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

§ 13 Kary umowne

1.	Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

1.1.	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 karę umowną w wysokości 3 000, 00 zł odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1.

1.2.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym w umowie w związku z terminami wynikającymi z czynności odbiorowych lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 3 000, 00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym na ich usunięcie przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy Odbiorze Zasadniczym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie do 14 dni kalendarzowych chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający  postanowi inaczej. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

1.3.	za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej dokonanie odbioru zasadniczego w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego,

1.4 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 pkt. 1.1  karę umowną w wysokości 3 000, 00 zł za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1  pkt. 1.1.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie Wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.

3.	Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

4. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.	Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy po wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić.

  - Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki przekraczającej 30 dni względem terminu § 7 ust. 1 pkt. 1.1.

  - Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki przekraczającej 60 dni względem dowolnego terminu z harmonogramu.

3.	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

3.1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3.2. Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

3.3. W innych przypadkach wyszczególnionych w umowie, a zawartych w innych paragrafach.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe jak w §12 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1, 4.2, 4.3 Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ....................

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady oraz gwarancję i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady  i gwarancji tj. po upływie minimum 3 lat.

- Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiających wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do 14 dni przed planowanym, a zmienionym terminem wykonania przedmiotu umowy dostarczyć przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy o ile nie było złożone w pieniądzu.

- Niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i będzie przysługiwało Zamawiającemu odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 16 Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a) ...................................................................................................................... ,

b) …………………………………………………………………………………… .

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

3.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.	W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń i sprzętu zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie warunkami gwarancji producenta.

3.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru Ostatecznego Zadania.

4.	Na wykonane roboty oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego.

5.	Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

7.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 17 ust.1.

8. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej okres gwarancji na naprawiony element lub urządzenie  zaczyna biec od nowa jeżeli został w całości wymieniony.

9. Potwierdzeniem zakończenia usunięcia wady lub usterki na podstawie gwarancji lub rękojmi będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru gwarancyjnego.

§ 18 Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

2.1.	zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,

- opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, dopuszczeni, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np. budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,

- zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych dla  oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

- wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub powodujących znaczne komplikacje natury technicznej,

- wystąpienie opóźnień w postepowaniu dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2.2   W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych do wymaganych SIWZ.

- zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy Wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie.

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca lub wykonawca.

- zmiany stawki podatku VAT:

a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- cena ryczałtowa  netto nie mogą być wyższa niż zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,

b) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT –cena ryczałtowa netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

- ograniczenia zleconych robót.

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ.  Powyższe nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, a także ewentualnie podwykonawcę.

- poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

- wystąpienie opóźnień lub zaistnienie dodatkowych uwarunkowań związanych z postępowaniem dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawnych.

8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załącznik:

- Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Porozumienie o refakturowaniu

- Uzgodnienia szczegółowych  warunków współpracy pomiędzy stronami.

Załącznik nr 4 do umowy nr ………. z dnia ……….

POROZUMIENIE NR …..../2013/REOK

zawarte w dniu ………...2013r. w Zabrzu pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, (NIP 648 26 176 23, REGON 240591794) reprezentowaną przez:

Bartłomieja Szewczyka      – Dyrektora ZKWK „GUIDO” w Zabrzu

……………………………….– Główną Księgową ZKWK „GUIDO” w Zabrzu - kontrasygnata

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………

reprezentowanym przez:

- …………………..…  -  ………………………..

- …………………..…  -  ………………………..

# zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru ……………. przez …………… na potrzeby budowy, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ………. zgodnie z umową nr ………. z dnia ……………...

§ 2

Porozumienie zostaje zawarte od dnia …………2……r. do czasu zakończenia umowy          nr ……….. z dnia ……………………..

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie …………………. na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ……………………. .

§ 4

- Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłata będzie dokonywana na rachunek Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu  na konto w Alior Bank nr konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 5

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                              WYKONAWCA

Załącznik nr 5

Zabrze dnia …………………….

# UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH  WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy Nr …………………………..na zadanie pn.:

Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji wyrobisk oraz montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Projektu Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - zadanie nr 1 – Roboty Udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu  w skrzydle południowym pokładu 509.

Wstęp

- „Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają  podział podstawowych obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z ……………………………………………………………………………………………………….. , w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

- Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Termin przekazania terenu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.

- Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, oraz obszar na powierzchni i w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót w ZKWK „GUIDO".

- Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie 
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Rozróżnia się  następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór częściowy

- Odbiór końcowy

- Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 31,1 i 2, § 42. 5, §536. 2, §431. 2 § 611. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

- Przedmiotem odbioru częściowego są części zakresu robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową

- Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.

„Protokół komisyjnego odbioru technicznego", zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.

- Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje właściwy organ nadzoru górniczego lub Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami

- Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

# §1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

# §2

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

  - Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego a w szczególności rejonów prowadzonych robót,, występujących zagrożeń w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobiskach z nią powiązonych oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

  - Przeprowadzić szkolenie  pracowników Wykonawcy w zakresie:

- zagrożeń występujących w miejscu pracy i w wyrobiskach objętych zakresem prac

- sposobu ochrony przed zagrożeniami ,

- metod prawidłowego i bezpiecznego wykonywania danego rodzaju pracy.

  - Zapoznać pracowników  Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi z wyrobisk sztolni,  rozmieszczeniem sprzętu p. poż. , a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

# §4

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, Planem Ruchu ZKWK Guido  oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 )

  - Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami  niezbędnych dokumentacji, technologii i  zatwierdzenia ich w obowiązującym trybie. Dwa egzemplarze zatwierdzonej dokumentacji, technologii należy przekazać Zamawiającemu

  - Prowadzenia Dzienników Budowy zarówno dla prac budowlanych jak i prac górniczych. Dzienniki budowy stanowiły będą własność Zamawiającego i muszą być przechowywane na terenie budowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać je Zamawiającemu niezwłocznie na każde wezwanie.

  - Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje,

  - Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór 
i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę w ZKWK „GUIDO" z podaniem:

    - nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

    - kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez właściwy organ nadzoru,

    - zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ ZKWK „GUIDO".

    - aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe),

  - Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie ZKWK „GUIDO".

  - Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu ZKWK „GUIDO"

  - Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których

zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

- Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.

Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz. pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

- Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.

- Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni,

- Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach lamp górniczych,  sprzętu izolującego układ oddechowy, oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

- Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

- Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.

- Zorganizowanie i ochronę  punktów składowania i magazynowania materiałów.

- Zorganizowania punktów załadunku i rozładunku urobku i materiałów, dróg transportu oraz środków transportu na powierzchni i w wyrobiskach sztolni .

- Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów, wyrobisk i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

# §5

  - W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:

    - stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

    - stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

  - Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora ZKWK „GUIDO" oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu ZKWK „GUIDO".

  - Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz. sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).

    - do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy xv niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

    - udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy

§6

- Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy 
z Wykonawcą w osobach:

1. ………………..,

2. ………………..,

3. ………………..,

- Wykonawca ustanawia:

- dla prac górniczych kierownika oddziału w osobie:

Pan …………………………. .

- dla prac budowlanych na powierzchni kierownika budowy w osobie:

Pan……………………………

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru 
i współpracy z Zamawiającym w osobach:

1. ………………………… .

2. ………………………… .

Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

- Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo 
w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy
i Zamawiającego.

# §7

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością ZKWK „GUIDO" przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, 
w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

# §8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe 
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością ZKWK „Guido".

# §9

  - Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym 
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

  - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania

  - Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Dane finansowe

VI.5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych i usług

VI.6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.7 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.8 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych

VI.9 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający: 	   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.4 | Koncesja/ zezwolenie/ licencja | Nie dotyczy |
| 2 | Dane finansowe (dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności) | Nie dotyczy |
| 2.(1-n) | Sprawozdanie finansowe/część sprawozdania finansowego | Nie dotyczy |
| 2.(1-n).a | Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu | Nie dotyczy |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej | Nie dotyczy |
| 2b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert | Nie dotyczy |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych i usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych roboty budowlane i usług |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 4.1. | oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia | Nie dotyczy |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 11 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| C | KOSZTORYS OFERTOWY | Nie dotyczy |
| D | Próbki/opisy/fotografie | Nie dotyczy |
| E | Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości | Nie dotyczy |
| F | Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi | Nie dotyczy |
| G | zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem | Nie dotyczy |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy:

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto wynosi……………………………………PLN słownie: ……………………………………………………………………………… w tym: cena netto wynosi …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, tj. ………% w tym cena projektu z VAT wynosi: …………………... PLN słownie: ……………………………………………………………………………… cena projektu netto wynosi …………………… PLN słownie: ……………………………………………………………………………… Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym projekt, w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres ………. lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 61.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 6.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu …………… w formie ……………. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ………. zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3										          Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 2

DANE FINANSOWE

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Dane finansowe za rok | 1 rok: 20…. | 2 rok: 20…. | 3 rok: 20…. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Obroty |  |  |  |
| 2.Zobowiązania |  |  |  |
| 3.Należności |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Uwaga:

Obroty netto liczy się przez zestawienie przychodów (kwot z tytułu sprzedaży) pomniejszonych o podatek obrotowy VAT.

Zobowiązania obejmują zarówno długoterminowe kredyty i pożyczki, jak i krótkoterminowe obciążenia bankowe, handlowe (zwłaszcza z tytułu dostaw i usług), podatkowe, z tytułu wynagrodzeń itd. Należnościami  są wszelkie przysługujące przedsiębiorcy należności z tytułu dostaw i usług oraz inne roszczenia.

Formularz VI

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam że, wielkość średniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie  :………osób

Liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie :…………osób

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.7

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.8

Załącznik nr 6

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.9

Załącznik nr 11.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów.

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.10

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.     przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić