SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/22/2013

znak sprawy

| Zamawiający: | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze |
| --- | --- |
| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. realizacji projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej |
| Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp |
| Nazwa zamówienia: | Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43. Etap II – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” |
| Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym |
| Rodzaj: | Robota budowlana |

# ZKWK GUIDO w Zabrzu

# Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu

Anna Wieczorek
..................................................................

(data, podpis i pieczątka Kierownika Działu EOKTiTP )

ZATWIERDZAM:

# ZKWK GUIDO w ZABRZU

# Dyrektor

# Bartłomiej Szewczyk

...............................................................

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Cena SIWZ

- Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej www.kopalniaguido.pl

- Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 380,90  PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

NIP – 648-26-176-23

Telefon: (32) 271 40 77

Faks: (32)  271 11 25

Adres do korespondencji:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „Pzp.”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych i rewitalizacyjnych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu :

- Kontynuacja realizacji robót budowlanych  i rewitalizacyjnych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Sienkiewicza 43, obejmująca przebudowę budynku wentylatorów „Guibald” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV:

Przedmiot główny :

45.00.00.00-7

Przedmioty dodatkowe:

45.10.00.00-8; 45.11.12.00-0; 45.11.13.00-1; 45.20.00.00-9; 45.21.23.13-3; 45.22.30.00-6;

45.23.24.40-8; 45.26.23.10-7; 45.30.00.00-0; 45.31.00.00-3; 45.31.43.10-7; 45.31.53.00-1;

45.31.55.00-3; 45.31.57.00-5; 45.31.61.00-6; 45.31.72.00-4; 45.31.73.00-5; 45.32.00.00-6;

45.32.10.00-3; 45.33.00.00-9; 45.33.11.00-7; 45.40.00.00-1; 45.45.00.00-6; 45.45.31.00-8;

45.10.00.00-8,

4. Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2.  Przez termin wykonania zamówienia  należy rozumieć „Odbiór Końcowy” tj.: odbiór dokonany po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły :spełnia-nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

- 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł netto polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, adaptacji budowli

- 1 robotę polegającą na wykonaniu brukowania o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł netto

- 1 robotę polegającą na wykonaniu ogrodzenia panelowego o konstrukcji stalowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł netto

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów)

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym obowiązkami wynikającymi z pkt. 5.1.3. SIWZ.

5.1.4.	potencjału technicznego

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły :spełnia-nie spełnia.

5.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 700 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 zł.

5.2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp,

Zamawiający żąda następujących dokumentów.

- Oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B);

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

- aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6);

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 7);

- aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 8.(1-n));

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby , 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 9);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr B1).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- wykaz nie mniej niż 3 robót budowlanych, w tym:

- 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł netto polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, adaptacji budowli;

- 1 robotę polegającą na wykonaniu brukowania o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł netto;

- 1 robotę polegającą na wykonaniu ogrodzenia panelowego o konstrukcji stalowej 
o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł netto,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)), dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone;

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  
 dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich  prawidłowe ukończenie, określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A)  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na   rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

- Kierownik Robót ( 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym obowiązkami wynikającymi z pkt. 5.1.3. SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników);

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników);

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 700 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.b);

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (Załącznik nr 2.c);

- Gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 700 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (Załącznik nr 2b’);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 10).

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt. 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej 
w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt. 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt. 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Robert Gizler – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”

- Romualda Zuch-Szczepanowska – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”

- Radosław Mazurek – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Arkadiusz Maraszek  - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”

w sprawach formalno-prawnych,

sposób porozumiewania się określono w pkt. 6.1. SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 PLN,

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od tj. 14.05.2013 r. do 12.07.2013 r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”  w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego -
Zabytkowa  Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 
41-800 Zabrze

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni tj. 14.05.2013 r. do 12.07.2013 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

- Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty);

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału;

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty);

- Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub 
z adnotacją „nie dotyczy”;

- Kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty), wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT.

- Zbiorcze zestawienie wartości robót – kosztorysów ofertowych (część C1 wg Spisu zawartości oferty - załącznik własny Wykonawcy);

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10) wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”;

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1)

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty);

- wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone 
w formie oryginału;

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 6, 7; 8.(1-n); 9; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

- wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

- wspólny kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty), wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT;

- Zbiorcze zestawienie wartości robót – kosztorysów ofertowych (część C1 wg Spisu zawartości oferty - załącznik własny Wykonawcy);

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 10),

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1),

- pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-     nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w biurze -  Zabytkowa  Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w siedzibie Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną  nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli 
w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w Zabytkowej  Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102, najpóźniej do dnia 14.05.2013 r., do godz. 1000

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2013 r. w  siedzibie Zabytkowej  Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze w pok. 008 o godz. 1010.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zamówienie będzie rozliczane w sposób obmiarowy. Tzn. dla wszystkich elementów podlegających wycenie Zamawiający w charakterze załączników do niniejszej specyfikacji dostarcza przedmiary robót.   Podstawą wyceny ofertowej mogą być wyłącznie ilości oraz charakterystyki robót i nakładów opisane przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Podana w ofercie cena  oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w polskich złotych 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

12.3. Cena ofertowa  musi odpowiadać  sumie cen ze zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych wykonanych na podstawie przedmiarów dołączonych do SIWZ  z wiersza „OGÓŁEM brutto”- (część C1 wg Spisu zawartości oferty- Załącznik własny Wykonawcy) - Zbiorcze zestawienie wartości  robót – kosztorysów ofertowych. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty „OGÓŁEM”.

12.4. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- wartość netto,

- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki,

- wartość brutto.

12.5.	Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem  zamówienia.

12.6. Do wyliczenia ceny służy przedmiar robót. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne i należy traktować je poglądowo (w zakresie opisu wyszczególnienia czynności).

12.7. Zadanie będzie rozliczane kosztorysem obmiarowym/powykonawczym. Wartość kosztorysów  
obmiarowych/powykonawczych nie może przewyższyć zadeklarowanej w ofercie ceny ofertowej.

12.8. Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania na druku formularza 
ofertowego tj. :

Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie.

12.9. Zamówienie będzie rozliczone obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen  jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru  faktycznie  wykonanych robót  potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w książce obmiarów.

12.10. Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót objętych daną pozycją przedmiarową, winna 
zawierać poniższe koszty:

- koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem 
i zużyciem mediów, w tym zaplecze dla Nadzoru Inwestorskiego

- koszty oznakowania terenu budowy i terenu robót,

- koszty zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji w trakcie trwania budowy, koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy i terenu robót oraz utrzymania w czystości znajdujących się w zasięgu wpływu budowy dróg publicznych,

- koszty organizacji ruchu drogowego  związanego z organizacją placu budowy

- koszty przeglądu, nadzoru i odbioru infrastruktury technicznej podziemnej  nadziemnej przez ich użytkowników  , właścicieli  lub administratorów,

- koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego  przed rozpoczęciem robót,

- koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej,

- koszty dokumentacji powykonawczej, wraz z oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw z załączonymi rysunkami zamiennymi w 4 egzemplarzach oraz w 2 na nośniku elektronicznym,

- koszty sporządzonych szkiców dokumentacji powykonawczej sporządzonych w ramach obsługi geodezyjnej ,

- koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności

- koszty planu BiOZ, Planu Zapewnienia Jakości,

- koszty próbnego rozruchu, zakupu  mediów i udziału uczestników w rozruchu, koszty dozoru, eksploatacji 
i utrzymania obiektów do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do  odbiorów częściowych i odbioru zasadniczego robót,

- koszt przygotowania 2 kompletów dokumentów obejmującego pełny zakres inwestycji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w PINB, o ile wymagane

- koszt ewentualnych przeprojektowań, związanych ze zmianą zastosowanych materiałów 
i urządzeń, dokonanych na etapie składania ofert wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień decyzji,  pozwoleń,

- koszty szkolenia z obsługi urządzeń i systemów przyszłych  użytkowników.

- koszty rękojmi, gwarancji, przeglądów gwarancyjnych,

- koszty przygotowania dokumentacji rozliczeniowej

12.11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych 
w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania, a rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w pkt. 12.12 do 12.14.

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy można je będzie wykonywać, po zawarciu umowy na zamówienie dodatkowe.

12.12. Roboty o których mowa w pkt. 12.11 (z wyjątkiem robót dodatkowych) wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

12.13. W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą               
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie  potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.14. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na   fakturze  istnieje) + Kz.

12.15. Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12.16. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

12.17. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryterium oceny ofert jest:

cena						waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za kryterium cena według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100 %

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć siedzibie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, sekretariat pok. 102, w wyznaczonym terminie.

15.6.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
i poręczeń:

- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez zleceniodawcę/dłużnika (Wykonawcę) postanowień umowy, zawartej 
w skutek   przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia winien pokrywać się z terminem obowiązywania umowy, tj. obejmować okres: od daty zawarcia umowy, do dnia zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania po upływie terminu rękojmi (zwrot/zwolnienie nastąpi w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi), zgodnie 
z postanowieniami wzoru umowy .

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego) oraz obejmować roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne,

- gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

15.7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również  złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.5 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie dla tej czynności.

17.6 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

17.7 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

17.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

17.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

17.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

17.11 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.12 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.13 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.14 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Wykonanie robót budowlanych i rewitalizacyjnych.

- Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień co w zamówieniu podstawowym.

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające :

- W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji prac, a mających na celu usprawnienie działania instalacji i urządzeń mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości, wydajności itp., oraz umożliwiających ukończenie budowy w tym stwierdzenie w trakcie robót budowlanych stanu zachowania obiektów odbiegającego od zakładanego w dokumentacji.

c)  Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

45.00.00.00-7; 45.10.00.00-8; 45.11.12.00-0; 45.11.13.00-1; 45.20.00.00-9; 45.21.23.13-3;

45.22.30.00-6; 45.23.24.40-8; 45.26.23.10-7; 45.30.00.00-0; 45.31.00.00-3; 45.31.43.10-7;

45.31.53.00-1; 45.31.55.00-3; 45.31.57.00-5; 45.31.61.00-6; 45.31.72.00-4; 45.31.73.00-5;

45.32.00.00-6; 45.32.10.00-3; 45.33.00.00-9; 45.33.11.00-7; 45.40.00.00-1; 45.45.00.00-6;

45.45.31.00-8; 45.10.00.00-8.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt. 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia , która nie może zostać powierzona podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, 
w zakresie:

3.1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we 
 wzorze umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie siły wyższej, oznaczającej wydarzenie  nieprzewidywalne i  poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych  uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych  zgodnie z technologią ich wykonania, np. gradobicia, trąby powietrzne , zjawiska niestandardowe w klimacie polskim

- zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,

- opóźnień w przyłączeniu  obiektu do sieci ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących  po stronie  Wykonawcy,

- wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych,

- opóźnienia prowadzonych równolegle prac górniczych i konserwatorskich na terenie wykonywania umowy,

- utrudnienia z powodu prowadzenia równolegle robót w oparciu o prawo górnicze i geologiczne lub innych robót budowlanych (nie wchodzących w zakres umowy) na terenie wykonywania umowy.

- dokonanie w trakcie robót budowlanych odkryć i znalezisk, których zachowanie lub zabezpieczenie wymaga zwiększenia zakresu prowadzonych prac, zmiany ich technologii lub powoduje inne utrudnienia,

- stwierdzenie w trakcie robót budowlanych stanu zachowania obiektów odbiegającego od zakładanego w przedmiarach robót,

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiany technologii,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany  obowiązujących przepisów,

- zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia,  powodujących konieczność dostosowania dokumentacji,

- zmiany Kierownika Budowy,  Kierowników Robót  Wykonawcy,

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na teren budowy w tym na zakres, który Wykonawca zadeklarował, że wykona samodzielnie,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
i uruchomieniu  obiektu,

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

- ograniczenia przedmiotu zamówienia,

- dokonanie w trakcie robót budowlanych odkryć i znalezisk, których zachowanie lub zabezpieczenie wymaga zwiększenia zakresu prowadzonych prac, zmiany ich technologii lub powoduje inne utrudnienia,

- parametry wód pompowanych z wyrobisk nie zezwalające na skierowanie ich do kanalizacji deszczowej

3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy  z przyczyn, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

3.3.  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

3.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

3.5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

3.6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w projekcie umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Kontynuacja realizacji robót budowlanych i rewitalizacyjnych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Sienkiewicza 43 – obejmująca przebudowę budynku wentylatorów „Guibald” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej.

1.2.  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

1.3.  Rozwiązania równoważne

1.3.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – to jest 
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.

1.3.2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma 
w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją o pozwoleniach na budowę oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 
w niniejszej SIWZ.

1.3.3.  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Wykonawcy powinni zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

1.4. Gwarancja i rękojmia

1.4.1. Na  przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych, instalacyjnych oraz prac konserwatorskich, a także dla  urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

1.4.2. Ostatni przegląd gwarancyjny musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania gwarancji.

1.4.3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

1.4.4. Na wykonane roboty budowlane, instalacyjne i konserwatorskie oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres na okres  3 lat od daty protokołu końcowego odbioru robót

1.5. Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego, będzie zarządzał i koordynował realizację zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego.

1.6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

2. Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Odpady wytworzone w trakcie prowadzonych prac zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa konsorcjum firm: „Brus , Lachowicz- Architekci” Marcin Brus, Paweł Lachowicz z siedzibą w Zabrzu oraz Kurt Hüttinger GmbH  Co. KG z siedzibą w Nürnberg, Niemcy została wykonana i zaktualizowana na potrzeby realizacji przedmiotowego postępowania

Dokumentacja składa się z następujących opracowań:

Projekt Wykonawczy (z uwzględnieniem rysunków i zestawień materiałowych zamiennych 
i dodatkowych, opracowanych podczas realizacji pierwszej części inwestycji):

- projekt zagospodarowania terenu - obszar podlegający zagospodarowaniu w ramach niniejszego zamówienia

- część architektoniczna

- część konstrukcyjna

- instalacja wodno – kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji i klimatyzacji

- instalacja elektryczna i teletechniczna

- węzeł cieplny – część instalacyjna

- węzeł cieplny – AKPiA

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

- komplet przedmiarów robót

Projekt Wykonawczy jest rozwinięciem i uzupełnieniem projektu budowlanego i zawiera wszelkie informacje oraz dane które zawiera projekt budowlany.

Podstawą wyceny ofertowej mogą być wyłącznie ilości oraz charakterystyki robót i nakładów opisane przedmiarami stanowiącymi załączniki do niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

4. Szczegółowy zakres prac

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia:

- w zakresie dotyczącym odtworzenia fundamentów pod  muzealium dyfuzora dolotowego powietrza  
w sposób zgodny z lokalizacją wskazaną na szkicu Nr 03z/A zawartym w Załączniku Nr 1 poz. 1 (Projekt zagospodarowania terenu)

- w zakresie rozbiórki i wykonania nowego stropu nad pochylnią prowadzącą do podziemi Skansenu.

- w zakresie wykopania historycznych kamieni granicznych (szt. 8) wraz z tablicami opisowymi (szt. 9) dawnych pól górniczych, ich przetransportowanie oraz zdeponowanie wraz z należytym zabezpieczeniem w budynku maszyny wyciągowej dawnego szyby Prinz Schoenaich.

Ponadto przedmiotem zamówienia jest kontynuacja przebudowy budynku wentylatorów „Guibald” wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i uwzględnia:

-	wykonanie robót budowlanych,

-   	wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w tym: parkingi, droga dojazdowa i ciągi piesze

-	wykonanie robót związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną

-	wykonanie odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego

-	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

-	wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją,

-	wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

-      wykonanie instalacji SAP

-	wykonanie robót związanych z węzłem cieplnym – część instalacyjna i AKPiA

5. Dodatkowe wytyczne

- Organizacja placu budowy musi zapewniać utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej do budynku Nadszybia szybu „Wyzwolenie”.

- W obrębie szybu „Wyzwolenie” trwają roboty górnicze związane z zabudową chodnika podstawowego 
w pokładzie 510 w ramach projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia bieżących uzgodnień i dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowej współpracy 
z  wykonawcami prowadzącymi w/w roboty.

- Zamawiający informuje że na terenie obiektu znajdują się i poddawane będą renowacji muzealia. Są one czasowo zabezpieczone, jednak w trakcie wykonywania zamówienia mogą być prowadzone przy nich roboty. W związku z tym, Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań dla umożliwienia kontynuowania tych robót przez firmę wykonującą roboty konserwatorskie.

- Zamawiający informuje że na terenie obiektu prowadzone będą roboty związane z realizacją Parku 12C. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia bieżących uzgodnień i dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowej współpracy 
z  wykonawcami prowadzącymi w/w roboty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, we własnym zakresie i na własny koszt, na czas wykonywania robót budowlanych dostawy niezbędnych mediów.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

- Każde wyłączenie napięcia instalacji elektrycznej zasilanej z istniejącej podstacji w obiekcie musi być uzgodnione z Zamawiającym

- Dla wszystkich zastosowanych nowych urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednio :

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty,

- Szczegółowy zakres robót wykonanych do roku 2012:

Roboty budowlane:

- wszystkie roboty żelbetowe konstrukcyjne fundamentów i murowe ścian,

- wszystkie roboty konstrukcyjne dachu wraz z zabezpieczeniem połaci dachu,

- roboty zabezpieczające muzealia i czynną rozdzielnię elektryczną,

- roboty elewacyjne ścian wraz z zabudową stolarki okiennej,

- roboty częściowe ogrodzenia z cegły klinkierowej,

- roboty izolacji termicznej części budynku,

- roboty murowe wszystkich ścian działowych,

- roboty wyrównawcze chudego betonu pod posadzkę na parterze,

- roboty odprowadzenia wód deszczowych z rynien i terenu parkingów, drogi

- roboty fundamentowe pod ekspozycje zlokalizowane na terenie Parku 12C

- roboty instalacji podtynkowych elektrycznych i niskoprądowych,

Roboty w zakresie przyłączy wod.-kan.:

Zakres robót wykonanych do r. 2012 obejmuje:

- przyłącze sieci wodociągowej PE Dz 110 wraz z węzłem wodomierzowym zlokalizowanym 
w przyziemiu budynku

- przyłącze kanalizacji sanitarnej Dz 200 PVC

- przyłącze kanalizacji deszczowej Dz 400, Dz 315, Dz 250, Dz 200 wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody 	opadowe

- przyłącze sieci cieplnej 2 x Dz 42,4x2,6/125

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych:

W zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych wykonano w budynku stacji sprężarek i rozdzielni podposadzkowe poziomy kanalizacji sanitarnej bez wyprowadzeń pionów. Trasy ułożenia przewodów przedstawiono na rysunku powykonawczym (Zał. Nr 5. Dokumentacja powykonawcza – kanalizacja sanitarna).

Z uwagi na kilkumiesięczny okres od ułożenia bez dalszego postępu prac, należy zwrócić uwagę na konieczność ponownego dokonania próby szczelności tej części instalacji.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

Część  okablowania w budynku wentylatorów „Guibald” oraz część okablowania oświetlenia parku 12C  zostało wykonane w pierwszym etapie realizacji tej inwestycji.  Wykonane prace   i dostarczone materiały zostały uwzględnione w przedstawionym przedmiarze robót, który nie obejmuje już wykonanych prac i dostarczonych materiałów.

Wykaz prac które zostały wykonane:

- okablowanie instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych 230 V parteru oraz I piętra – tylko w nowym segmencie (część wybudowana w 2012r.)

- WLZ dla rozdzielni parteru oraz I piętra.

- okablowanie i montaż 54 szt. fundamentów w parku 12C :obwód nr 2 - od S18 do S 35; obwód nr 3 – od S36 do S55; obwód nr 4 – od S 56 do S 72

- park 12C - doprowadzono do wykonanych 54 szt. fundamentów  uziemienie - bednarka 30/4.

instalację odgromową (otok oraz zwody pionowe) – tylko w nowym segmencie

- Uszczegółowiony opis robót pozostałych do wykonania

Roboty budowlane:

Do realizacji pozostały :

- roboty wykończeniowe pomieszczeń

- roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki, wylewki podłóg

- roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia dachu, wykonaniu orynnowania i wykonania

wykończeń sufitów gk i podwieszanych,

- wykonanie tynków wewnętrznych  wraz z pozostałymi okładzinami ścian i posadzek,

- roboty budowlane polegające na  wykonaniu ogrodzenia – muru ceglanego klinkierowego,

- wykonanie ogrodzenia całej działki – terenu wraz z parkiem C12,

- wykonanie parkingów i drogi wewnętrznej oraz ciągami pieszymi,

- wyburzenie i odtworzenie stropu pochylni oraz wlotu do wyrobisk Skansenu

- odtworzenie fundamentów pod  muzealium dyfuzora dolotowego powietrza  w sposób zgodny

z lokalizacją wskazaną na szkicu Nr Nr 03z/A zawartym w Załączniku Nr 1 poz. 1 (Projekt

zagospodarowania terenu)

- wykonanie pozostałej części elewacji zewnętrznej metodą lekką mokra wraz z ułożeniem tynku kolorowego,

-  wykonanie robót zgodnie z częścią zagospodarowania terenu

-  wykonanie dachu na budynku camera obscura

Na działce po południowej stronie budynku rozdzielni, do realizacji pozostał  parking dla samochodów osobowych na 23 miejsca postojowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych. Przy drodze dojazdowej zaprojektowano 6 miejsc postojowych. Całość łącznie z  drogą dojazdową zostanie wyremontowana poprzez wykonie nowej podbudowy z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki granitowej.

Chodniki w strefie wejścia do budynku rozdzielni i przy parkingu należy zrealizować  z kostki granitowej  i w ogłoszonym przetargu dotyczącą  opaski o szerokości ok. 1,5 m wokół budynku oraz wszystkich dojść do obiektu od strony parkingu i drogi wewnętrznej.

Pomieszczenia  parteru w których skład wchodzą: nr 0.1, 0.2 ,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,10,11,12 pełniące funkcje komunikacyjną , kawiarni, biurową, techniczna, recepcji i lampowni, gospodarczych, technicznych wymiennikowni i węzła cieplnego, sanitarną o łącznej powierzchni 244,81 m2,  przeznaczone są do wykończenia. Roboty wykończeniowe:

- wykonanie posadzki betonowej

- wykonanie nawierzchni ścieralnej z płytki wraz z cokołem lub pokrytych lakierem epoksydowym z cokołem profilowanym żywicznym.

- ułożenie tynków cementowo wapiennych malowanych na kolor szary i wykończonych tapetą, płytką ścienną

- zabudowa stolarki.

W zakresie wyposażenia dodatkowego wykonano oświetlenie, c.o, wentylację , systemowe  balustrady i niezbędne wyposażenie sanitariatów w biały montaż.

Pomieszczenia piętra w których skład wchodzą nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 pełniące funkcje komunikacyjną biurową, techniczna, i sanitarną o łącznej powierzchni 107,69 m2   wykonanych  z betonowej posadzki betonowej do wykończenia panelami podłogowymi wraz 
z cokołem z paneli podłogowych, płytkami wraz z cokołem lub pokrytych lakierem epoksydowym 
z cokołem profilowanym żywicznym . Ściany wykonane z tynków cementowo wapiennych malowanych na kolor szary i wykończonych tapetą, płytką ścienną z zabudową stolarki.

W zakresie wyposażenia dodatkowego wykonano  oświetlenie, c.o, wentylację , systemowe  balustrady i niezbędne wyposażenie sanitariatów w biały montaż.

Zewnętrzne roboty budowlane do zrealizowania polegają na wykończeniu elewacji z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu. Ukształtowanie terenu i wykonanie  zagospodarowania z realizacją ogrodzenia całego terenu z wyłączeniem terenu parku C12. W zakresie parku 12C pozostaję zakończenie i  wykończeniowe dachu budynku camera obscura.

Zakończenie robót zagospodarowanie terenu ( bez elementów małej architektury, dojść – ścieżek, dróżek pieszych) z dojściem i drogą wewnętrzną zgodnym z etapem.

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych:

Zakres robót instalacyjnych do wykonania:

- kontynuacja wykonania instalacji wod.-kan.

- wykonanie instalacji c.o.

- wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją

- wykonanie robót instalacyjnych związanych z odprowadzeniem wód dołowych ze sztolni do kanalizacji deszczowej

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

Zamówienie w zakresie robót elektrycznych obejmuje:

- Zasilanie budynku

W budynku będzie zabudowana rozdzielnia główna RGn-B 400/230 V, która będzie zasilana kablem typu YKY 5x50mm2  z rozdzielni R-G/400V. Rozdzielnia R-G/ 400V  będzie zlokalizowana w stacji transformatorowej SN/nN 6/0,5/0,4kV. Kontenerowa stacja transformatorowa będzie wybudowana przy budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.. Plan tras kablowych przedstawia załącznik Nr 6. Schemat rozdzielni głównej przedstawia załącznik Nr 7.

- Rozdzielnia główna budynku niskiego napięcia 400/230V RGn-B.

Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana została w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. W rozdzielni głównej zamontowany zostanie wyłącznik mocy 3P/125 A .

W rozdzielni głównej zlokalizowane będą także: ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B, zabezpieczenie obwodów zasilających tablice peryferyjne, obwody oświetlenia zewnętrznego oraz analizator parametrów sieci zasilającej.

Do szyny PE należy podłączyć inne rurociągi metalowe.

Szynę PE w rozdzielni należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą GSU, do której należy podłączyć inne rurociągi metalowe.

- Wyłącznik główny – przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Funkcję wyłącznika głównego będzie pełnił wyłącznik rozdzielni RGn-B. Wyłącznik ten, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy pełni funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu i jest połączony 
z dwoma przyciskami przeciwpożarowymi umieszczonymi przy drzwiach ewakuacyjnych z budynku – lokalizacja przycisków pokazana na rysunkach. Instalację wykonać przewodem 
HDGs 3x1,5. Dojście do przycisku jest możliwe tylko po celowym zbiciu szybki. Przy wyłączniku 
i przyciskach należy umieścić tabliczkę informacyjną z napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – tabliczka zgodna z PN.

- Pomiar energii elektrycznej – odrębne opracowanie

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej odbywać się będzie w stacji transformatorowej  6/0,5/0,4 kV jako pomiar pośredni.

- Tablice elektryczne – peryferyjne

Projektuje się następujące tablice elektryczne:

a) TE-W – Tablica elektryczna 230V – Wymiennikownia

b) TE-O – Tablica elektryczna  400/230V- parter

c) TE- 1 – Tablica elektryczna  400/230V-piętro

Wymiary, specyfikację elementów i lokalizację dla poszczególnych (tablic) rozdzielni podano na rysunkach. Zasilanie poszczególnych rozdzielni wykonać z poszczególnych sekcji rozdzielni głównej RGn-B.

- Oświetlenie podstawowe

Oprawy oświetleniowe wnętrzowe projektuje się jako świetlówkowe oraz halogenowe. Liczbę opraw dobrano tak, aby zapewnić wymagane przepisami natężenie oświetlenia. Do sterowania oświetleniem  przewidziano osprzęt łącznikowy podtynkowy, na poziomie korytarzy hermetyczny. Oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie automatycznie, za pomocą wyłącznika zmierzchowego, lub ręcznie za pomocą przełączników zabudowanych na elewacji rozdzielni RGn-B.

Instalację oświetleniową wnętrzową wykonać podtynkowo przewodem YDY 3(4,5)x1,5(2,5)/750V. Zabezpieczenia obwodów znajdują się w poszczególnych rozdzielniach. Rozmieszczenie opraw podano na rysunkach. W pomieszczeniach stosować podział oświetlenia na strefy.

- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne przewidziano na drogach ewakuacyjnych tj: na klatce schodowej, korytarzach i holu wejściowym do budynku. Rolę oświetlenia awaryjnego spełniać będą oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z czasem autonomii min. 1 godz. Nad drzwiami wejściowymi oraz na zmianach kierunku drogi ewakuacji zastosowano znaki ewakuacyjne, kierunkowe – podświetlane (czas autonomii min. 1godz.). Lokalizację opraw podano na rysunkach.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i 3x400 V

Dla potrzeb użytkowych przewiduje się instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

W pomieszczeniach łazienek oraz ze zwiększonym stopniem wilgoci należy stosować osprzęt szczelny IP-44, w pozostałych pomieszczeniach IP-20. Stosować gniazdka podwójne z bolcem 2P+Z - 16A. W wymiennikowni przewidziano gniazdko 24V. Gniazdka wtykowe w łazienkach 
i pomieszczeniach technicznych montować na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki, w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości 0,25m od poziomu posadzki.. Przy montażu gniazd należy zachować bezpieczne odległości od urządzeń sanitarnych. Instalację wykonać przewodami YDY 3x2,5/750V dla gniazd 1-fazowych.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

Wszystkie rurociągi innych instalacji (woda, c.o., gaz, itp.), uziemienia fundamentowe i szynę PE rozdzielni głównej (PE) należy połączyć przewodem LYżo 10(16) lub bednarką Fe/Zn 25x4 z główną szyną uziemiającą GSU.

- Ochrona przeciwprzepięciowa

W każdej z tablic peryferyjnych zastosowano ochronę przeciwprzepięciową. Zrealizowane to zostało poprzez zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych kl. „C”. W rozdzielni głównej RGn-B zastosowano ochronnik przeciwprzepięciowy kl. „B”.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym dla sieci rozdzielczej zaprojektowano samoczynne odłączenie zasilania, dla instalacji odbiorczej wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie 30 mA.

- Oświetlenie zewnętrzne

Sterowanie opraw odbywać się będzie za pomocą czujnika zmierzchowego zlokalizowanego 
w rozdzielni głównej budynku RGn-B. Dodatkowo, część obwodów oświetlenia zewnętrznego można sterować ręcznie bądź automatycznie lub całkowicie wyłączyć. Odbywać się to będzie po odpowiednim przełączeniu łączników na elewacji zewnętrznej rozdzielni głównej.

- Obliczenia

Wykonano niezbędne obliczenia doboru kabli, zabezpieczeń, obliczenia spadków napięcia, itd.

Obliczenia w archiwum biura projektów.

Moc zainstalowana przedstawia się następująco:

Moc zainstalowana 		Pi  = 129,1 kW

K j  = 0,6

Moc zapotrzebowana 		Pz = 77,5 kW

- Instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne)

Przyłącze telekomunikacyjne nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

System sieci teleinformatycznej który wchodzi w zakres tego zamówienia obejmuje tylko dostawę 
i zabudowa korytek kablowych (wg rys. E/W 12e i E/W 13d)  w których w następnym zadaniu będą rozprowadzone kable instalacji logicznej.

- Ochrona odgromowa.

Jako ochronę odgromową zaprojektowano niską, poziomą, nieizolowaną siatkę zwodów, wykonaną przy pomocy przewodu drutu stalowego Fe/Zn ( 8. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się ponad poziomem dachu należy połączyć ze zwodami poziomymi. Zwody poziome ochrony odgromowej będą połączone ze zwodami pionowymi. Jako zwody pionowe należy zastosować przewód Fe/Zn ( 8, który należy prowadzić n/t. Zwody poziome należy połączyć z uziemieniem otokowym budynku. Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 25x4. Złącza kontrolne należy umieścić n/t na wysokości 1,2 m nad terenem.

- Uwagi końcowe

Wykonawcę realizującego budowę wg opracowanego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów 
w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w projekcie.

17. Część elektryczna – wytyczne szczegółowe

Zamówienie w zakresie robót elektrycznych  obejmuje :

- dostawę i instalację kompletnie wyposażonej rozdzielni głównej budynku RGn-B 400/230V wykonanej według schematu ideowego E/W-08a – w skład rozdzielni wchodzi między innymi :

- pole zasilające łącznie z kablem zasilającym od rozdzielni R-G/400V znajdującej się w stacji transformatorowej 6/0,5/0,4 kV do rozdzielni RGn-B wg schematu zasilania E/W 02a

- pola odpływowe wraz z kablami zasilającymi tablice elektryczne peryferyjne TE-W, TE-O, TE-1, oraz kabel zasilający zakończony rozłącznikiem w parku 12C,

- oświetlenie zewnętrzne parku 12C (wykonane jest okablowanie dla 54 szt. latarń parkowych)

- wykonanie i podłączenie uziomu budynku,

- dostawę i instalację kompletnie wyposażonej tablicy elektrycznej 400/230 V TE-W, wykonanej wg schematu E/W-09a,

- dostawę i instalację kompletnie wyposażonej tablicy elektrycznej 400/230 V TE-O, wykonanej wg schematu E/W-10a,

- dostawę i instalację kompletnie wyposażonej tablicy elektrycznej 400/230 V TE-1, wykonanej wg schematu E/W-11a,

- dostawę i wykonanie instalacji odgromowej,

- dostawę i instalację gniazd wtyczkowych 230 V,

- dostawę i montaż opraw oświetleniowych wraz z  wykonaniem instalacji oświetleniowej,

- dostawę i montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych oraz wykonanie instalacji,

- dostawę i montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych budynku i parku 12C,

- dostawę i montaż kabla YKY 5x35mm2 dla zasilania odbiorów w parku 12C zakończonego rozdzielnią z rozłącznikiem bezpiecznikowym,

- dostawa kabli, przewodów zaprojektowanej sieci elektrycznej łącznie z uchwytami, drabinkami, puszkami instalacyjnymi, korytkami kablowymi i rurami ochronnymi kabli.

Zamówienie obejmuje również dostawę osprzętu do instalacji oraz instalację wszystkich odbiorników wykazanych na schematach rozdzielń i tablic elektrycznych.

Wykonanie zamówienia należy zrealizować według dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - rysunki E/W-01x do E/W-13x.  Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przez pracowników posiadających odpowiednie do danych prac – świadectwa kwalifikacyjne Grupy 1, wydane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz posiadających aktualne badania lekarskie. Dokumenty te należy przedstawić przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Montowane urządzenia sprzęt i materiały stanowiące składniki instalacji elektrycznej muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty oraz muszą odpowiadać stosownym dopuszczeniom i normom.

Dodatkowe warunki wykonania zamówienia:

- Wszystkie zmiany w stosunku do wykonanej dokumentacji wymagają uzgodnienia 
z Zamawiającym.

- Wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej, wykonanej przez Wykonawcę po zakończeniu prac.

- Po wykonaniu prac, montażu instalacji należy wykonać czynności odbiorowe zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (m.in. PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie) - odbiór końcowy wykonanych prac (instalacji i zamontowanych urządzeń).

- Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności tj. posiadać deklarację zgodności CE w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089).

- Dla wszystkich zastosowanych urządzeń Wykonawca dostarczy :

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty,

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu 1 raz w roku na własny koszt. Powyższe nie dotyczy kosztów i wymiany materiałów i elementów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy 
w języku polskim.

- Każde wyłączenie napięcia istniejącej instalacji elektrycznej musi być uzgodnione 
z Zamawiającym.

- Montowane urządzenia, sprzęt oraz materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport, załadunek 
i rozładunek materiałów oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z zasadami techniki, z projektem 
i w ustalonym terminie, o ile nie nastąpią przeszkody przez niego niezawinione.

- Zdemontowane urządzenia, materiały, kable i inny osprzęt należą do Zamawiającego.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać i udokumentować przed rozpoczęciem prac niezbędne uprawnienia, zatwierdzenia i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

# Dodatkowe warunki odbiorów prac branży elektrycznej obejmują:

- Odbiór prac będzie odbywał się w miejscu realizacji zamówienia,

- Wykonawca, z trzydniowym wyprzedzeniem, powiadomi zamawiającego o planowanym terminie odbioru końcowego, którego dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Przedmiotem odbioru częściowego mogą być poszczególne wykonane etapy zgodnie 
z harmonogramem prac. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i wykonaniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.

- Przed odbiorem końcowym muszą być spełnione również następujące warunki wykonania zamówienia:

- wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnice, kable powinny być odpowiednio opisane lub wyposażone w tabliczki opisujące je zgodnie z aktualną dokumentacją,

- przewody fazowe, neutralne i ochronne powinny być oznaczone,

- obwody, łączniki, zaciski powinny być oznaczone,

- w rozdzielniach (tablicach) w każdym pomieszczeniu należy umieścić schematy, napisy informacje, ostrzegawcze BHP,

- po wykonaniu i uruchomieniu całości instalacji należy wykonać następujące pomiary odbiorcze:

- rezystancji uziemień,

- rezystancji izolacji kabli, przewodów i urządzeń,

- wyłączników różnicowo-prądowych,

- impedancji pętli zwarcia (dla określenia skutecznośći ochrony przeciwporażeniowej),

- ciągłości instalacji odgromowej,

- próby funkcjonalne całości aparatury,

6. Po zakończeniu robót związanych z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić w imieniu Inwestora zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 
Nr 156 poz.1118) PINB o zakończeniu budowy oraz  uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Jeśli uzyskanie w/w decyzji nie jest wymagane Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu to zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia użytkowania obiektu z adnotacją PINB bez sprzeciwu lub tożsamą.

7.  Załączniki do SIWZ:

1.  Dokumentacja projektowa wykonawcza

2. Przedmiary robót

3. Pozwolenie na budowę wraz późniejszymi zmianami

4. Decyzja o środowiskowych warunkach realizacji

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Plan tras kablowych 6kV, 500 V i 400 V

7. Stacja kontenerowa 6 0,5 0,4 kV - schemat strukturalny

CZĘŚĆ V		WZÓR UMOWY

U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………………....

NIP ………………………. REGON ………………………….

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym,

a

................................................., NIP ......................., REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

      - …………………..

      - ………………….

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1.	„Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez Zamawiającego wyznaczonych osób, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

2.	„Konsultantach”- należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne zaangażowane przez Zamawiających do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem.

      - „Zadanie” – należy przez to rozumieć inwestycję realizowaną w oparciu o prawo budowlane, dotyczącą lokalizacji przy ul. Sienkiewicza 43 stanowiącą przedmiot postępowania przetargowego.

4.	„Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót  zgodnie z „Projektem”.

5.	„Odbiorze Zasadniczym” – należy przez to  rozumieć odbiór wszystkich prac i robót polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem stosownego protokołu.

6.	„Odbiór Końcowy” – należy przez to rozumieć odbiór po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

7. 	„Odbiór Ostateczny”- stwierdzony protokolarnie  moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót budowlanych,

8.  „Projekt” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową, opracowaną na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i inne niezbędne do realizacji dokumenty.

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiających i przekazania im kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43”

Etap II – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu 
– ul. Sienkiewicza 43 – kontynuacja

realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej

i Turystyki Przemysłowej”

Kontynuacja robót budowlanych i rewitalizacyjnych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Sienkiewicza 43, obejmuje dokończenie przebudowy budynku wentylatorów „Guibald” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Projektem, postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz 
z jego cesją, obowiązującymi przepisami i normami wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych włącznie lub uzyskaniem decyzji administracyjnej o zezwoleniu na użytkowanie o ile taka decyzja w stosunku do danego obiektu jest wymagana prawem.

- Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43 i obejmuje:

3.1. odtworzenie fundamentów pod muzealium dyfuzora dolotowego powietrza  w sposób zgodny 
z lokalizacją wskazaną na szkicu Nr 03z/A zawartym w Załączniku Nr 1 poz. 1 (Projekt zagospodarowania terenu);

3.2. rozbiórkę i wykonanie nowego stropu nad pochylnią prowadzącą do podziemi Skansenu;

3.3 wykopanie historycznych kamieni granicznych (szt. 8) wraz z tablicami opisowymi (szt. 9) dawnych pól górniczych, ich przetransportowanie oraz zdeponowanie wraz z należytym zabezpieczeniem w budynku maszyny wyciągowej dawnego szyby Prinz Schoenaich;

3.4. kontynuację przebudowy budynku wentylatorów „Guibald” wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i uwzględnia:

-	wykonanie robót budowlanych,

- wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w tym: parkingi, droga dojazdowa i ciągi piesze,

-	wykonanie robót związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną,

-	wykonanie odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego,

-	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-	wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją,

-	wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

-  wykonanie instalacji SAP,

-	wykonanie robót związanych z węzłem cieplnym – część instalacyjna i AKPiA.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

  - Przy przekazaniu terenu budowy zostanie sporządzony oddzielny protokół z przekazania muzealiów, będących w posiadaniu Zamawiającego i znajdujących się na terenie placu budowy, wraz ze wskazaniem obszarów przejęcia odpowiedzialności za w/w muzealia.

2.	Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie 1 komplet projektów wykonawczych oraz pozwolenia na budowę wraz z jego cesją, komplet projektów będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego 
i Nadzoru Inwestorskiego.

3.	Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

4.	Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem i Nadzorem Inwestorskim za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski wpisem w dziennik budowy.

§ 4 Nadzór

Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją Zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w odrębnej umowie.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
i Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zadania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

1.1.	Obowiązkowe elementy  harmonogramu to w szczególności:

-	  kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

-	wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

-	każdy etap robót każdego podwykonawcy,

-	harmonogram płatności.

1.2.	Harmonogram winien być podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli 
w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

1.3.	W harmonogramie robót mogą zostać dokonane zmiany, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim oraz z Zamawiającym, w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy określony w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nie ulegnie zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 z późn. zm.).

- W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie terenu robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej w państwowych zasobach kartograficzno - geodezyjnych oraz przekazania Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji na nośniku elektronicznym.

4.	Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-	właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

-	zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

-	przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

-	zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

-   utrzymania przejezdności drogi dojazdowej do budynku nadszybia szybu „Wyzwolenie” dla innych wykonawców,

-  zapewnienia możliwości równoległego prowadzenia prac górniczych, w obrębie budynku nadszybia szybu „Wyzwolenie”, a także prowadzenia bieżących uzgodnień i dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowej współpracy z wykonawcami w/w robót,

-   zapewnienia możliwości równoległego prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich 
w obrębie budynku wentylatorów „Guibald” oraz innych czynności umożliwiających prace firmie wykonującej roboty konserwatorskie wyłonionej przez Zamawiającego w osobnym przetargu,

-	strzec mienia znajdującego się na terenie budowy w tym właściwego zabezpieczenia 
i ochrony istniejących muzealiów.

5.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszczenie biurowe na terenie budowy oraz miejsce do umieszczenia jego tablicy informacyjnej.

6.	Wykonawca, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB.

7.	Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

8.	W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód wyrządzonych przez Wykonawcę lub powstałych z jego zaniedbań lub nieumyślnego działania to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z  własnych źródeł.

9.	Wykonawca będzie organizował cotygodniowe narady na budowie z udziałem Zamawiającego Projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji Zadania.

10.	Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z innymi wykonawcami Zamawiającego, 
w szczególności prowadzącymi równolegle prace w oparciu o prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane, prawo ochrony zabytków

- Wykonawca zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności podczas prowadzonych prac 
z uwagi na zlokalizowane w budynku muzealia. Do obowiązków Wykonawcy należy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, a także dopilnowanie zachowania w/w zabezpieczeń 
w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. Wszystkie prace dotyczące demontażu i montażu muzealiów mają być dozorowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień z firmą o profilu górniczym w tematach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia opłat  za wezwanie projektanta w celu korzystania 
z usługi nadzoru autorskiego w przypadku odpowiedniej kwalifikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. W przypadku korzystania z mediów na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4  do umowy.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:

...................................................

2.	Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.	Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne 
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

4.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7 Termin wykonania Umowy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala na okres do dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia:………………………………….

2.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dzień, w którym Zamawiający zaakceptuje bez uwag protokół Odbioru Końcowego po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
…………………... zł (słownie: …………………………….). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych  niż w polisie, o której mowa w ust. 1.

3.	W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4.	Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3 niniejszej umowy i odstąpić od umowy.

§ 9 Wynagrodzenie

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę, nie przekroczy kwoty: ...............zł netto (słownie: ................... zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł ( słownie: ................. zł )

Ogółem brutto   ................zł ( słownie: ............................................... zł)

2.	Cena uwzględnia wszystkie pozycje kosztowe ujęte w przedmiarach opisujących wymagania projektu oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym w szczególności koszty z ust 5).

3. Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

4.	Umowa będzie rozliczona obmiarowo, a kwota wynagrodzenia wskazana w ofercie Wykonawcy ma charakter szacunkowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie obliczona jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w książce obmiaru z zastrzeżeniem braku możliwości przekroczenia kwoty wartości umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.	Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót objętych daną pozycją przedmiarową, zawierać musi koszty wyszczególnione w SIWZ.

6.	Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

7.  W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie tj.:

Rg= ..,..PLN

Kz od M=..%

Kp od R+S=..%

Zysk od R+S+Kp=.. %

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) +  Kz j.w.

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne  narzuty (ani Kp ani zysk).

Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie : KNR, KNNR i kalkulacje własne.

8.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych 
w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych można je będzie wykonać po zawarciu oddzielnej umowy na zamówienie dodatkowe po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

9. Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót proporcjonalnie do całej wartości każdej 
z części pozycji harmonogramowej.

10.  Każdorazowo w przypadku odbioru częściowego należy przedłożyć odpowiednio:

- operat lub szkic geodezyjny powykonawczy z domiarami do punktów stałych,

- protokoły badań,

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

- Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część zadania w okresach miesięcznych, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego protokół częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności, 
a faktury końcowej końcowe świadectwo płatności, protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Komisję odbiorową.

13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. W razie nieprzedłożenia takiego oświadczenia Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, z Zamawiający uprawniony jest do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

14. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 90% wartości umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego, odbiorze końcowym (zgodnie z zapisami § 12 ust. 15), i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

15. Przed złożeniem faktury końcowej w sposób opisany ust. 14 niniejszego paragrafu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie uregulowania wszystkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w formie oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności od Wykonawcy. Wykonawca uwzględni treść niniejszego ustępu przy zawieraniu umów z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. Zapis ust.13 zd.2 stosuje się odpowiednio.

§ 10 Termin płatności

1.	Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na: ………………………………………………………………..

2.	Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski.

3.	Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.	W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12 Odbiory

- Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego robót. Po Odbiorze Zasadniczym, a po skutecznym dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Końcowego.

- O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski w formie pisemnej załączając po 4 komplety dokumentów odbiorowych do Odbioru Zasadniczego robót zgodnie z ust. 4., z czego 3 dostarczane są Zamawiającemu.

- Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów.

- Do Odbioru Zasadniczego należy przygotować:

4.1.	Dokumenty podstawowe:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę,

- Dzienniki budowy,

- Książki obmiarów,

- Operat geodezyjny powykonawczy w ilości: 1 egzemplarz + wersja elektroniczna wraz 
         z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych
         tylko dla części I. Szkice geodezyjne sporządzone w trakcie prowadzenia w/w inwestycji
         wskazane do wykonania przez zamawiającego.

- Protokół (Protokoły) przekazania placu budowy,

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
          z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi
         przepisami i Polskimi Normami.

4.2.  Dostarczenie pozostałej dokumentacji umożliwiającej użytkowanie obiektu.

4.3.	Dokumenty materiałowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

4.4.	Wyniki badań:

a)	Protokoły prób szczelności rurociągów,

b)	Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania,

c)	Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

d)	Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń,

e)	Protokoły odbioru instalacji odgromowej,

f)	Protokoły badań próbek wody,

g)	Protokoły sprawności klimatyzacji.

4.5.	Protokoły odbiorów częściowych,

4.6.	Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

4.7.	Protokoły instrukcji stanowiskowych dla obsługi,

  - Dokumentacja powykonawcza,

  - Dokumentacja płatności za nadzory autorskie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru na rzecz Wykonawcy oraz Biura Projektowego (projektanta).

5.	Dokumentacja powykonawcza w następującej formie:

5.1  Tytułowe strony każdego z rozdziałów powinny być podpisane przez Kierownika Budowy.

5.2.	  Dokumentacja powykonawcza powinna być w  polskiej  wersji językowej,

5.3.	Po zwrocie przez Zamawiającego otrzymanego egzemplarza powykonawczego dokumentacja powinna być poprawiona i uzupełniona zgodnie z otrzymanymi komentarzami w ciągu jednego tygodnia.

5.4.	 Poprawiona dokumentacja powykonawcza powinna być przedkładana do Zamawiającego aż do ostatecznego zatwierdzenia.

5.5.	 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego papierowego egzemplarza dokumentacji powykonawczej do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacja powykonawcza powinna być przedłożona w ilości kopii:

a)  4 komplety - wersja papierowa,

b)  2 komplety - na nośniku elektronicznym z rozszerzeniem dwg i ath.

5.6. Wersja elektroniczna powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do plików pdf 
i dodatkowo wersję edytowalną w formacie CAD załączonych rysunków zamiennych. Wymagana jest rozdzielczość skanowania min 400 dpi (dokumenty muszą być bezwzględnie czytelne). Każdy rozdział powinien tworzyć oddzielny katalog zawierający wspomniane pliki (np. plik o nazwie Rozdział_6 zawiera rysunki w wersji pdf i CAD). Używamy polskiej wersji nazw plików nie stosując polskich liter i zamiast spacji podkreślnik (np. Rozdzial_1). Nazwa plików z rysunkami pdf i CAD powinna wskazywać numer rysunku (np. SL_100_100.pdf).

5.7. Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki i daty powinny być czytelne za wyjątkiem parafek opatrzonych pieczęcią.

Jeśli chodzi o część rysunkową - to zamieszczone rysunki (z ostatnią rewizją) muszą być ostemplowane i podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót odpowiedzialnego za dany zakres prac. Ponadto każdy Rysunek musi być ostemplowany specjalną pieczątką: „DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA”.

5.8. Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach A4 na dwie dziurki lub w zależności od objętości materiałów w skoroszycie plastikowym do wpinania 
w kolorze czarnym. Rysunki powinny być wpięte do segregatora i posiadać naklejane wzmocnienia na brzeg rysunku.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia budynków i przedstawieniem systemów pożarowych  dostarczonych  w segregatorach koloru czerwonego.

5.9. Przekładki:

a) każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą plastikowych przekładek numerycznych  wielkości A4,

b) poszczególne podrozdziały np. (1.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki z nadrukiem podpunktu,

c) w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 1.1.1, 1.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

6.	W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Nadzór Inwestorski potwierdza ten fakt w Dzienniku budowy.

7.	W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do Odbioru, (potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy faktu gotowości do odbioru)  Zamawiający  powoła Komisję odbioru wykonania robót.

8.	Czynności odbiorowe będą wykonywane bezzwłocznie. Czynności mogą być przedłużone 
w momencie stwierdzenia przez Komisję odbioru, że przyznany czas będzie niewystarczający.

9.	Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251).

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

10.1. jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego.

10.2. w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiającemu,  przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i dokonania odbioru,

b)	jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

- Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru Zasadniczego robót budowlanych. Protokół podpisują Strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysów powykonawczych (łącznie z opcją przedstawienia kosztorysów powykonawczych z rozszerzeniem ath. i Excel) wykonanych na podstawie zatwierdzonych książek obmiaru w terminie 7 dni roboczych od daty Odbioru Zasadniczego robót budowlanych.

13.	Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów (potwierdzona książka obmiarów i kosztorys powykonawczy) przez Wykonawcę.

14.	Odbiór Końcowy będzie miał miejsce po dokonaniu skutecznego Odbioru Zasadniczego lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest ona wymagana, zgłoszenia zakończenia robót obiektu budowlanego i prawidłowo zakończonym Odbiorze Zasadniczym robót.

15.	Odbioru Końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Powołanie komisji do odbioru Końcowego następuje w terminie do 5 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Komisja dokonuje Odbioru Końcowego niezwłocznie, zamieszczając ustalenia komisji w protokole Odbioru Końcowego.

16. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

§ 13 Kary umowne

1.	Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

1.1.	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 niniejszej umowy, a jeżeli opóźnienie przekroczy jeden miesiąc – 1% tej kwoty za każdy dzień opóźnienia przekraczającego jeden miesiąc,

1.2.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy którymkolwiek z odbiorów przewidzianym 
w umowie albo zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
a jeżeli opóźnienie przekroczy 1 miesiąc – 1% tej kwoty za każdy dzień opóźnienia przekraczającego jeden miesiąc. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy Odbiorze Zasadniczym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie do 14 dni kalendarzowych chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający  postanowi inaczej. O przedłużeniu lub skróceniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie,

1.3.	za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie, Wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający  zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Kary umowne podlegają sumowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. W razie złożenia przez jedną ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy roszczenie o zapłatę kar umownych pozostaje w mocy.

- Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo pisemnego wezwania do należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 30 dni w stosunku do przyjętego i zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

3.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

3.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

3.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w § 12 niniejszej umowy w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót - kosztorysów powykonawczych pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 13 ust.1.3

4.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 3.1, 3.2, 3.3 Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

6. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ..............................................

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag Protokołu Końcowego Odbioru robót, 
tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione 
w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 3 lat.

5.	Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek wykonawcy.

6.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiających wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16 Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a) ...................................................................................................................... ,

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

3.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.	W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 § 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych  materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

3.	Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

4.	Uprawnienia Zamawiających wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających 
z udzielonych gwarancji, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku usunięcia usterki lub wady w okresie gwarancyjnym na dokonaną czynność zostaje udzielona ponowna gwarancja na okres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 18 Postanowienia końcowe

  - Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w oparciu o art. 144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wymienionych w SIWZ.

3.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

5.	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                   WYKONAWCA

Załącznik:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Kopia Oferty Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy dołączony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

- Porozumienie w sprawie rozliczania zużycia mediów

POROZUMIENIE NR …................................

zawarte w dniu ………...2013r. w Zabrzu pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………… (NIP ……………………., REGON ………………………

reprezentowaną przez:

- …………………..…  -  ………………………..

- …………………..…  -  ………………………..

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………..………

reprezentowanym przez:

- …………………..…  -  ………………………..

- …………………..…  -  ………………………..

# zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru ……………. przez …………… na potrzeby budowy, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania obiektu zlokalizowanego przy ………. zgodnie z umową nr ………. z dnia ……………...

§ 2

Porozumienie zostaje zawarte od dnia …… 2013r. do czasu zakończenia umowy nr ………... z dnia ……………………..

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie …………………. na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ……………………. .

§ 4

- Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłata będzie dokonywana na rachunek ……………………… na konto w …………………

§ 5

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                              WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

VI.6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.7 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.9 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający: 	   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych roboty budowlane |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 9 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 10 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| C | Kosztorys Ofertowy |  |
| C1 | Zbiorcze zestawienie wartości robót – kosztorysów ofertowych zawartości oferty - załącznik własny Wykonawcy |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto …………………………………………PLN słownie: ……………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, tj. ………% Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji i rękojmi na okres wskazany w SIWZ od daty odbioru przedmiotu zamówienia Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: 61.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 6.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 6.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu …………… w formie …………… Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3		Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.2.2. SIWZ

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.7

Załącznik nr 10.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów.

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.9

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............  					  .............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.     przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.