PROJEKT

Umowa ............/ 2011

o sprawowanie nadzoru autorskiego

zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 
(NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794)

reprezentowaną przez:

………………………………………….  – ……………………...

…………………………………………   – ………………………

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

z siedzibą w.............................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..), posiadającą wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym / KRS reprezentowaną/ym przez:

………………………………………….  – ……………………...

zwanym dalej „Wykonawcą” po przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
 nr 113 poz. 759 ze zmianami) o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zmianami), nad robotami budowlanymi i rewitalizacyjnymi, które będą prowadzone 
w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.

Zadanie 1:

„Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka.

Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych i rewitalizacyjnych wraz 
z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Słodczyka, obejmujące wykonanie budowli podziemnej (łącznika) w rejonie ulic K. Miarki 
i Jagiellońskiej oraz budowę obiektu obsługi ruchu turystycznego wraz z odtworzeniem historycznej repliki wylotu sztolni, zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej.

Zadanie 2:

„Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, 
ul. Sienkiewicza 43

Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych i rewitalizacyjnych:

- budynków przy ulicy Wolności 410, obejmujące przebudowę nadszybia szybu „CARNALL”, zabudowę przyziemia budynku nadszybia szybu „CARNALL” na potrzebę obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowę części budynku stacji sprężarek i rozdzielni wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

- obiektów budowlanych przy ulicy Sienkiewicza 43, obejmujące przebudowę budynku wentylatorów „Guibald” wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

- Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji, o której mowa w  § 1 pkt.1.

- Szczegółowy opis ww. inwestycji będących przedmiotem nadzoru zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana przez konsorcjum firm: „Brus, Lachowicz-Architekci” Marcin Brus, Paweł Lachowicz oraz Kurt Huttinger GmbH Co. KG.

- W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Konsorcjum firm – lider Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, partner PxM – Projekt-Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), między innymi w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

1) stwierdzania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem 
      budowlanym i projektami wykonawczymi;

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej;

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

- zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę;

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie;

- ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

- na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego – udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji - Zdanie 1 i Zadanie 2

- udziału w czynnościach mających na celu, podpisanie protokołów odbioru końcowego bez wad i usterek oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
w przypadku zadania 1.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór nad robotami budowlanymi ze strony Nadzoru Inwestorskiego dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy,

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika Budowy

- Jeżeli w toku wykonywania robót dokonane zostaną bez zgody Wykonawcy istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku:

- wyrażenia zgody na powyższe zmiany,

- podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,

- naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej z nie uzgodnionego odstępstwa od projektu.

- Wykonawca w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

- wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej   realizacji,

- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Wykonawca ma obowiązek obecności na placu budowy co najmniej raz w miesiącu oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego dokonane telefonicznie lub faksem.

- Wykonawca nie będący autorem projektu w/w obiektu zobowiązany jest do uzyskania zgody projektanta na przejęcie od niego obowiązków nadzoru autorskiego. Zgoda winna być bezsporna, wyrażona na piśmie w formie oświadczenia i przedstawiona Zamawiającemu przed popisaniem umowy. Również przed podpisaniem umowy wykonawca nie będący autorem projektu zobowiązany jest złożyć, pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ust 2 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski do dnia podpisania protokołów odbioru końcowego bez wad i usterek oraz uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku zadania 1.

§ 2

Czas trwania umowy

- Termin trwania nadzoru autorskiego ustala się na 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia odbioru końcowego ostatniego z zadań, których dotyczy nadzór autorski.

- Zamawiający, po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych i rewitalizacyjnych, zawiadomi pisemnie Wykonawcę pełniącego nadzór autorski o konkretnych terminach realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, oraz na uzasadnione wezwanie Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego dokonane telefonicznie lub faksem.

- Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał telefonicznie lub faksem ze wskazanym przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

- Karty pobytów projektantów na budowie winny zawierać informację o konkretnym celu pobytu projektanta na budowie i być potwierdzona przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego za jeden pobyt
     projektanta na budowie na kwotę:

Zadanie 1.

cena brutto …………………………………………PLN / słownie: ………………………………………

cena netto …………………………………………PLN / słownie: ………………………………………

VAT ………………………………PLN, tj. ………%

Zadanie 2.

cena brutto …………………………………………PLN / słownie: ………….……………………………

cena netto …………………………………………PLN / słownie: ………………………………………

VAT ………………………………PLN, tj. ………%

2. Umowa będzie realizowana po cenie jednostkowej do maksymalnej wartości nominalnej umowy tj. w kwocie: …………………………

3. W cenie oferty dla zadania 1 i 2 zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w tym również koszty dojazdu na budowę, 
a także koszty czynności wykonywanych poza placem budowy, a będących konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie.

4. Rozliczenie usługi nastąpi w oparciu o ilości pobytów na budowie w tym na wezwanie Zamawiającego udokumentowane protokołem nadzoru autorskiego i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski i przedstawiciela Zamawiającego.

5. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nie obejmuje przypadków konieczności korekty dokumentacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz pobytów i prac nie uzgodnionych z Zamawiającym.

6. Rozliczenie za prace będące przedmiotem niniejszej umowy następować będzie raz w miesiącu oparciu o faktury  złożone przez Wykonawcę.

7. Faktury dla zadania 1 i 2 będą wystawiane oddzielnie z opisem zadania którego dotyczą.

8. Płatność faktur dokonywana będzie przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dołączonymi do niej dokumentami potwierdzającymi sprawowanie nadzoru autorskiego.

9. Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia w oparciu o ust. 7.

10.Faktury VAT należy wystawić na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, 
ul. 3-go Maja 93, NIP: 648-26-176-23, 41-800 Zabrze.

§ 4

Osoby reprezentujące strony umowy

1. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie Kierownik Zespołu nadzoru autorskiego 
……………………………………………………………………………………..…………………………

tel. …………………………………., faks ……….……………., e-mail……….……………………….,

2. Ze strony Nadzoru Inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego osobą  do kontaktu jest        ……………………………………………………………………………..…………………………………, 
tel. ………………………………..….,faks ……………….……, e-mail ……………..…………………..,

3. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest ………………………………………………………, 
tel. ………………………………...….,faks …….………………, e-mail …………..…………………….,

§ 5

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba  
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia 
w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę 
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac 
i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zamawiający 
po uzgodnieniu z Instytucją Wdrażającą wydłuży czas trwania projektu. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania prac
bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy, oznacza to, iż wykonawca ponosi ryzyko wystąpienia zmiany. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie
jako wykonujących zamówienie w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem zastąpienia ich osobami spełniającymi co najmniej takie wymagania – uprawnienia, jakie dla tych osób postawiono w SIWZ. Zmiana może nastąpić na wniosek wykonawcy po uprzedniej akceptacji przez zamawiającego zaproponowanych zmian osobowych. Zmiana ta nie spowoduje  wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej 
w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

4.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, które są objęte nadzorem autorskim. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania prac
bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy, oznacza to, iż wykonawca ponosi ryzyko wystąpienia zmiany. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający.

§ 6.

Ubezpieczenie OC

1.   Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej
         architektów i  projektantów.

2.    Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną
          polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

Podwykonawcy.

      - Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków wynikających 
z tej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi za  działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne  działania lub zaniechania.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa zaciągania jakichkolwiek zobowiązań 
     w  imieniu Zamawiającego.

3.  Podwykonawcy powinni posiadać kwalifikacje do wykonania prac wymagane  w SIWZ.

4.  Niedopuszczalne jest zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

§ 8.

Odstąpienie od umowy i kary umowne

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej Wykonawcy za opóźnienie 
w wykonaniu czynności nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w odniesieniu do terminów wskazanych w umowie lub uzgodnionych przez strony odpowiednio do zadania 1 i zadania 2

2.     Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia i żądania kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5.   Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

§ 9

Rozwiązanie umowy

1.      W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy 
          w przypadku stwierdzenia, iż:

a) umowa wykonywana jest przez Wykonawcę w sposób niezgodny z SIWZ lub 
    z zapisami umowy

b) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej                             umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

§10.

Klauzula poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, o których
      dowie się w związku w wykonywanymi czynnościami, a których ujawnienie mogłoby narazić
      Zamawiającego na szkodę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie realizacji umowy, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego .

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

1) załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      budowlanych,

2) załącznik nr 2 - wykaz osób sprawujących nadzór autorski

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla zamawiającego,

1 egz. dla wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ………………….

WYKAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI

| Lp. | Specjalność | Imię i nazwisko | Nr uprawnień budowlanych | Nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Kierownikiem Zespołu jest…………………

# Footnotes

W przypadku zadania 2 za jeden pełny pobyt rozumie się pobyt na budowie przy ulicy Wolności i ulicy Sienkiewicza potwierdzony wpisem w dzienniki budowy. Zamawiający nie wymaga aby pobyt na budowie przy ul. Wolności i ulicy Sienkiewicza odbył się jednego dnia.