SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/08/2011

znak sprawy

## Zamawiający:

## ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59

Rodzaj:     Robota budowlana

Kierownik Działu Rozwoju i Projektów

26.04.2011r.

Aleksandra Margas

…....................................................................................................

(data, podpis i pieczątka Kierownika Działu ZKWK „Guido” realizującego zadanie))

ZATWIERDZAM:

ZKWK „GUIDO” w Zabrzu

p.o. Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

……………………………………….

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Cena SIWZ

Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK „GUIDO” w Zabrzu: www.kopalniaguido.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania – 200 PLN

Data  26.04.2011r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

NIP – 648-26-176-23

Telefon: (032) 271 40 77

Faks: (032)  271 48 59

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 800 - 1530

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu zlokalizowanego na działce nr 937/55. Roboty budowlane obejmują przebudowę istniejącego na działce budynku wraz z przybudówką i łącznikiem, dostosowaniem ich do nowej funkcji wraz z nową aranżacją zagospodarowania terenu. Prace należy wykonywać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Uwaga

Wymaga się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu – budynek i teren przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu, którego dotyczy niniejsze zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy załączyć do oferty jako załącznik nr F wg spisu zawartości oferty.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiałów równoważnych jest on zobowiązany załączyć w ofercie wykaz materiałów równoważnych (część D wg Spisu zawartości oferty) oraz zgodę projektanta na zastosowanie materiałów równoważnych podanych w w/w wykazie (część E wg Spisu zawartości oferty).

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

45000000 – 7 -  Roboty budowlane (główny przedmiot)

45211350 – 7 -  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45233120 – 6 -  Roboty wykończeniowe

45260000 – 7 - Roboty budowlane zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  podobne roboty specjalistyczne

45262500 – 6 -  Ściany wewnętrzne nośne

45300000 – 0 -  Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

45311100 - 1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45311200 - 2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45331100 - 7 – Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

45331200 - 8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210 - 1 – Wewnętrzne instalacje sanitarne – instalacje wentylacji

45400000 – 1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000 - 4 – Tynkowanie

45421000 – 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150 – 0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45442100 – 8 - Roboty malarskie

45421152 – 4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000 – 0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000 – 7 - Kładzenie płytek

45443000 - 4 – Roboty elewacyjne

45450000 – 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000 – 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45523310 – 2 - Krawężniki i obrzeża

45223822 – 4 - Ogrodzenie ( ramki i bramki )

45111100 – 8 -  Roboty ziemne

45111291 – 4  -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700 – 2 -  Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232130 – 2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200 – 8 -  Oświetlenie zewnętrzne

32000000 – 3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32234000 – 2 – Kamery telewizyjne w obwodzie zamkniętym

32410000 – 0 – Lokalna sieć komputerowa

32412100 – 5 – Sieć telekomunikacyjna

32412110 – 8 – Sieć internetowa

4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie;

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie mniej niż 2 roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na wykonaniu budowy, przebudowy, remoncie, adaptacji budynków użyteczności publicznej.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik budowy : (nie mniej niż 1 osoba),  posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  do kierowania robotami elektrycznymi,

- Kierownik robót teletechnicznych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł;

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł;

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 6) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 7), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegających na wykonaniu budowy, przebudowy, remoncie, adaptacji budynków użyteczności publicznej z podaniem ich rodzaju i wartości oraz  daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 3) oraz dokumenty (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

B) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik budowy : (nie mniej niż 1 osoba),  posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  do kierowania robotami elektrycznymi,

- Kierownik robót teletechnicznych: (nie mniej niż 1 osoba), posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych.

Zamawiający przed podpisaniem umowy, będzie wymagał przedłożenia dokumentów (oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii) potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień oraz oświadczenia osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na pełnienie odpowiednich funkcji w trakcie realizacji zamówienia.

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2.a);

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (Załącznik nr 2.b);

- gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2.a’);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.2.4 Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 226 poz. 1817)

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

-do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Faks: (032)  271 48 59

e-mail: kcyberski@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8.. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Krzysztof Cyberski

Fax (032) 271 48 59

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 77.000,00 PLN,

(słownie  siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. od  17.05.2011r. do 15.06.2011r.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Milenium 89 1160 2202 0000 0000 9384 2822 .

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze – sekretariat pok. 26.

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/ Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu ul. 3 Maja 93, 41-800   Zabrze /,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

tj. od 17.05.2011r.  do 15.06.2011r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) Formularz oferty(część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

6) Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty) wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (załącznik Nr 8 wg Spisu zawartości oferty),

9)  Wykaz materiałów równoważnych (część D Spisu zawartości oferty),

10) Zgoda Projektanta na zastosowanie materiałów równoważnych (część E wg Spisu zawartości oferty),

11) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej terenu budowy – (część F wg Spisu zawartości oferty).

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg Spisu zawartości oferty),

3) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4) wspólne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie oryginału,

5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 6 i 7 wg Spisu zawartości oferty ;

B) każdy z Wykonawców, który potwierdza spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3.(1-n); 2.a; 2.b; wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr  3, 4,  wg Spisu zawartości oferty,

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) wspólny kosztorys ofertowy (część C wg Spisu zawartości oferty) wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (załącznik Nr 8 wg Spisu zawartości oferty),

9) Wspólny wykaz materiałów równoważnych (część D Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

10) Wspólną zgodę Projektanta na zastosowanie materiałów równoważnych (część E wg Spisu zawartości oferty) złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11) Wspólne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej terenu budowy – (część F wg Spisu zawartości oferty).

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub ludzkiego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Sekretariat

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Sekretariat

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu – sekretariat pok. 26, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu – sekretariat pok. 26, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia   osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Sekretariat – pok. 26

najpóźniej do dnia 17.05.2011r., do godz. 1000.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.05.2011r., w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu – sekretariat pok. 26, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze o godz. 1010.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego (część C wg Spisu zawartości oferty) sporządzonego metodą szczegółową  wg przedmiaru robót. Do oferty należy załączyć wydruk kosztorysu w formie uproszczonej wraz z tabelą elementów scalonych.

UWAGA:

Wykonawca nie wycenia pozycji „wyposażenie wnętrz” – przedmiar robót: Roboty budowlane

poz. 7.4

Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe (jeśli dotyczy), muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.

Wszelkie niejasności oraz rozbieżności między załączonymi do SIWZ przedmiarami w stosunku do dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych należy zgłosić Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgłosił lub nie wnosił o wyjaśnienie rozbieżności między załączonymi do przetargu materiałami tj. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami umowy lub SIWZ a przedmiarami , a wykonanie robót wprost wynikało z któregokolwiek z w/w dokumentów, oraz objęte jest zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, to zgłoszenie konieczności wykonania takich robót na etapie realizacji nie będzie uznane za podstawę zlecenia zamówienia dodatkowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalkulacji własnej zamiast przywołanych w przedmiarach KNR–ów z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Zakres robót wyceniony przez wykonawcę wg kalkulacji własnej musi być identyczny z odpowiadającym mu zakresem wg KNR wyszczególnionym w przedmiarze robót.

W kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, a wyszczególnione w części IV SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorysy ofertowe wydrukowane w formie uproszczonej ( zawierające: podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji ), wraz z wydrukami tabel elementów scalonych należy dołączyć do oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe sporządzone metodą szczegółową,

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena						waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100  %

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

23.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i za należyte wykonanie zamówienia.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopii) potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień wraz z oświadczeniami tych osób o wyrażeniu zgody na pełnienie odpowiednich funkcji w trakcie realizacji zamówienia.

14.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Milenium 89 1160 2202 0000 0000 9384 2822.

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok.26) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Rozbudowa lub przebudowa elementów obiektu lub pomieszczeń, instalacji obiektu bądź zmiana elementów zagospodarowania terenu, wynikła z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji, odbioru lub eksploatacji obiektu.

Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

45000000 – 7 -  Roboty budowlane (główny przedmiot)

45211350 – 7 -  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45233120 – 6 -  Roboty wykończeniowe

45260000 – 7 - Roboty budowlane zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  podobne roboty specjalistyczne

45262500 – 6 -  Ściany wewnętrzne nośne

45300000 – 0 -  Roboty instalacyjne w budynkach

45310000 - 3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

45311100 - 1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

45311200 - 2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45331100 - 7 – Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

45331200 - 8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210 - 1 – Wewnętrzne instalacje sanitarne – instalacje wentylacji

45400000 – 1 -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000 - 4 – Tynkowanie

45421000 – 4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150 – 0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45442100 – 8 - Roboty malarskie

45421152 – 4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000 – 0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000 – 7 - Kładzenie płytek

45443000 - 4 – Roboty elewacyjne

45450000 – 6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000 – 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45523310 – 2 - Krawężniki i obrzeża

45223822 – 4 - Ogrodzenie ( ramki i bramki )

45111100 – 8 -  Roboty ziemne

45111291 – 4  -  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700 – 2 -  Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232130 – 2 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

31527200 – 8 -  Oświetlenie zewnętrzne

32000000 – 3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32234000 – 2 – Kamery telewizyjne w obwodzie zamkniętym

32410000 – 0 – Lokalna sieć komputerowa

32412100 – 5 – Sieć telekomunikacyjna

32412110 – 8 – Sieć internetowa

- Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

Rozbudowa lub przebudowa elementów obiektu lub pomieszczeń, instalacji obiektu bądź zmiana elementów zagospodarowania terenu, wynikła z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji, odbioru lub eksploatacji obiektu.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: kcyberski@kopalniaguido.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający określa, że części zamówienia:

Roboty konstrukcyjno – budowlane związane z adaptacją i termomodernizacją obiektu nie mogą być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie.

Warunki zmian postanowień umowy:

- zmiana terminu realizacji oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy następuje w przypadkach:

- wystąpienie siły wyższej, oznaczającej wydarzenie  nieprzewidywalne i  poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych  uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych  zgodnie z technologią ich wykonania, np. gradobicia, trąby powietrzne , zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,

- konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia które spowodować mogą znaczne opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia,

- zaistnienie  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,   w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych,

- opóźnień w przyłączeniu  obiektu do sieci ogólno miejskiej przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących  po stronie  Wykonawcy,

- zmiana osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony wykonawcy (kierownik budowy, kierownicy robót) i zamawiającego (inspektorzy nadzoru) – zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru) może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego;

(    poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót budowlanych,      dostaw lub zmiany technologii,

(   aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany  obowiązujących przepisów,

( zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia,  powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji,

- zmiana sposobu reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana sposobu reprezentacji może nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiana adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana adresu siedziby może nastąpić 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

(   zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, lub wprowadzenie nowego podwykonawcy na teren budowy,

( niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
i uruchomieniu  obiektu,

(    zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

(    ograniczenia przedmiotu zamówienia,

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1. Dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownię projektową KKAD mgr inż. architekt Tomasz Kocemba, Kraków ul. Siewna 23B/26;

2. Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 977/2010 z dnia 03.12.2010 r. wydaną przez Prezydenta                Miasta Zabrze;

3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

4. Przedmiarach robót.

UWAGA:

Wykonawca nie wycenia pozycji „wyposażenie wnętrz” – przedmiar robót: Roboty budowlane

poz. 7.4

CZĘŚĆ V   WZÓR UMOWY

ZP/…………………/ 2011

UMOWA NR …………………….……..

Zawarta w dniu ………….- ……….. – 2011 r., w Zabrzu, pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego ”GUIDO” w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 
NIP 648-26-176-23 Regon 240591794, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której działa:

- Bartłomiej Szewczyk			- p.o Dyrektora ZKWK „GUIDO” w Zabrzu

- Mirosława Skurtys - Bayer		            - Główna Księgowa ZKWK „GUIDO” w Zabrzu

a

……………………………………………………….………………………………………………….…………………

z siedzibą w.................................................................................................................................................

(NIP......................................)

reprezentowanym przez...........................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759), pismo …………………z dnia ……………… Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia:

Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku

przy ul. Jodłowej  59 w Zabrzu.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera

.............................................................................................................................

stanowiący załącznik nr....... do niniejszej umowy.

§ 2.

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością (budynkiem) przy ul. Jodłowej 59  w Zabrzu na cele budowlane w postaci prawa użyczenia przedmiotowej nieruchomości od Gminy Zabrze na podstawie Umowy użyczenia Nr CRU/1418/2010 z dnia 13.04.2010

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - ofertą Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr ... do niniejszej umowy;

  - projektami budowlano-wykonawczymi części architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej ,

  - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót;

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej  załącznik nr ... do niniejszej umowy;

e)  warunkami realizacji inwestycji określonymi w decyzji pozwolenie na budowę;

f)   warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

g)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr … do niniejszej umowy.

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do

używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 4.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi / powierzy n/w podwykonawcom:

.....................................................................................

.....................................................................................

wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:

.....................................................................................

.....................................................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy .

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

3.Zakończenie przedmiotu umowy tj. zakończenie robót, wykonanie rozruchów technologicznych i zgłoszenie do odbioru końcowego do: 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

4. Zamawiający ustali datę rozpoczęcia czynności odbiorowych przez komisję odbiorową w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru, poprzedzonej wpisem do dziennika budowy i potwierdzonej przez zespół inspektorów nadzoru wszystkich branż.

5. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania poszczególnych części przedmiotu umowy – sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 6.

1. Zamawiający przekazując protokolarnie teren budowy wskaże jego granice oraz stan znajdujących się na nim obiektów i urządzeń.

2. Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy oraz zaplecze budowy.

§ 7.

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się wykonać przyłącze wod.-kan. oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wodę i energię elektryczną, a także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty tego zaopatrzenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt ogrodzenie placu budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje posiadać przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenia budowy
i mienia znajdującego się na terenie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych bez wyłączeń (All risk) na kwotę równą wartości oferty brutto.

5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością

6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§ 8.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia:

  - kierownika budowy w osobie – ...................................................,

  - kierowników robót branżowych: (podać osoby i branże)

branża .............................  –  ....................................................................,

branża .............................  –  ....................................................................,

branża .............................  –  ....................................................................,

za których  zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy, kierowników robót wymaga przekazania pisemnej informacji Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji.

§ 9.

- Zamawiający ustanawia zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego różnych specjalności zwany dalej – Inspektorem Nadzoru.

- Koordynatorem inspektorów nadzoru jest ………………………………

- Inspektorzy nadzoru reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 10.

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

2. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub reprezentujący go nadzór inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części robót.

§ 11.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za faktycznie wykonany zakres robót wg kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o elementy kalkulacyjne i  na podstawie cen jednostkowych, wg kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę, w kwocie nie przekraczającej kwoty wynikającej z oferty Wykonawcy tj.:

brutto:............PLN (słownie:  ………………………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi. …………………………PLN,

obowiązujący  podatek  VAT   wynosi ………………….;......…PLN,  tj.  23 %

- Kwoty określone w ust.1 zawierają wszystkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będą podlegać waloryzacji.

- Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wynagrodzenie nie przysługuje.

4.  W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych kosztorysem ofertowym  oraz

projektem   budowlanym,   Wykonawcy  nie  wolno  ich  realizować  bez  uzyskania    dodatkowego

zamówienia na  podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne  dyspozycje  inspektora  nadzoru

inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne.

5.  O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego

za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgłosił lub nie wnosił o wyjaśnienie rozbieżności między załączonymi do przetargu materiałami tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zapisami umowy lub SIWZ a przedmiarami, a wykonanie robót wprost wynikało z któregokolwiek z w/w dokumentów, oraz objęte jest zakresem zamówienia to zgłoszenie konieczności wykonania takich robót na etapie realizacji nie będzie uznane za podstawę zlecenia zamówienia dodatkowego. Sprawa każdorazowo będzie rozstrzygana przez inspektora nadzoru.

§ 12.

1. Przedmiotem odrębnych odbiorów będą części przedmiotu umowy  wymienione w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

2. W protokole odbioru należy podać Wykonawcę i  Podwykonawcę robót.

3. Niezależnie od odbiorów częściowych strony przewidują odbiór końcowy obejmujący cały przedmiot umowy.

- Odbiór końcowy i odbiory częściowe zadania zorganizowane będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 4 jednak nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

5. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.

§ 13.

1.	Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

2.  Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

- Zamawiającemu przysługują nw. uprawnienia w przypadku ujawnienia wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części:

  - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,  naliczając kary umowne zgodnie z § 17  ust. 2 pkt. c umowy,

  - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

  - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad odebranego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja będzie uważana za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 14.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 5 lat               od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na zamontowane urządzenia gwarancji zgodnej z gwarancją producenta jednak nie krótszej niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, stosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do dnia podpisywania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 10 dni od daty zgłoszenia albo nieusunięcia wady                w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo finansowego za wykonany i odebrany zakres robót  będący przedmiotem umowy. Ogólna wartość odbiorów częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1 umowy. Pozostałe 20% należnego wynagrodzenia zostanie wypłacone po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej zgody na użytkowanie obiektu.

2.  Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez  Podwykonawcę, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy  w terminie zgodnym z umową zawartą między Wykonawcą  a Podwykonawcą.

3.  Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru i faktury VAT  wystawione w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, 41-800 Zabrze.

4.  Wykonawca wystawi fakturę częściową w ciągu 5 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 1.

5.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli roboty w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z faktury należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy.

6.  Faktura zapłacona zostanie z konta Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty wpływu  faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 16.

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……………………PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………)

- Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………w formie  ……………

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone  Wykonawcy w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

5.       Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Zamawiający  po  dokonaniu odbioru końcowego

zatrzyma część zabezpieczenia, o  którym  mowa  powyżej  tj.  w  wysokości  30 %  wartości

określonej w pkt.2.

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni  po  upływie  okresu  rękojmi

za wady.

6.    Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia określonego w § 15.

§ 17.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za niedotrzymanie terminu określonego § 5 pkt.3, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy za opóźnienia w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3.  Zamawiający zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy, bądź jej rozwiązanie z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4.  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 18.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

§ 19.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a)	odebrać wykonane roboty;

b)	zapłacić za wykonane roboty;

- zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót;

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 - Oferta

VI.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych zamówień

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59

Zamawiający:

## ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA |  |
| B | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru Dokument ten należy dostarczyć także dla innego podmiotu gdy Wykonawca korzysta z jego zasobów w zakresie potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych, który jednocześnie bierze udział w realizacji zamówienia |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2a’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 1.000.000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.a | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2.b | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych zamówień |  |
| 3 (1-n) | Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 7 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 8 | Tabela elementów scalonych |  |
| C | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| D | Wykaz materiałów równoważnych |  |
| E | Zgoda projektanta na zastosowanie materiałów równoważnych |  |
| F | Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „GUIDO” w ZABRZU |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy. Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto …………………………………………PLN słownie: ……………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………………………………………PLN VAT ………………………………PLN, tj. 23 % Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielę gwarancji na okres 5 lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na zamontowane urządzenia gwarancji zgodnej z gwarancją producenta jednak nie krótszej niż 12 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Oświadczam, że: 5.1.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 5.2.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia, 5.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

B. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia; Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum – -Lider ………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum ………………dnia, …………… ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum

Formularz VI.3											Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.2.2.SIWZ

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

# Footnotes

Tym samym zachodzi to wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot trzeci jest jednocześnie podwykonawcą.